附件1

生态保护支撑体系专项（湖南省东洞庭湖国际重要湿地保护与

恢复工程）2020年中央预算内投资计划表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 建设  地点 | 建设  性质 | 建设规模 | 开工  年份 | 建成  年份 | 投资类别 | 总投资 | 已下达投资 | 本次下  达投资 | 年度建设  内容 | 任务  性质 | 项目（法人）单位及项目责任人 | 日常监管  直接责任  单位及监管责任人 |
| 湖南省东洞庭湖国际重要湿地保护与恢复工程建设项目 | 湖南省东洞庭湖国家级自然保护区 | 新建 | 退化湿地恢复45公顷，野生动植物生境恢复801.5公顷，退耕还湿100公顷，退养还湖300公顷。 | 2019 | 2020 | 合计 | 8705 | 6875 | 1830 | 土建施工及设备购置 | 约束性任务 | 湖南省东洞庭湖国家级自然保护区管理局—杨盛 | 湖南省林业局—张运明 |
| 中央预算内投资 | 6960 | 5500 | 1460 |
| 地方投资 | 1745 | 1375 | 370 |

附件2

生态保护支撑体系专项（湖南省东洞庭湖国际

重要湿地保护与恢复工程）中央预算内

投资计划绩效目标表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 | | | | 生态保护支撑体系 | |
| 下达地方或单位 | | | | 湖南省东洞庭湖国家级自然保护区管理局 | |
| 本次下达中央预算内投资（万元） | | | | 1460 | |
| 总体目标 | 扩大湿地面积、改善湿地功能。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 实施效果指标 | 产出指标 | 安排项目个数 | | 1个 |
| 按期完成验收项目比例 | | ≥80% |
| 年度投资计划完成率 | | ≥60% |
| 效益指标 | 湿地生态功能 | | 有效提升 |
| 过程管理指标 | 计划管理指标 | 投资计划分解用时达标率 | | ≥90% |
| “两个责任”按项目落实到位率 | | 100% |
| 资金管理指标 | 中央预算内投资支付率 | | ≥60% |
| 总投资完成率 | | ≥60% |
| 项目管理指标 | 项目开工率 | | 100% |
| 超规模、超标准、超概算项目比例 | | ≤5% |
| 监督检查指标 | 审计、督查、巡视等指出问题项目比例 | | 0 |