附件1

重点区域生态保护和修复工程（湖南省岩溶地区石漠化综合治理工程）专项

2020年中央预算内投资计划表

| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模 | 开工 年份 | 建成 年份 | 投资类别 | 计划下达投资  （万元） | 建设内容 | 任务 性质 | 项目（法人）单位及项目责任人 | 日常监管  直接责任  单位及监管  责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **湖南省岩溶地区石漠化综合治理项目(21个)** |  | **治理岩溶面积879.06平方公里** |  |  | **合计** | **44549.20** | **通过人工造林、封山育林、草地建设、坡改梯及小型水利水保设施等措施，治理岩溶面积879平方公里。** |  |  |  |
| **中央预算内投资** | **22000.00** |
| **地方投资** | **1801.75** |
| **社会投资** | **20747.45** |
| 1 | 安化县石漠化综合治理项目 | 新建 | 治理石漠化面积7.79平方公里 | 2020 | 2021 | 合计 | 4598.49 | 按批复的初步设计，实施人工造林、封山育林及小型水利水保设施等建设。 | 约束性任务 | 县林业局-蒋再华县水利局-刘飞舟 | 县发改局-梁逸群 |
| 中央预算内投资 | 1500.00 |
| 地方投资 |  |
| 社会投资 | 3098.49 |
| 2 | 石门县石漠化综合治理项目 | 新建 | 治理岩溶面积62.38平方公里 | 2020 | 2021 | 合计 | 2828.05 | 按批复的初步设计，实施人工造林、封山育林等建设。 | 约束性任务 | 县林业局-唐凡妮 | 县发改局-文炜 |
| 中央预算内投资 | 1500.00 |
| 地方投资 | 142.18 |
| 社会投资 | 1185.87 |
| 3 | 邵东市石漠化综合治理项目 | 新建 | 治理岩溶面积21.40平方公里 | 2020 | 2021 | 合计 | 1185.28 | 按批复的初步设计，实施人工造林及小型水利水保设施等建设。 | 约束性任务 | 市林业局-彭友文市水保局-尹高波 | 市发改局-颜永红 |
| 中央预算内投资 | 500.00 |
| 地方投资 | 47.39 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 社会投资 | 637.89 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 新邵县石漠化综合治理项目 | 新建 | 治理岩溶面积38.51平方公里 | 2020 | 2021 | 合计 | 1870.05 | 按批复的初步设计，实施人工造林、封山育林及小型水利水保设施等建设。 | 约束性任务 | 县林业局-戴新民县水土保持所-杨剑义 | 县发改局-段仁国 |
| 中央预算内投资 | 1000.00 |
| 地方投资 | 94.79 |
| 社会投资 | 775.26 |
| 5 | 隆回县石漠化综合治理项目 | 新建 | 治理岩溶面积33.28平方公里 | 2020 | 2021 | 合计 | 1015.49 | 按批复的初步设计，实施人工造林、封山育林等建设。 | 约束性任务 | 县林业局-李科政 | 县发改局-马景云 |
| 中央预算内投资 | 500.00 |
| 地方投资 | 47.40 |
| 社会投资 | 468.09 |
| 6 | 洞口县石漠化综合治理项目 | 新建 | 治理岩溶面积17.50平方公里 | 2020 | 2021 | 合计 | 1004.86 | 按批复的初步设计，实施人工造林、封山育林等建设。 | 约束性任务 | 县林业局-张映炳 | 县发改局-曾伟民 |
| 中央预算内投资 | 500.00 |
| 地方投资 | 47.39 |
| 社会投资 | 457.47 |
| 7 | 新宁县石漠化综合治理项目 | 新建 | 治理岩溶面积27.28平方公里 | 2020 | 2021 | 合计 | 1160.85 | 按批复的初步设计，实施人工造林、封山育林及小型水利水保设施等建设。 | 约束性任务 | 县林业局-尹新文 | 县发改局-刘志文 |
| 中央预算内投资 | 500.00 |
| 地方投资 | 48.14 |
| 社会投资 | 612.71 |
| 8 | 邵阳县石漠化综合治理项目 | 新建 | 治理石漠化面积9.19平方公里 | 2020 | 2021 | 合计 | 3447.53 | 按批复的初步设计，实施人工造林、封山育林及小型水利水保设施等建设。 | 约束性任务 | 县林业局-杨金刚 | 县发改局-吕美蓉 |
| 中央预算内投资 | 1500.00 |
| 地方投资 |  |
| 社会投资 | 1947.53 |
| 9 | 桂阳县石漠化综合治理项目 | 新建 | 治理岩溶面积51.89平方公里 | 2020 | 2021 | 合计 | 2806.86 | 按批复的初步设计，实施人工造林、封山育林及小型水利水保设施等建设。 | 约束性任务 | 县林业局-欧阳丰县水利局-史文清 | 县发改局-廖运清 |
| 中央预算内投资 | 1500.00 |
| 地方投资 | 142.18 |
| 社会投资 | 1164.68 |
| 10 | 新化县石漠化综合治理项目 | 新建 | 治理岩溶面积88.43平方公里 | 2020 | 2021 | 合计 | 3074.49 | 按批复的初步设计，实施人工造林、封山育林等建设。 | 约束性任务 | 县林业局-曹致民 | 县发改局-陈一中 |
| 中央预算内投资 | 1500.00 |
| 地方投资 | 142.18 |
| 社会投资 | 1432.31 |
| 11 | 涟源市石漠化综合治理项目 | 新建 | 治理岩溶面积52.06平方公里 | 2020 | 2021 | 合计 | 2568.25 | 按批复的初步设计，实施人工造林、封山育林及小型水利水保设施等建设。 | 约束性任务 | 市林业局-刘建甫 市水利局-戴发明 | 市发改局-肖绵章 |
| 中央预算内投资 | 1500.00 |
| 地方投资 | 142.18 |
| 社会投资 | 926.07 |
| 12 | 东安县石漠化综合治理项目 | 新建 | 治理岩溶面积21.30平方公里 | 2020 | 2021 | 合计 | 1063.78 | 按批复的初步设计，实施人工造林及小型水利水保设施等建设。 | 约束性任务 | 县林业局-吴化顺 | 县发改局-蒋袆 |
| 中央预算内投资 | 500.00 |
| 地方投资 | 47.46 |
| 社会投资 | 516.32 |
| 13 | 江永县石漠化综合治理项目 | 新建 | 治理岩溶面积58.50平方公里 | 2020 | 2021 | 合计 | 2686.36 | 按批复的初步设计，实施人工造林、封山育林及小型水利水保设施等建设。 | 约束性任务 | 县林业局-莫 胜县水利局-曾志峰 | 县发改局-蒋江生 |
| 中央预算内投资 | 1500.00 |
| 地方投资 | 142.17 |
| 社会投资 | 1044.19 |
| 14 | 江华县石漠化综合治理项目 | 新建 | 治理岩溶面积60.00平方公里 | 2020 | 2021 | 合计 | 3026.75 | 按批复的初步设计，实施人工造林、封山育林、草地建设及小型水利水保设施等建设。 | 约束性任务 | 县林业局-朱龙江县水利局-唐 震 | 县发改局-左华生 |
| 中央预算内投资 | 1500.00 |
| 地方投资 | 142.20 |
| 社会投资 | 1384.55 |
| 15 | 新田县石漠化综合治理项目 | 新建 | 治理岩溶面积20.00平方公里 | 2020 | 2021 | 合计 | 919.30 | 按批复的初步设计，实施人工造林、封山育林等建设。 | 约束性任务 | 县自然资源局-  骆炉生 | 县发改局-朱永林 |
| 中央预算内投资 | 500.00 |
| 地方投资 | 47.40 |
| 社会投资 | 371.90 |
| 16 | 永定区石漠化综合治理项目 | 新建 | 治理岩溶面积69.35平方公里 | 2020 | 2021 | 合计 | 2553.11 | 按批复的初步设计，实施人工造林、封山育林及小型水利水保设施等建设。 | 约束性任务 | 区林业局-李小明 区水利局-邓国勇 | 区发改局-满兴来 |
| 中央预算内投资 | 1500.00 |
| 地方投资 | 142.13 |
| 社会投资 | 910.98 |
| 17 | 桑植县石漠化综合治理项目 | 新建 | 治理岩溶面积88.22平方公里 | 2020 | 2021 | 合计 | 2735.35 | 按批复的初步设计，实施人工造林、封山育林及小型水利水保设施等建设。 | 约束性任务 | 县林业局-金彪 县水利局-陈国 | 县发改局-王玉意 |
| 中央预算内投资 | 1500.00 |
| 地方投资 | 142.20 |
| 社会投资 | 1093.15 |
| 18 | 慈利县石漠化综合治理项目 | 新建 | 治理岩溶面积42.57平方公里 | 2020 | 2021 | 合计 | 1192.81 | 按批复的初步设计，实施人工造林、封山育林及小型水利水保设施等建设。 | 约束性任务 | 县林业局-谭国富县水利局-贺忠鑫 | 县发改局-朱琼英 |
| 中央预算内投资 | 500.00 |
| 地方投资 | 47.40 |
| 社会投资 | 645.41 |
| 19 | 永顺县石漠化综合治理项目 | 新建 | 治理岩溶面积20.43平方公里 | 2020 | 2021 | 合计 | 896.93 | 按批复的初步设计，实施人工造林、封山育林及小型水利水保设施等建设。 | 约束性任务 | 县林业局-彭正波县水利局-向用坤 | 县发改局-朱大义 |
| 中央预算内投资 | 500.00 |
| 地方投资 | 47.39 |
| 社会投资 | 349.54 |
| 20 | 龙山县石漠化综合治理项目 | 新建 | 治理岩溶面积24.98平方公里 | 2020 | 2021 | 合计 | 884.72 | 按批复的初步设计，实施人工造林、封山育林等建设。 | 约束性任务 | 县林业局-贾美银 | 县发改局-梁清杨 |
| 中央预算内投资 | 500.00 |
| 地方投资 | 47.39 |
| 社会投资 | 337.33 |
| 21 | 凤凰县石漠化综合治理项目 | 新建 | 治理岩溶面积80.98平方公里 | 2020 | 2021 | 合计 | 3029.89 | 按批复的初步设计，实施人工造林、封山育林及小型水利水保设施等建设。 | 约束性任务 | 县林业局-滕 琼 县水利局-龙正清 | 县发改局-吴元贵 |
| 中央预算内投资 | 1500.00 |
| 地方投资 | 142.18 |
| 社会投资 | 1387.71 |

附件2

重点区域生态保护和修复工程

（湖南省岩溶地区石漠化综合治理工程）专项

2020年中央预算内投资计划绩效目标表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 | | | 重点区域生态保护和修复工程  （湖南省岩溶地区石漠化综合治理工程）专项 | |
| 下达地方或单位 | | | 21个石漠化重点县（市、区） | |
| 本次下达中央预算内投资（万元） | | | 22000 | |
| 总体目标 | 积极落实长江经济带建设战略中的生态保护和修复任务，在岩溶地区石漠化地区实施综合治理工程。治理岩溶面积880平方公里。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 实施效果指标 | 产出指标 | 综合治理任务完成率 | ≥60% |
| 综合治理质量合格率 | ≥80% |
| 年度投资计划完成率 | ≥60% |
| 治理岩溶面积中央补助标准 | 25万元/平方公里 |
| 效益指标 | 生态扶贫工程吸纳劳动力参与工程建设等社会指标完成率 | ≥80% |
| 过程管理指标 | 计划管理指标 | 投资计划分解用时达标率 | ≥90% |
| “两个责任”按项目落实到位率 | 100% |
| 资金管理指标 | 中央预算内投资支付率 | ≥60% |
| 总投资完成率 | ≥60% |
| 项目管理指标 | 项目开工率 | 100% |
| 超规模、超标准、超概算项目比例 | ≤5% |
| 监督检查指标 | 审计、督查、巡视等指出问题项目比例 | 0 |