附件1

湖南省2022年度生态保护和修复领域中央预算内投资计划申报表

#### 单位：万元

| 序号 |  | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模 | 拟开工年份 | 拟建成年份 | 投资类别 | 总投资 | 已下达 投资 | 本次申请 投资 | 年度建设内容 | 任务 性质 | 项目（法人）单位及项目责任人 | 日常监管直接责任单位及监管责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 合计 | 238735.69 | 12392 | 226343.69 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 206891.32 | 9249 | 197642.32 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 地方投资 | 31844.37 | 3143 | 28701.37 |  |  |  |  |  |
| 一 |  | 重点区域生态保护和修复工程 |  |  |  |  | 合计 | 142715.77 |  | 142715.77 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 132737.08 |  | 132737.08 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 地方投资 | 9978.69 |  | 9978.69 |  |  |  |  |  |
| （一） |  | 南岭山地森林及生物多样性保护重点工程 |  |  |  |  | 合计 | 29264.6 |  | 29264.6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 27950.57 |  | 27950.57 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 地方投资 | 1314.03 |  | 1314.03 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 郴州市湘江源区生态综合治理项目 | 新建 | 人工造林，封山育林，森林质量精准提升；人工种草，草原围栏；湿地修复 | 2022 | 2023 | 合计 | 17357.80 |  | 17357.80 | （1）天然林保护与营造林工程：人工造林17186亩，封山育林185476亩，森林质量精准提升196291亩；（2）退化草原修复工程：人工种草13000亩，草原围栏21000米；（3）湿地生态综合治理：湿地修复1500亩。 | 约束性任务 | 郴州市林业局-王力耘 | 湖南省林业局造林处-胡锋、湿地中心-宋自力 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 17094.90 |  | 17094.90 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 地方投资 | 262.90 |  | 262.90 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 永州市湘江源区生态综合治理项目 | 新建 | 人工造林，封山育林，森林质量精准提升；人工种草，草地改良 | 2022 | 2023 | 合计 | 10247.9 |  | 10247.9 | （1）天然林保护与营造林工程：人工造林31359亩，封山育林76054亩，森林质量精准提升75157亩；（2）退化草原修复工程：人工种草33986亩，草地改良11378亩。 | 约束性任务 | 永州市林业局-宋振平 | 湖南省林业局造林处-胡锋 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 9196.77 |  | 9196.77 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 地方投资 | 1051.13 |  | 1051.13 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 株洲市湘江源区生态综合治理项目 | 新建 | 人工造林，封山育林，森林质量精准提升；人工种草 | 2022 | 2023 | 合计 | 1658.9 |  | 1658.9 | （1）天然林保护与营造林工程：人工造林1000亩，封山育林5000亩，森林质量精准提升25000亩；（2）退化草原修复工程：人工种草1000亩。 | 约束性任务 | 株洲市林业局-陈诚 | 湖南省林业局造林处-胡锋 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 1658.9 |  | 1658.9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 地方投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） |  | 湘桂岩溶地区石漠化综合治理重点工程 |  |  |  |  | 合计 | 41768.95 |  | 41768.95 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 39937.01 |  | 39937.01 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 地方投资 | 1831.94 |  | 1831.94 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 邵阳市武陵山-雪峰山生物多样性保护及石漠化综合治理项目 | 新建 | 人工造林，封山育林，森林质量精准提升；人工种草，草地改良，草原围栏；巡护栈道建设，驳岸生态修复，外来入侵物种治理，水生植被恢复 | 2022 | 2023 | 合计 | 8583.71 |  | 8583.71 | （1）天然林保护与营造林工程：人工造林10783亩，封山育林216755亩，森林质量精准提升64218亩；（2）退化草原修复工程：人工种草8386亩，草地改良1000亩，草原围栏10000米；（3）湿地生态综合治理：巡护栈道建设1250米，驳岸生态修复10公里，外来入侵物种治理1500亩，水生植被恢复300亩。 | 约束性任务 | 邵阳市林业局-刘文龙 | 湖南省林业局造林处-胡锋、湿地中心-宋自力 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 8422.81 |  | 8422.81 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 地方投资 | 160.9 |  | 160.9 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 益阳市武陵山-雪峰山生物多样性保护及石漠化综合治理项目 | 新建 | 人工造林，封山育林，森林质量精准提升 | 2022 | 2023 | 合计 | 1628.25 |  | 1628.25 | 天然林保护与营造林工程：人工造林2000亩，封山育林58050亩，森林质量精准提升13350亩。 | 约束性任务 | 益阳市林业局-刘力威 | 湖南省林业局造林处-胡锋 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 1628.25 |  | 1628.25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 地方投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 怀化市武陵山-雪峰山生物多样性保护及石漠化综合治理项目 | 新建 | 人工造林，封山育林，森林质量精准提升；人工种草 | 2022 | 2023 | 合计 | 4145.72 |  | 4145.72 | （1）天然林保护与营造林工程：人工造林6358亩，封山育林105153亩，森林质量精准提升34813亩；（2）退化草原修复工程：人工种草5800亩。 | 约束性任务 | 怀化市林业局-曾祥元 | 湖南省林业局造林处-胡锋 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 4044.60 |  | 4044.60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 地方投资 | 101.12 |  | 101.12 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 湘西土家族苗族自治州武陵山-雪峰山生物多样性保护及石漠化综合治理项目 | 新建 | 人工造林，封山育林，森林质量精准提升；人工种草 | 2022 | 2023 | 合计 | 2868.60 |  | 2868.60 | （1）天然林保护与营造林工程：人工造林4619亩，封山育林38762亩，森林质量精准提升29620亩；（2）退化草原修复工程：人工种草4000亩。 | 约束性任务 | 湘西土家族苗族自治州林业局-周拥军 | 湖南省林业局造林处-胡锋 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 2868.60 |  | 2868.60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 地方投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 娄底市武陵山-雪峰山生物多样性保护及石漠化综合治理项目 | 新建 | 人工造林，封山育林，森林质量精准提升 | 2022 | 2023 | 合计 | 5041.74 |  | 5041.74 | 天然林保护与营造林工程：人工造林43086亩，封山育林35727亩，森林质量精准提升12410亩。 | 约束性任务 | 娄底市林业局-刘海云 | 湖南省林业局造林处-胡锋 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 5041.74 |  | 5041.74 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 地方投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 邵阳市湘西南水土流失、石漠化综合治理项目 | 新建 | 人工造林，封山育林，森林质量精准提升；人工种草，草地改良，草原围栏；退养还湖，泥炭沼泽湿地修复，排水退化湿地修复，驳岸生态修复，补植（播）乡土树(草)，水生植被恢复，生态廓道建设 | 2022 | 2023 | 合计 | 10521.08 |  | 10521.08 | （1）天然林保护与营造林工程：人工造林15921亩，封山育林135840亩，森林质量精准提升30675亩；（2）退化草原修复工程：人工种草7546亩，草地改良1710亩，草原围栏7000米；（3）湿地生态综合治理：退养还湖975亩、泥炭沼泽湿地修复420亩、排水退化湿地修复 555亩、驳岸生态修复6.8公里、补植（播）乡土树(草)1650亩、水生植被恢复285亩、生态廊道350亩。 | 约束性任务 | 邵阳市林业局-刘文龙 | 湖南省林业局造林处-胡锋、湿地中心-宋自力 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 9374.49 |  | 9374.49 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 地方投资 | 1146.59 |  | 1146.59 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 永州市湘西南水土流失、石漠化综合治理项目 | 新建 | 人工造林，封山育林，森林质量精准提升 | 2022 | 2023 | 合计 | 3344.58 |  | 3344.58 | 天然林保护与营造林工程：人工造林16179亩，封山育林27105亩，森林质量精准提升22433亩。 | 约束性任务 | 永州市林业局-宋振平 | 湖南省林业局造林处-胡锋 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 3035.69 |  | 3035.69 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 地方投资 | 308.89 |  | 308.89 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 怀化市湘西南水土流失、石漠化综合治理项目 | 新建 | 人工造林，森林质量精准提升；人工种草 | 2022 | 2023 | 合计 | 4692.25 |  | 4692.25 | （1）天然林保护与营造林工程：人工造林4931亩，森林质量精准提升63084亩；（2）退化草原修复工程：人工种草960亩。 | 约束性任务 | 怀化市林业局-曾祥元 | 湖南省林业局造林处-胡锋 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 4577.8 |  | 4577.8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 地方投资 | 114.45 |  | 114.45 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 娄底市湘西南水土流失、石漠化综合治理项目 | 新建 | 人工造林，封山育林，森林质量精准提升 | 2022 | 2023 | 合计 | 943.03 |  | 943.03 | （1）天然林保护与营造林工程：人工造林4500亩，封山育林15300亩。（2）荒漠生态系统综合治理：水源工程81处，节水灌溉5处。 | 约束性任务 | 娄底市林业局-刘海云 | 湖南省林业局造林处-胡锋 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 943.03 |  | 943.03 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 地方投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三） |  | 武陵山区生物多样性保护重点工程 |  |  |  |  | 合计 | 18219.43 |  | 18219.43 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 18219.43 |  | 18219.43 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 地方投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 常德市湘西北生物多样性保护项目 | 新建 | 封山育林，森林质量精准提升 | 2022 | 2023 | 合计 | 2782.38 |  | 2782.38 | 天然林保护与营造林工程：封山育林27543亩，森林质量精准提升41783亩。 | 约束性任务 | 常德市林业局-关建锋 | 湖南省林业局造林处-胡锋 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 2782.38 |  | 2782.38 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 地方投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 张家界市湘西北生物多样性保护项目 | 新建 | 人工造林，封山育林，森林质量精准提升；人工种草，草地改良，草原围栏 | 2022 | 2023 | 合计 | 9078.1 |  | 9078.1 | （1）天然林保护与营造林工程：人工造林6179亩，封山育林199870亩，森林质量精准提升99258亩；（2）退化草原修复工程：人工种草500亩，草地改良5000亩，草原围栏5000米。 | 约束性任务 | 张家界市林业局-覃遵江 | 湖南省林业局造林处-胡锋 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 9078.1 |  | 9078.1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 地方投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 湘西土家族苗族自治州湘西北生物多样性保护项目 | 新建 | 人工造林，封山育林，森林质量精准提升；人工种草 | 2022 | 2023 | 合计 | 6358.95 |  | 6358.95 | （1）天然林保护与营造林工程：人工造林3477亩，封山育林98107亩，森林质量精准提升69307亩；（2）退化草原修复工程：人工种草16000亩。 | 约束性任务 | 湘西土家族苗族自治州林业局-周拥军 | 湖南省林业局造林处-胡锋 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 6358.95 |  | 6358.95 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 地方投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四） |  | 鄱阳湖、洞庭湖等河湖湿地保护和修复工程 |  |  |  |  | 合计 | 53462.78 |  | 53462.78 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 46630.06 |  | 46630.06 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 地方投资 | 6832.72 |  | 6832.72 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 岳阳市东洞庭湖流域河湖湿地保护修复项目 | 新建 | 人工造林，封山育林，森林质量精准提升；草地改良；湿地保护基础设施、退化湿地恢复、湿地生态修复、野生动植物生境恢复、科研监测 | 2022 | 2023 | 合计 | 46991.84 |  | 46991.84 | （1）天然林保护与营造林工程：人工造林47924亩，封山育林115854亩，森林质量精准提升123293亩；（2）湿地生态综合治理：湿地保护基础设施：巡护栈道7千米，管理站200平方米，浮标200个；退化湿地恢复：退养还滩（湖）150亩，泥炭沼泽湿地修复75亩，排水退化湿地修复1425亩，外来入侵物种治理16450亩；湿地生态修复：驳岸生态修复10千米，生物除藻、混凝沉淀4000亩，底泥疏浚20万立方米，水生生态系统优化6700亩；野生动植物生境恢复：补植（播）乡土树（草）240亩，水生植被恢复12200亩，微地形改造1项，补充食源地12300亩，生态廊道3450亩，野生动物通道600亩；科研监测：管理信息系统2套，水质在线实时监测设施2套，植物监测样方2个，野生动物固定监测样线6千米，监测站点16个，网络监控18套。 | 约束性任务 | 岳阳市林业局-王保林 | 湖南省林业局造林处-胡锋、湿地中心-宋自力 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 40159.12 |  | 40159.12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 地方投资 | 6832.72 |  | 6832.72 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 益阳市南洞庭湖流域河湖湿地保护修复项目 | 新建 | 人工造林，森林质量精准提升 | 2022 | 2023 | 合计 | 3775.44 |  | 3775.44 | （1）天然林保护与营造林工程：人工造林39629亩，森林质量精准提升5263亩； | 约束性任务 | 益阳市林业局-刘力威 | 湖南省林业局造林处-胡锋 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 3775.44 |  | 3775.44 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 地方投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 常德市南洞庭湖流域河湖湿地保护修复项目 | 新建 | 人工造林，封山育林，森林质量精准提升；草地改良 | 2022 | 2023 | 合计 | 2695.5 |  | 2695.5 | （1）天然林保护与营造林工程：人工造林17098亩，森林质量精准提升22010亩（2）退化草原修复工程：草地改良784亩。 | 约束性任务 | 常德市林业局-关建锋 | 湖南省林业局造林处-胡锋 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 2695.5 |  | 2695.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 地方投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 生态保护和修复支撑体系工程 |  |  |  |  |  | 合计 | 96019.92 | 12392 | 83627.92 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 74154.24 | 9249 | 64905.24 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 地方投资 | 21865.68 | 3143 | 18722.68 |  |  |  |  |  |
| （一） | 森林草原防灭火项目 |  |  |  |  |  | 合计 | 33340 | 6316 | 27024 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 22876 | 4383 | 18493 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 地方投资 | 10464 | 1933 | 8531 |  |  |  |  |  |
| 1 | 湖南省森林草原防火调度管理平台升级改造建设项目 |  | 新建 |  | 2022 | 2023 | 合计 | 2988 |  | 2988 | 新增监测子系统、调度指挥子系统、预报预警子系统、火灾评估子系统、音视频融合子系统、可视化会商子系统和森林防火APP；配套建设预警监测调度中心和防火值班室各一套。 | 约束性任务 | 湖南省林业局防火处-杨克拉 | 湖南省林业局规财处-张运明 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 1793 |  | 1793 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 地方投资 | 1195 |  | 1195 |  |  |  |  |  |
| 2 | 湖南省张家界市森林火灾高风险区综合治理工程建设项目 |  | 新建 |  | 2022 | 2023 | 合计 | 2958 |  | 2958 | 购置无人机 7 架、超高扬程森林消防泵 5 台、消防水带 900 卷、背负式灭火高压水泵 30 台、油锯 100 台、高枝锯 100 台、粗枝剪 100 把；新建消防水池 17 处；新建生物防火林带 180.0千米。 | 约束性任务 | 张家界市林业局-陈贤德 | 湖南省林业局防火处-杨克拉 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 2366 |  | 2366 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 地方投资 | 592 |  | 592 |  |  |  |  |  |
| 3 | 湖南省湘潭市森林火灾高风险区综合治理工程建设项目 |  | 新建 |  | 2022 | 2023 | 合计 | 2991 |  | 2991 | 新建生物防火林带238千米；建设林火视频监控中控设施1套、林火视频监控系统前端7套；购置2号工具5250把、割灌机46台、油锯45台、灭火水枪38台、高压细水雾灭火机15台、移动水泵灭火系统15套、阻燃服装90套；新建消防水池25个；安装太阳能语音监控194个、宣传标牌126个。 | 约束性任务 | 湘潭市林业局-贺汉明 | 湖南省林业局防火处-杨克拉 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 1913 |  | 1913 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 地方投资 | 1078 |  | 1078 |  |  |  |  |  |
| 4 | 湖南省长沙市森林火灾高风险区综合治理工程建设项目 |  | 新建 |  | 2022 | 2023 | 合计 | 2985 |  | 2985 | 配置无人机8台及相关设备；新建防火专用监控系统15套，配备北斗手持巡护终端587台、望远镜40个、对讲机20台；配备数字超短波固定基站、数字超短波移动基站、基站通信电源、无线视频前端系统、车载台、语音网关、单兵图传系统、手持台各4台套；配备割灌机、风力灭火机、油锯等防灭火工具一批；新建生物防火林带107.95千米。 | 约束性任务 | 长沙市林业局-朱远红 | 湖南省林业局防火处-杨克拉 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 1791 |  | 1791 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 地方投资 | 1194 |  | 1194 |  |  |  |  |  |
| 5 | 湖南省林业局直属单位森林火灾高风险区综合治理工程项目 |  | 续建 |  | 2022 | 2023 | 合计 | 2413 | 1804 | 609 | 新建视频监控中控设施3套,前端系统9套，卡口监控前端100套，新建和改造瞭望台3座和瞭望哨4座，配置望远镜40台，巡护电动车15辆，巡护摩托车19辆，对讲机75台，购置风力灭火机48台，无人机5台，购置消防水车3辆，新建及改造消防水池2处，生物防火林带30公里。 | 约束性任务 | 湖南省林业局防火处-杨克拉 | 湖南省林业局规财处-张运明 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 1448 | 1083 | 365 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 地方投资 | 965 | 721 | 244 |  |  |  |  |  |
| 6 | 湖南省怀化市森林火灾高风险区综合治理工程建设项目 |  | 续建 |  | 2022 | 2023 | 合计 | 2959 | 1875 | 1084 | 新建视频监控前端系统10套，中控系统11套，瞭望台7座，高倍望远镜15架，无人机10台，新建物资储备库1500平方米及相关配套工程，购置消防水车4辆、指挥车1辆、运兵车9辆、机具装备8辆，高压水雾灭火机12台，移动水泵灭火系统7台，脉冲水枪15套，新建防火隔离带20公里，维修防火隔离带45公里。 | 约束性任务 | 怀化市林业局-曾祥元 | 湖南省林业局防火处-杨克拉 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 2367 | 1500 | 867 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 地方投资 | 592 | 375 | 217 |  |  |  |  |  |
| 7 | 岳阳市森林消防队伍能力建设项目 |  | 续建 |  | 2022 | 2023 | 合计 | 3437 | 1560 | 1877 | 新建营房2352平方米、改建营房852.8平方米，配套建设相关电气、给排水、消防、训练设施；新建训练场7500平方米、停车场3200平方米，配套相关训练器材和设备；购置应急通信指挥车5辆、运兵车10辆、森林消防水车10辆、巡护摩托车38辆、全地形森林消防泵浦车14辆、扑火机具装备车8辆，配备相关通信、扑救、防护装备等。 | 约束性任务 | 岳阳市应急管理局—何玉平 | 湖南省应急管理厅-徐艺 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 2200 | 1000 | 1200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 地方投资 | 1237 | 560 | 677 |  |  |  |  |  |
| 8 | 永州市森林消防队伍能力建设项目 |  | 续建 |  | 2022 | 2023 | 合计 | 4039 | 1077 | 2962 | 建设森林消防专业队伍营区7处、营房5624平方米；购置通信指挥车、运兵车等特种车辆52辆、巡护摩托车10辆，购置必要的通信指挥、扑火机具装备等。 | 约束性任务 | 永州市应急管理局—谢云祁 | 湖南省应急管理厅-徐艺 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 3000 | 800 | 2200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 地方投资 | 1039 | 277 | 762 |  |  |  |  |  |
| 9 | 郴州市森林消防队伍能力建设项目 |  | 新建 |  | 2022 | 2023 | 合计 | 4461 |  | 4461 | 在郴州市北湖区、资兴市、嘉禾县、临武县、桂东县、汝城县各新建及改扩建森林消防专业队伍共计6支，新建停车场1400平方米，新建训练场9600平方米，园林绿化工程6200平方米，新建营房3746平方米，改建营房2102平方米，购置应急通讯指挥车6辆，运兵车14辆，森林消防水车12辆，全地形森林消防泵浦车12辆等，购置必要的通信指挥、扑火机具装备等。 | 约束性任务 | 郴州市应急局-李群伟 | 省应急厅火灾防管处-徐艺 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 2999 |  | 2999 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 地方投资 | 1462 |  | 1462 |  |  |  |  |  |
| 10 | 湖南省邵阳市森林火灾高风险区综合治理 工程建设项目 |  | 新建 |  | 2022 | 2023 | 合计 | 4109 |  | 4109 | 在市本级、新邵县、邵东县、隆回县、遂宁县新建森林消防专业队伍共4支，新建营房4处4200平方米、停车场4处850平方米、训练场4处6600平方米、庭院绿化4处4000平方米，生物防火林带51千米，工程阻隔带65千米，购置运兵车3台、扑火机具装备车3台，购置必要的通信指挥、扑火机具装备等。 | 约束性任务 | 邵阳市应急局-张戈锐 | 省应急厅火灾防管处-徐艺 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 2999 |  | 2999 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 地方投资 | 1110 |  | 1110 |  |  |  |  |  |
| （二） | 国家级自然保护区基础设施建设项目 |  |  |  |  |  | 合计 | 24932.25 |  | 24932.25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 21083.24 |  | 21083.24 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 地方投资 | 3849.01 |  | 3849.01 |  |  |  |  |  |
| 11 | 湖南张家界大鲵国家级自然保护区基础设施建设项目（一期） |  | 新建 |  | 2022 | 2023 | 合计 | 1191 |  | 1191 | 保护管理站、管护点、 巡护路网、自然保护区监测管理系统、 科研监测。 | 约束性任务 | 湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心-陈家法 | 湖南省林业局保护地处-何平 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 993 |  | 993 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 地方投资 | 198 |  | 198 |  |  |  |  |  |
| 12 | 湖南八大公山国家级自然保护区保护管理和科研监测建设项目 |  | 新建 |  | 2022 | 2023 | 合计 | 2987.7 |  | 2987.7 | 管理站危房翻修重建；新增一批标识标牌；配备和更新巡护和生活设施设备；补充完善一批视频监测系统；对保护区巡护和防火道路进行维修维护；建设科研监测系统，配套科研设施设备；完善公众科普宣教系统。 | 约束性任务 | 湖南八大公山国家级自然保护区管理处-蔡双林 | 湖南省林业局保护地处-何平 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 2987.7 |  | 2987.7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 地方投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 湖南舜皇山国家级自然保护区保护及监测设施建设项目 |  | 新建 |  | 2022 | 2023 | 合计 | 1412 |  | 1412 | 改建保护管理站4处、新建科研工作站1处；建设气象监测站2个、水文水质监测站1个、植物监测样方45块、野生动物固定监测样点30处、疫源疫病监测点4处、野生动物固定监测样线10公里；自然保护区新建挡土墙及护坡工程各一处，购置巡护保护、科研监测、防灾减灾等必要设施设备。 | 约束性任务 | 湖南舜皇山国家级自然保护区管理局-陈竞帆 | 湖南省林业局保护地处-何平 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 1130 |  | 1130 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 地方投资 | 282 |  | 282 |  |  |  |  |  |
| 14 | 湖南九嶷山国家级自然保护区保护及监测设施建设项目 |  | 新建 |  | 2022 | 2023 | 合计 | 2404 |  | 2404 | 新建管理站、哨卡、有害生物防治检疫站、配备附属工程及设施设备；建设科研工作站，气象观测站、水文水质监测站、动植物监测样方线；维修巡护道路，建设远程塔台监控点、重要区域监控点；购置巡护用车2辆、巡护摩托车15辆及保护管理、科研监测等必要设施设备。 | 约束性任务 | 湖南九嶷山国家级自然保护区管理局-何文祥 | 湖南省林业局保护地处-何平 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 1923 |  | 1923 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 地方投资 | 481 |  | 481 |  |  |  |  |  |
| 15 | 湖南高望界国家级自然保护区保护与监测设施建设项目 |  | 新建 |  | 2022 | 2023 | 合计 | 2499 |  | 2499 | 购置有害生物防治检疫、野生动物疫源疫病防控与检测设备；建设巡护路网，购置交通工具、野外装备30套、通信工具；建设科研监测基础设施样点样线、信息管理系统、视频监控系统；建设野外保护宣教设施设备。 | 约束性任务 | 湖南高望界国家级自然保护区管理局-龙文高 | 湖南省林业局保护地处-何平 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 2499 |  | 2499 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 地方投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 乌云界国家级自然保护区保护与监测设施建设项目 |  | 新建 |  | 2022 | 2023 | 合计 | 2930.12 |  | 2930.12 | 新建物种保护监测、视频系统前端监控点；购置物种保护监测、视频系统监控中心设施设备；维修受损巡护步道 ，购置北斗系统智能巡护移动终端；新建野外观测站、气象观测站；购置科研监测中心设施设备；建设公众教育系统。 | 约束性任务 | 湖南乌云界国家级自然保护区管理局-王高见 | 湖南省林业局保护地处-何平 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 2344 |  | 2344 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 地方投资 | 586.12 |  | 586.12 |  |  |  |  |  |
| 17 | 湖南八面山国家级自然保护区保护与监测（二期基础设施）项目 |  | 新建 |  | 2022 | 2023 | 合计 | 2869 |  | 2869 | 建设视频监控预警系统前端10套、重要道口监控前端10个、视频监控分控中心2个、视频监控控制中心1个，信息管理系统1套，极小种群保护1项、综合服务用房搬迁改造1项；巡护步道改造7.5千米，安全护栏10千米；改造科研业务用房600平方米；设置固定监测样线25千米、大型固定样地2个、样方50个；建设关键物种野外视频监测点6个；新建野外宣教点2个；购置巡护保护、科研监测、防灾减灾等必要设施设备。 | 约束性任务 | 湖南八面山国家级自然保护区管理局-陈志东 | 湖南省林业局保护地处-何平 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 2295 |  | 2295 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 地方投资 | 574 |  | 574 |  |  |  |  |  |
| 18 | 湖南壶瓶山国家级自然保护区保护和科研监测建设项目 |  | 新建 |  | 2022 | 2023 | 合计 | 2984.43 |  | 2984.43 | 改建红星保护管理站，建筑面积500平方米，为5个管理站配备巡护监测设施设备各1套；；新增视频监测系统6套；新建华南虎生境景观改造面积150公顷；建立近自然结构虎舍6个、水源点6个；建设猎物饲养区围栏3.076千米；维修巡护公路12.5千米，巡护步道55.0千米，新建华南虎野化放归实验基地内部巡护步道19.0千米；新建高通量卫星红外相机监测系统1套，LTE基站和高通量卫星站各6套；购置巡护保护、科研监测、防灾减灾等必要设施设备。 | 约束性任务 | 湖南壶瓶山国家级自然保护区管理局-康祖杰 | 湖南省林业局保护地处-何平 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 2387.54 |  | 2387.54 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 地方投资 | 596.89 |  | 596.89 |  |  |  |  |  |
| 19 | 湖南借母溪国家级自然保护区保护与监测（二期基础设施） |  | 新建 |  | 2022 | 2023 | 合计 | 2940 |  | 2940 | 新建管理站1个、管护点2个、疫源疫病监测点2个、检查站设备4套、智慧管理平台1套、新建视频监控系统、网络系统等；巡护道提质改造18千米、巡护步道维修改造10千米；新建野外宣教点2个；购置巡护保护、科研监测、防灾减灾等必要设施设备。 | 约束性任务 | 湖南借母溪国家级自然保护区管理局-张兴祥 | 湖南省林业局保护地处-何平 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 2352 |  | 2352 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 地方投资 | 588 |  | 588 |  |  |  |  |  |
| 20 | 湖南鹰嘴界国家级自然保护区建设项目(二期） |  | 新建 |  | 2022 | 2023 | 合计 | 2715 |  | 2715 | 新建远程控制中心设备1套、分控中心设备3套、信息管理系统1套、疫源疫病监测设备3套、管理站点设备更新1批；改造巡护步道15千米；新建气象观测站1个、大型固定样地1个、监测样方25个、固定监测样线23千米；新建野外宣教点4个，公众教育线路4千米；购置巡护保护、科研监测、防灾减灾等必要设施设备。 | 约束性任务 | 湖南鹰嘴界国家级自然保护区管理局-佘晶明 | 湖南省林业局保护地处-何平 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 2172 |  | 2172 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 地方投资 | 543 |  | 543 |  |  |  |  |  |
| （三） | 林草种质资源保存库项目 |  |  |  |  |  | 合计 | 10908 | 4826 | 6082 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 8726 | 3866 | 4860 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 地方投资 | 2182 | 960 | 1222 |  |  |  |  |  |
| 21 | 国家林木种质资源设施保存库湖南分库项目 |  | 续建 |  | 2022 | 2023 | 合计 | 9955 | 4826 | 5129 | 新建种质资源设施保存库6759.10㎡，科普演示及公共空间817.6㎡，水泵房113.1㎡以及配套附属工程建设和相关设备购置。 | 约束性任务 | 湖南省林业种苗繁育示范中心-蔡兵 | 湖南省林业局规财处-张运明 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 7964 | 3866 | 4098 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 地方投资 | 1991 | 960 | 1031 |  |  |  |  |  |
| 22 | 中南林业科技大学芦头实验林场国家林木种质资源库建设项目 |  | 新建 |  | 2022 | 2023 | 合计 | 953 |  | 953 | 种质资源调查、观察与测定、生境改善43.67h㎡，种质资源选择与收集206份，测定林10h㎡，种质资源遗传性状分析700份，种质资源杂交子代创制500份，标本制作100份，新建生物隔离带5km，以及配套附属工程建设和相关设备购置。 | 约束性任务 | 芦头实验林场-毛克俭 | 湖南省林业局国有林和种苗站-薛萍 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 762 |  | 762 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 地方投资 | 191 |  | 191 |  |  |  |  |  |
| （四） | 野生动植物保护工程项目 |  |  |  |  |  | 合计 | 22307.67 |  | 22307.67 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 17844 |  | 17844 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 地方投资 | 4463.67 |  | 4463.67 |  |  |  |  |  |
| 23 | 国家林业和草原局南方查没制品储存中心项目 |  | 新建 |  | 2022 | 2023 | 合计 | 6986.8 |  | 6986.8 | 拟建 1 栋连体建筑,庭院布局,总建筑面积为 4936 平方米。分别为存储区、展示区、宣教区、科研区 4 个功能分区。配套建筑的装修、给排水、电气、消防、暖通等的安装，配置野生动植物制品保护修复设备、预处理设施、储藏设施、展陈设施、冷库设施以及区域绿化、停车场等基础设施建设。 | 约束性任务 | 湖南省林业种苗繁育示范中心-蔡兵 | 湖南省林业局动植物处-陈春华 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 5589 |  | 5589 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 地方投资 | 1397.8 |  | 1397.8 |  |  |  |  |  |
| 24 | 湖南省兰科植物保护工程项目 |  | 新建 |  | 2022 | 2023 | 合计 | 2998 |  | 2998 | 1.科研基础设施建设。包括科研实验室1100平方米，改建管护用房300平方米，建设练苗及培苗温室1000平方米。2.兰科植物扩繁建设。包括建设兰科植物扩繁区（圃）2.41公顷、兰科植物引种、培植区21公顷。3.数据库建设。建立研究数据库1个，购置信息系统设备。4.附属工程建设。包括道路拓宽及硬化2.06千米，种植管护作业道2.50千米、泵房25平方米等，以及购置灌溉等设备。 | 约束性任务 | 湖南省青羊湖国有林场-刘永强 | 湖南省林业局动植物处-陈春华 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 2398 |  | 2398 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 地方投资 | 600 |  | 600 |  |  |  |  |  |
| 25 | 怀化市野生动物救护繁育中心建设工程项目 |  | 新建 |  | 2022 | 2023 | 合计 | 2998 |  | 2998 | 1.新建业务用房1处，400平方米；新建标本储存用房，400平方米；新建兽医用房1处，400平方米；新建隔离观察、饲养康复、野化训练、软放归等类型笼舍共计94间。2.野生动物救护繁育中心宣教设施建设，含宣教标牌48块、宣教道路3千米，展示系统1套。3.购置设备一批，含野生动物救护设备、野生动物繁育设备、视频监控系统等。 | 约束性任务 | 怀化市中坡风景名胜管理处-佘海平 | 湖南省林业局动植物处-陈春华 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 2398 |  | 2398 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 地方投资 | 600 |  | 600 |  |  |  |  |  |
| 26 | 长沙生态动物园野生动物救护繁育工程建设项目 |  | 新建 |  | 2022 | 2023 | 合计 | 2900 |  | 2900 | 新建业务用房、笼舍，野生动物救护繁育中心宣教设施建设及相关附属设施建设、设备购置等。 | 约束性任务 | 长沙生态动物园-宋平 | 湖南省林业局动植物处-陈春华 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 2320 |  | 2320 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 地方投资 | 580 |  | 580 |  |  |  |  |  |
| 27 | 湖南省陆生野生动物疫源疫病监测预警防控体系提升建设工程项目 |  | 新建 |  | 2022 | 2023 | 合计 | 2675 |  | 2675 | 1.购置信息采集、信息传输、野外监测巡护等相关设备6套。2.新建监测站1处（凤凰站）。建设业务用房420平方米、初检实验室400平方米、应急物资储备库300平方米。3.改造监测站1处（汝城站），改造业务用房360平方米。4.建设省陆生野生动物疫源疫病监测省级预警平台。 | 约束性任务 | 湖南省林业局动植物处-陈春华 | 湖南省林业局规财处-张运明 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 2140 |  | 2140 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 地方投资 | 535 |  | 535 |  |  |  |  |  |
| 28 | 郴州重点保护野生动物救护救助工程项目 |  | 新建 |  | 2022 | 2023 | 合计 | 3749.87 |  | 3749.87 | 1.新建业务用房1处，1000平方米；新建标本储存用房1处，400平方米；新建兽医用房1处，600平方米；以及供电、供排水、消防、绿化等附属工程。2.新建隔离观察、饲养康复、野化训练、软化放归等类型笼舍共计56间，总建筑面积5000平方米，以及供电、给排水、消防等附属工程。3.购置设备一批，含野生动物救护设备、野生动物繁育设备、视频监控系统和其他配套设备等。4.野生动物救护中心宣教设施建设。 | 约束性任务 | 郴州市苏仙区五盖山国有林场- 雷翔军 | 湖南省林业局动植物处-陈春华 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 2999 |  | 2999 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 地方投资 | 750.87 |  | 750.87 |  |  |  |  |  |
| （五） | 有害生物防治能力提升项目 |  |  |  |  |  | 合计 | 4532 | 1250 | 3282 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 3625 | 1000 | 2625 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 地方投资 | 907 | 250 | 657 |  |  |  |  |  |
| 29 | 张家界等重点生态区松材线虫病智慧防控能力提升建设项目 |  | 续建 |  | 2022 | 2023 | 合计 | 4532 | 1250 | 3282 | 新建疫情监测体系、疫情防控体系、检疫检查体系和能力提升培训。 | 约束性任务 | 湖南省林业有害生物防治检疫站-黄向东 | 湖南省林业局规财处-张运明 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 3625 | 1000 | 2625 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 地方投资 | 907 | 250 | 657 |  |  |  |  |  |