附件
排水设施建设2023年中央预算内投资计划拟安排项目表
                                                                                                                                                                 单位：万元
	序号
	地级
城市
	县市区
	项目名称
	建设内容和规模
	计划
开工
时间
	计划
竣工
时间
	总投资（剔除征地拆迁费用及无关投资）
	地方资金是否落实
	是否已纳入内涝治理系统化方案
	项目（法人）单位及
责任人
	日常监管直接责任单位及
责任人
	拟安排资金

	合计33个项目
	　
	　
	　
	106590 
	　
	　
	　
	　
	40969

	一、城市排水项目20个
	　
	　
	　
	53099 
	　
	　
	　
	　
	23909

	1
	长沙市
	浏阳市
	渭川河流域治理大围山路以南（长兴湖A区）建设项目
	项目面积约为22万平方米，主要实施渭川河流域大围山路以南雨污水管网、排水防涝管网建设等。
	2023年6月
	2024年12月
	5898 
	是
	是
	浏阳市水利建设投资有限公司 何双林
	浏阳市发展和改革局 刘娟
	2654

	2
	长沙市
	浏阳市
	济川河渠（禧和路-干渠）建设项目
	实施城市防洪排涝设施建设，建设排水管道长1680米，完善相关配套设施等。
	2022年11月
	2024年12月
	2365 
	是
	是
	浏阳市水利建设投资有限公司 何双林
	浏阳市发展和改革局 刘娟
	1064

	3
	湘潭市
	湘乡市
	湘乡市湘储6002号地块西侧排洪渠建设项目
	改建湘储6002号地块西侧排洪渠原有渠道，改为埋地箱涵排洪渠，总长585米。
	2022年12月
	2023年11月
	2139 
	是
	是
	湘乡市东山投资建设开发有限公司 彭润芳
	湘乡市住房和城乡建设局 柳纯斌
	962

	4
	衡阳市
	南岳区
	南岳区鑫盛路片区排水管网建设工程
	新建雨、污水管6.8千米，雨水边沟1.16千米，路面及绿化恢复约1.4万平方米，建设配套附属设施（检查井、防坠网等）。
	2023年3月
	2024年8月
	2780 
	是
	是
	南岳区市政公用事业服务中心 王旭东
	南岳区人民政府 彭建军
	1251

	5
	衡阳市
	南岳区
	南岳区背街小巷及天子山南路排水管道改造工程
	开挖改造铺设排水管道7.8千米，改造错接混接管道2.7千米，顶管施工约350米，新建顶管工作井2座、接收井2座，相关道路、绿化、附属设施开挖及恢复工程等。
	2023年3月
	2024年8月
	2139 
	是
	是
	南岳区市政公用事业服务中心 王旭东
	南岳区人民政府 彭建军
	963

	6
	岳阳市
	君山区
	君山区挂口南片区易涝积水点改造项目
	新建创业路、西环路、富民路、千亩田路和亚华市场雨水管道3650米，工程进行管道清淤及整治40000米。
	2023年6月
	2024年6月
	2312 
	是
	是
	君山区城市管理和综合执法局 周拥军
	君山区发展和改革局 龙世友
	1040

	7
	岳阳市
	岳阳楼区
	岳阳楼区洛王街道潘南居民片区排水设施建设项目
	新建雨水管道1620米，管径DN400—DN800；配套新建接户管道3120米，管径DN100/DN200；新建雨水泵站1座。
	2023年4月
	2024年3月
	1945 
	是
	是
	岳阳市岳阳楼区水利局 易桥勇
	岳阳市岳阳楼区发改局 陈志明
	875

	8
	岳阳市
	南湖新区
	南湖新区八仙台片区防洪排涝设施建设项目
	对八仙台片区雨污管网进行建设，建设涉及双龙路、黄家坡路，长度共计1725.8米，其中雨水管管径为DN600-DN800，污水管管径为DN400-DN600，同时配套完善区域的检查井、雨水口及其它相关配套设施。
	2023年5月
	2024年6月
	2400 
	是
	是
	岳阳市南湖新区城市管理局 熊炳辉
	岳阳市南湖新区发展改革局 李耀民
	1080

	9
	常德市
	鼎城区
	鼎城区新城西区排水管网改扩建工程（一期）
	对善池路、花溪路等路段6650米主排水箱涵进行清淤及检测；对鼎城一中及汽修小区排水系统改造及治理；实施祥云路、鼎城西路、永安路、建新路约12.5公里雨污水管网分流改造。
	2023年3月
	2024年2月
	4575
	是
	是
	鼎城区住建局 郭高文
	鼎城区人民政府 叶欣平
	2059

	10
	常德市
	经开区
	常德经开区供排水系统扩容提质改造工程-截污治污工程-新包垸机埠汇水片区雨污水管网改造工程
	实施区域排水管网排查、雨污水管网更新改造、雨污管网混接错接点改造、雨污管网清淤等建设。
	2023年1月
	2023年12月
	2859 
	是
	是
	常德德润产业发展有限公司 张平
	常德经济技术开发区开发建设局 侯宏立
	1287

	11
	常德市
	津市市
	津市市襄窑路易涝点排涝系统改造工程
	实施沟渠改造硬化清淤4661米；新建雨水管网5513米，其中，荷花路（襄窑路~洞庭大道）1385米、洞庭大道（保堤路~清远路）长度4128米;汤家湖、长山水库调蓄水体清淤4.8万立方米；窑坡排渍电排扩容改造，从2.8立方米/秒扩容至15立方米/秒。
	2023年3月
	2024年12月
	5251
	是
	是
	津市市住房和城乡建设局 李银安
	津市市发展和改革局 汪宇
	1065

	12
	张家界市
	武陵源区
	张家界市武陵源区百溪沟排水防涝工程
	实施百溪沟疏浚1800米，百溪沟护堤改造2200米，新建生态护坡5400平方米,新建排水管网1800米，改造泄水沟渠600米，改造排水泄洪口5座等。
	2023年6月
	2024年12月
	4420 
	是
	是
	张家界市武陵源区住房和城乡建设局 钟为福
	张家界市武陵源区发展和改革局 许斌
	2652

	13
	郴州市
	北湖区
	北湖区西城片区背街小巷积水改造工程
	实施北湖区西城区桂门岭片区、下湄桥片区、骆仙片区、北湖街道辖区等范围背街小巷内涝积水改造，新建排水管网0.8万米，沟改管0.5万米，修复破损及清淤管沟0.2万米。
	2023年4月
	2024年4月
	2190 
	是
	是
	郴州市北湖区城市管理和综合执法局 何赞智
	郴州市北湖区政府督查室 龙海波
	986

	14
	郴州市
	苏仙区
	郴州市苏仙区观山洞街道片区排水防涝工程项目
	项目位于观山洞街道范围内，主要对道路雨污水管网进行新建及改造DN300-800雨污水管网约5500米，道路管网清淤分流、沟改管工程、路面破除及恢复等。
	2023年7月
	2024年12月
	1951 
	是
	是
	郴州市苏仙区城市管理和综合执法局 范大青
	郴州市苏仙区住房和城乡建设局 李振军
	878

	15
	郴州市
	苏仙区
	郴州市苏仙区苏仙岭街道片区排水防涝工程项目
	项目位于苏仙岭街道范围内，主要对道路雨污水管网进行新建及改造DN300-800雨污水管网约4200米，道路管网清淤分流、沟改管工程、路面破除及恢复等。
	2023年7月
	2024年12月
	1744 
	是
	是
	郴州市苏仙区城市管理和综合执法局 范大青
	郴州市苏仙区住房和城乡建设局 李振军
	785

	16
	永州市
	祁阳市
	永州祁阳市西区雨水排放口工程项目
	新建复兴路至湘江处八字门排放口，DN2500雨水干管1200米，出水口水闸门一座；新建栖霞路往南至湘江处八字门排放口，新建栖霞路DN2500雨水干管800米，出水口水闸门一座；新建平安西路往西至湘江处八字门排放口，新建管道DN2000雨水干管100米，出水口水闸门一座。
	2023年4月
	2024年12月
	1769 
	是
	是
	祁阳市住建局 李柏林
	祁阳市发改局 李新国
	1062

	17
	怀化市
	洪江区
	洪江区嵩云山区域截洪沟工程
	实施嵩云山东线及南线，沿山体及山路截洪沟（1m×1m）5千米；小湾段截洪沟(1mx1m)5.1千米；公园路沿线排水设施改造2.7千米(含支线)。
	2023年6月
	2024年12月
	2257 
	是
	是
	怀化市洪江区住房和城乡建设局 曾旺志
	怀化市洪江区管理委员会 曾广能
	1016

	18
	怀化市
	洪江区
	洪江区松林路沿线内涝治理工程
	建设沿松林路（人民银行-巫水河段）雨水管道（DN2000）0.9千米；沿劳动路（体育中心-渔梁湾）雨水管道（DN1500）2.1千米。
	2023年6月
	2024年12月
	1544 
	是
	是
	怀化市洪江区住房和城乡建设局 曾旺志
	怀化市洪江区管理委员会 曾广能
	695

	19
	娄底市
	冷水江市
	冷水江市漩塘湾片区易涝点城市排水防涝设施建设项目
	整治易涝点1个，土石方 43800立方米，新建雨水管渠及截污管道 2300米,排水沟渠 1.2千米,清淤疏浚 1500立方米，挡土墙5000立方米，以及附属工程建设。
	2023年7月
	2024年12月
	1431 
	是
	是
	冷水江市住建局 张盛星
	冷水江市人民政府 李志忠
	858

	20
	娄底市
	冷水江市
	冷水江市红日片区易涝点城市排水防涝设施建设项目
	整治易涝点1个，新建雨水及截污管网3200米,清淤疏浚1000立方米，土石方工程27980立方米，宾格护脚1000立方米，以及附属工程建设。
	2023年8月
	2024年12月
	1129 
	是
	是
	冷水江市住建局 张盛星
	冷水江市人民政府 李志忠
	677

	二、县城排水项目13个
	　
	　
	53492 
	　
	　
	　
	　
	17060

	21
	株洲市
	茶陵县
	茶陵县洮水水库移民安置区排水项目
	新建雨水管道约14973米、雨水箱涵约885米，排洪渠约281米，加固原有沟渠100米，建设检查井、雨水篦子、闸门等，建设智慧监测平台，以及合流管沟的清淤疏浚等。
	2023年3月
	2025年2月
	4985 
	是
	是
	茶陵县住房和城乡建设局 贺新强
	茶陵县人民政府 刘军勇
	1685

	22
	岳阳市
	平江县
	平江县城市防洪排涝汨罗江综合治理县城雨污水分流改造一期工程
	对县城体育路、老城西街、老城城东片区、花溪巷、十字街、坪上路四柱路、南街商北街、书院路童家岭片区、三阳街及新城学校片区、牛车湾安置区、长冲安置区配套雨污水管网进行提质改造，改扩建管网及雨污分流改造，改造新建雨污水管道钢筋混泥土管、D300、HDPE缠绕增强管等共959000米。
	2023年3月
	2024年12月
	3699 
	是
	是
	平江县住建局 杨意香
	平江县
发改局 陈强
	2219

	23
	常德市
	石门县
	石门县东方桥排口上游排水管网改造项目
	实施东方桥排口上游的雨污分流改造，涉及管网长度约16200米（其中雨水管7800米、污水管8400米），配套建设混凝土检查井360座等。
	2023年8月
	2024年12月
	3684 
	是
	是
	石门县城乡和住房建设局 苏斌　
	石门县人民政府 张斌
	1856

	24
	郴州市
	桂阳县
	桂阳县迎宾路-展辉学校段排水防涝管网改造项目
	实施迎宾路-展辉学校段及周边延伸段管网改造双壁波纹管雨水管3900余米，新增Φ1000雨水检查井210个、Φ700污水检查井190个。
	2023年6月
	2024年6月
	4800 
	是
	是
	桂阳县城市管理和综合执法局 周桂红
	桂阳县发展和改革局 朱山栋
	1133

	25
	郴州市
	桂阳县
	桂阳县龙潭一村至腊树下段排水防涝管网改造项目
	实施龙潭一村至腊树下段管网改造及周边延伸段管网改造，包括改造安装双壁波纹管雨水管3400余米，新增Φ1000雨水检查200个、Φ700 污水检查井180个。
	2023年6月
	2024年6月
	4600 
	是
	是
	桂阳县城市管理和综合执法局 周桂红
	桂阳县发展和改革局 朱山栋
	1086

	26
	郴州市
	嘉禾县
	嘉禾县城市次干道改造（海绵城市示范区建设工程）
	改造5条城市次干道（和谐路、神农路、含丰路、体育路、嘉背路）排水系统，主要建设雨、污管道各4.5公里，铺设透水砖约16000平方米等。
	2022年11月
	2023年12月
	8000 
	是
	是
	嘉禾县住房和城乡建设局 李学辉
	嘉禾县发展和改革局 廖巨赤
	1551

	27
	郴州市
	安仁县
	安仁县安仁大道排水防涝改造建设项目
	对安仁大道主次干道雨水管进行更新改造：总长5.5公里。其中：安仁大道雨水管道长度3.2公里，锦富大道雨水管道长度0.28公里；松山路雨水管道长度1.54公里；安衡路雨水管道长度0.48公里。
	2023年4月
	2025年2月
	2868 
	是
	是
	安仁县城市管理和综合执法局 谭冬良
	安仁县发展和改革局 伍小定
	1551

	28
	怀化市
	通道县
	通道县新城区排水防涝设施建设项目
	实施通道县城排水管道清通修复项目，清通修复排水管道约46.26公里，包括污水管道清15.47公里、雨水管道清18.53公里，合流管渠清淤12.26公里。实施杆梓溪流域综合治理，综合治理河长4.11公里，包括两岸防洪抢险通道2157.75平米等。
	2023年3月
	2023年12月
	3001 
	是
	是
	通道侗族自治县园林绿化服务中心 吴佐航
	通道侗族自治县发展和改革局 谢才文
	1150

	29
	怀化市
	中方县
	中方县排水防涝建设项目（中兴片区雨污分流改造项目）
	新建和改造雨水管道、污水管网共计29.8公里，其中，现状合流管改造14.8公里；新建污水管网15公里。对管网进行清淤梳理以及破损修复，以及在南湖中路新建一处污水提升泵站,包括800米压力管。
	2023年5月
	2024年12月
	4102 
	是
	是
	中方县住房和城乡建设局 阳华
	中方县人民政府 田华
	1569

	30
	怀化市
	麻阳苗族自治县
	麻阳县城西浦子溪片区防洪排涝治理工程建设项目
	对浦子溪片区进行防洪排涝治理，建设防洪堤长 1000米，宽 30米；新建泵站 1 座，建筑面积 360平方米，设计排涝流量（P=5%）12立方米每秒，出口安装涵闸1扇，断面 4.0×3米；新建城西锦江大道东侧至尧里河泄洪渠 750米。管网改造 3000米。
	2022年10月
	2024年3月
	8297 
	是
	是
	麻阳苗族自治县水利局 张亚军
	阳苗族自治县发展和改革局 刘少志
	1551

	31
	娄底市
	新化县
	新化县天子山路排水设施建设项目
	在新化县云岭路与天子山路规划新建2200立方米/天提升泵站一处，规划用地面积200平方米，配套管网建设主要包括：新建管网4622米（DN800管30米、DN600管794米、DN200管3798米），以及检查井若干。
	2022年9月
	2023年9月
	1040 
	是
	是
	新化高新技术产业开发区投资开发有限责任公司 鄢学军
	新化高新技术产业开发区管理委员会 段智洪
	372

	32
	湘西州
	保靖县
	保靖县城2022年排水设施建设项目
	在建新路及周边支路新建DN500-DN600管道，北门路新建 DN500 管道。酉水南路支路新建DN500管道，新建DN500管道约3543米，DN600 管道约630米。新建DN1800雨水管道接入现状箱涵，保靖县迁陵小学前新建DN1200雨水管道接入现状雨水泵站，新建DN1800雨水管道约268米，DN1200雨水管道约222米。同时对现状泵站进行修复等。
	2022年12月
	2023年8月
	3077 
	是
	是
	保靖县住房和城乡建设局 宋开军
	保靖县发展和改革局 何春林
	832

	33
	湘西州
	泸溪县
	泸溪县武溪镇城南排水防涝配套基础设施建设项目
	改造涝点、铺设管网，包括G319与盘武水路交叉口西侧涝点改造0.25千米、第三大道北段涝点改造0.12千米、第三大道与第四大道之间北部涝点改造0.32千米、武溪镇城南罗家坪涝点改造1.2千米、武溪镇城南德政园小区涝点改造0.80千米、滨江南路西段雨水管网铺设0.43千米、滨江大道东段雨水管网铺设0.3千米、盘瓠路南段雨水管网铺设0.35千米。
	2023年7月
	2023年12月
	1338 
	是
	是
	泸溪县武沅建设投资有限公司 张勇华
	泸溪县住房和城乡建设局 李和华
	505


— 12 —

— 13 —

