附件1：

2021年省预算内“长江经济带和洞庭湖绿色发展”专项实施方案

为深入推进我省长江经济带生态环境保护修复和绿色高质量发展，充分发挥省预算内“长江经济带和洞庭湖绿色发展”专项资金使用效益，规范资金管理，按照《省预算内基本建设投资管理办法》（湘发改投资〔2015〕806号文件印发）要求，制定本实施方案。

一、总体要求

全面贯彻落实习近平总书记关于推动长江经济带发展系列重要讲话和指示精神，贯彻落实推动长江经济带发展领导小组、省委、省政府有关决策部署，充分发挥省预算内投资在长江经济带共抓大保护中的引领带动作用，着力解决生态环境突出问题，有力推进生态环境系统性保护修复。

二、专项重点支持方向

（一）长江经济带区域生态环境系统整治项目。

1、生态环境突出问题整改项目。对2020年长江经济带生态环境警示片新披露我省问题整改予以奖励支持，用于问题整改直接相关的投资项目，涉及企业违法违规的问题整改项目不予支持。

2、区域生态环境系统整治项目。针对生态环境治理过程中“头痛医头、脚痛医脚”以及治理方式单一化、碎片化、点状化等问题，破解同一地域范围内各类污染要素相互交织、不可分割，需要一次性系统治理的生态环境整治项目。项目实施范围应聚焦生态环境问题最复杂、最突出的区域，不能简单以行政区划或流域河段为单位打捆项目，应在梳理生态环境问题及其关联性的基础上，提出系统治理思路和具体措施。

优先支持生态环境突出问题整改项目和我省“洞庭清波”专项行动涉及的生态环境整治项目。

（二）长江经济带绿色发展示范项目（仅限岳阳市）。围绕将生态环境优势转化为生态农业、生态工业、生态旅游等生态经济优势，支持建设一批通过盘活自然生态资源、提升教育文化旅游价值、搭建公共服务平台、补齐配套设施等助推实现生态产业化，具有较强示范效应的绿色发展示范项目。

（三）洞庭湖生态环境整治“五结合”集中连片治理示范项目。重点在洞庭湖三市一区（岳阳、常德、益阳及长沙望城区）河网水系较发达的重点滨湖区，以相对自然集雨区为单元，结合黑臭水体治理、小型沟渠清淤清污、农业面源污染治理、人居环境改善、湿地生态修复等5个方面，采用源头控制、过程拦截、生物治理、循环利用等方式，实施一批中小微工程，集中整治村民房前屋后突出生态环境问题，疏通“毛细血管”，打通洞庭湖生态环境整治最后一公里。

三、安排原则和补助标准

（一）专项资金采取投资补助的投资方式。

（二）具备在2021年上半年开工建设条件，在建项目优先安排。

（三）纳入《湖南省长江经济带生态环境保护修复建设投资三年滚动计划项目库（2020-2023年）》和《湖南省洞庭湖水环境综合治理规划实施方案滚动更新项目库（2018-2025年）》的项目优先安排。

（四）长江经济带区域生态环境系统整治项目按照不超过项目总投资的20%予以补助，每个项目补助资金不超过300万元；长江经济带绿色发展示范项目按照不超过项目总投资的20%予以补助，每个项目补助资金不超过500万元；洞庭湖生态环境整治“五结合”集中连片治理示范项目按照每个项目300万元予以补助；以上三类项目总投资均不得包括征地拆迁费用。

四、申报条件及要求

（一）申请本专项省预算内投资应符合以下基本条件：

1、所有建设项目应通过投资项目在线审批监管平台进行审批、核准或备案，均应录入湖南省固定资产投资项目综合管理系统（http://222.240.80.7:8089/login.page）。

2、应符合本专项规定的资金支持方向。已完成项目审批、核准或备案手续，并落实地方建设资金来源和建设条件，确保投资计划一经下达即可开工建设或形成实物工作量。

3、未获得我委省预算内投资其他专项及其他省级资金支持。同一项目不得重复申请不同专项资金。

4、各市州发展改革部门应严格审核遴选项目，合理申报投资计划，报送的投资计划符合本地区财政承受能力和政府投资能力，不会造成地方政府隐性债务。各市州应合理确定地方政府投资任务和项目，严控债务高风险地区政府建设投资规模。

5、“五结合”工程集中连片治理示范区申报具体要求：①片区人口相对较集中，包含3-4个相邻自然村；②位于河网水系较发达的滨湖区，连片治理村在同一个自然集雨区，且人口相对集中，生态环境问题尤其是水环境问题比较突出；③实施基础条件好，包括交通区位条件好，自然本底环境好，地方政府重视程度高，当地老百姓积极性高；④工程内容满足五结合的要求，侧重于农村污水因地制宜简易收集处理和自然净化，制定了可行的工程实施方案（参照“五结合”工程建设指南）；⑤已完成农村改厕或承诺自筹资金完成农村改厕，实现改厕与“五结合”工程的有效衔接；⑥村民有较高的环境意识，制定了乡规民约，有较强的积极性和主动性，愿意投工投劳参与，负责工程监管和维护，并签订相关协议。⑦工程实施方案设计合理，目标明确，治理措施到位，效果突出，有显著的示范带动效应；⑧县（市、区）按1：1给予资金配套，并出具承诺意见函。

（二）申请本专项省预算内投资应报送以下书面材料：

1、市州发展改革部门申报投资计划请示文件（一式三份），正文、附件均需加盖市州发改部门公章。请示中必须注明：“经认真审核，所报投资计划符合我市（州）财政承受能力和政府投资能力，不会造成地方政府隐性债务。本次申报的所有项目均未虚报总投资，均未获得其它省预算内资金支持。我委对本次申报的项目的资金申请报告进行了认真审核，并对审核结果和申报材料的真实性、合规性负责”。

2、长江经济带区域生态环境系统整治、绿色发展示范项目同时报送资金申请报告（一式三份）。资金申请报告由各市州发展改革部门组织编制，包含：①项目基本情况，包含通过投资项目在线审批监管平台生成的项目代码、项目建设内容、总投资及资金来源、建设条件落实情况等。②项目建设单位基本情况，需提供统一社会信用代码证副本、企业法人代表身份证复印件等。③项目可行性研究报告及可研批复、核准或备案、选址、用地、环评等文件。④资金承诺函（加盖县市区政府或财政局公章，需原件）。⑤项目建设单位综合信用承诺书，包括承诺申报材料真实、按照投资计划推进项目建设、及时准确上报进度数据和信息等内容（由项目建设单位出具并加盖公章）。

３、洞庭湖生态环境整治“五结合”集中连片治理示范项目同时报送实施方案及其批复文件（一式三份）。实施方案依据“五结合”建设指南进行编制，由市州发改部门负责审批，包含：集中连片示范区基本情况（包含环境现状与原因分析），工程建设主要内容和措施（包含“五结合”实施内容），治理目标和效果，资金筹措方案及县区政府资金承诺、工程建设进度和责任主体等，并附整治项目区位图、现状实拍照片（2000万像素）、村组制定的乡规民约、全体村民或村民代表签订的工程监管和日常维护承诺书、申报资料真实性承诺书等。

４、项目绩效目标表。

5、项目可行性研究报告或实施方案均应加盖编制单位公章。

五、监管措施

（一）各市州发展改革部门向省发展改革委报送省预算内投资计划时，应明确每个项目的项目（法人）单位及项目责任人、日常监管直接责任单位及监管责任人。项目责任人、监管责任人应分别为项目单位、日常监管直接责任单位的有关负责人。明确日常监管直接责任单位及监管责任人，应经有关单位和责任人认可。

（二）获得本专项省预算内投资的项目，应当严格执行基本建设程序和《省预算内基本建设投资管理办法》（湘发改投资〔2015〕806号文件印发）等有关政府投资管理使用的政策要求，不得擅自改变建设内容、建设标准或资金用途，不得转移、侵占、滞留或者挪用省预算内投资。

（三）各市州发展改革部门应于每双月10日前报告项目建设进展情况和相关重要事项。项目建设完成后，项目单位应及时做好验收准备工作，由市州发改部门组织进行项目验收。