附件1：

稳就业公共实训基地建设省预算内投资专项

管理办法

第一章  总则

第一条  为进一步规范公共实训基地建设省预算内投资专项管理，提高资金使用效益，不断加强我省职业技能实训体系建设，提高公共就业服务能力，根据国家发展改革委《公共实训基地建设中央预算内投资专项管理办法》（发改就业规〔2017〕1937号）和湖南省发展改革委《项目资金申报及安排管理实施细则》(湘发改投资〔2015〕317号)等有关规定，制定本办法。

第二条  本办法适用于省预算内安排投资支持开展建设的公共实训基地项目。

第三条  本办法所称公共实训基地，是指由政府﹝市州、县（市、区）人民政府﹞主导建设、向城乡各类劳动者以及职业院校、职业培训机构、企业等提供技能训练、技能竞赛、技能鉴定、创业孵化、师资培训、课程研发等服务的公共性、公益性、示范性、综合性职业技能实训场所。

第四条  专项实施目标是，在整合资源、错位发展、合理布局的基础上，统筹建设一批服务各地主导产业的、突出地域特色的市县级公共实训基地。

第五条  凡使用公共实训基地建设专项的项目，应当严格执行基本建设程序和政府投资管理有关要求，专项资金仅限用于公共实训基地建设。

第二章  建设内容

第六条   公共实训基地建设应当以实用、安全、简朴和节约资源为原则。公共实训基地内部空间一般由实训场地、教研室、仓库、信息化设施以及必要的基本设施和辅助设施组成，实训场地一般采用框架式建筑结构，面积要满足培训要求。

第七条   公共实训基地项目应根据实际需要和有关技术标准合理确定建设规模。市州公共实训基地建筑面积一般不低于5000平方米，可承担8个以上职业（工种）技能训练；县（市、区）公共实训基地建筑面积一般不低于2000平方米，可承担5个以上职业（工种）技能训练。

第三章  支持范围和方式

第八条  支持范围：

（一）综合考虑各地优势资源和产业发展特点，突出公共实训基地区域特色，主要支持常住人口少于40万的县（市、区）建设地方产业特色型公共实训基地项目。

（二）优先支持位于农民工返乡创业试点县和产业集中园区的公共实训基地项目。

- 支持各类企业和职业技能（术）院校开展公共实训基地建设，鼓励设备设施、教学师资、课程教材等培训资源共建共享。

- 优先支持已开工建设但尚未能获得中央投资支持的公共实训基地项目。

第九条  对于补助资金支持金额及方式，由市州发展改革部门向省发展改革委提出申请，对贫困县和连片特困地区单个项目已获中央预算内补助的，由省预算内专项落实配套资金缺口；其余地区单个项目申请补助比例不超过总投资的60%（政府与社会资本合作项目补助政府出资资本金的60%以内、且不得超过资本金缺口）。考虑实际培训需求、常住人口数量等情况，单个项目补助总额原则上不超过600万，不低于300万。

第四章  项目申报

第十条  申报的项目必须已完成可行性研究报告批复，落实地方建设资金和项目用地、具备按时开工条件或已开工建设，项目业主单位应为项目法人。

第十一条  各市州、县（市、区）应按程序上报申报文件及项目资金申请报告，并对上报项目材料的真实性、完整性负责。资金申请报告中应包括项目单位基本情况、项目建设内容、总投资及资金来源、建设条件落实情况及工期安排等相关内容，并附项目可行性研究报告批复（原件）、资金落实证明和项目单位出具的申报真实性承诺函。

第十二条  严格执行《关于进一步规范项目安排信息比对工作有关事项的通知（修订版）》（湘发改投资﹝2018﹞1045号）有关规定，不得重复申报、多头申报。其中，安排中央投资后按国家明文要求省级配套的，不视为重复安排。

第十三条  落实《项目资金申报及安排管理实施细则》（湘发改投资﹝2015﹞317号），省发展改革委做好申报公开、流程公开、结果公开。经组织评估、处务会及委主任办公会集中审议，按照相关规定予以公示且无异议后，下达补助资金。

第五章  项目管理

第十四条  公共实训基地项目由各地按照权限进行审批。各市州、县（市、区）发展改革部门会同人力资源社会保障等相关部门切实做好项目选点及各项前期工作，督促落实各级配套资金，并加强对项目建设的督促指导。

第十五条  项目建设应严格执行基本建设程序，切实落实项目法人责任制、工程建设监理制、项目招标投标制、工程合同管理制和资本金制等要求。同时，按照政府信息公开有关规定，做好项目信息公开工作。

第十六条  项目竣工后，相关单位应根据职责及时组织开展项目验收，并将验收结果按规定进行报备。

第十七条  在项目运营管理中，要充分发挥项目的社会效益，鼓励项目单位建立培训台账，及时向当地发展改革、人力资源社会保障等相关部门报送项目使用情况，包括年培训人次、职业资格鉴定及培训后的就业和收入情况等。

第六章 项目监督检查

第十八条  各地要落实日常监管直接责任单位及监管责任人的责任，按要求开展日常监管。各市州、县（市、区）应当按照要求定期向省发展改革委报告项目建设进展情况和相关重要事项，不能按计划完成建设目标或前期工作目标的，项目单位或前期工作牵头单位应及时报告情况，说明原因，提出调整申请及调整安排建议。省发展改革委视具体情况进行相应调整和惩戒。

第十九条  各市州、县（市、区）发展改革部门和项目行业主管部门要切实加强项目事中事后监管。通过督促自查、实地调研抽查、评估督导、联合有关部门不定期检查等多种监管方式，实现项目监管的全覆盖，确保省预算内投资合规有效使用，更好更快地发挥省预算内投资的带动效应。

第二十条  项目单位应积极配合评估督导和监督检查，如实提供与项目有关的文件资料和情况，不得销毁、隐匿、转移、篡改或无故拖延、拒绝提供有关资料文件。对提供虚假材料骗取补助资金，或转移、侵占、截留、挪用补助资金，或配套资金不落实、擅自改变项目建设内容和建设标准，或无正当理由未及时建设实施、竣工完成的，将按照有关规定给予相应处罚。存在违反国家法律法规行为的，将依法追究责任。

第七章  绩效目标

第二十一条  项目单位应制定年度建设项目省预算内投资计划绩效目标，于项目申报时一并上报省发展改革委。要加强对绩效目标实现情况的监控，发现问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。

第八章  附则

第二十二条  本办法自2020年起实施，期限为3年。

附件2：

2021年省预算内公共实训基地投资计划申报表

单位：万元

| 项目名称 | 建设性质 | 所在 市县 | 建设内容规模 | 起止年限 | 资金来源 | 总投资 | 至2020年底累计完成投资 | 2021年计划 |  |  | 项目（法人）单位 | 项目责任人 | 日常监管责任单位 | 日常监管责任人 | 备注（项目当前进度情况） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 投资 | 建设内容 | 拟申请投资 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XX项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XX项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、“建设性质”填报新建或改建或扩建；2、“所在市县”填报XX市州、XX县市区；3、“建设内容”填报土建、设备购置等。

附件3：

建设项目省预算内投资绩效目标表（2021年度）

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报地方或单位 |  |  |  |  |  |
| 申请省预算内投资（万元） |  |  |  |  |  |
| 总体目标 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 项目建成后指标值 | 年度指标值 |
|  | 实施效果 指标 | 产出指标 | （数量指标，可设多个指标） |  |  |
|  |  |  | （质量指标，可选设） |  |  |
|  |  |  | （时效指标，可选设） |  |  |
|  |  |  | （成本指标，可选设） |  |  |
|  |  | 效益指标 （可选设） | （经济效益指标） |  |  |
|  |  |  | （社会效益指标） |  |  |
|  |  |  | （生态效益指标） |  |  |
|  |  |  | （可持续影响指标） |  |  |
|  |  | 满意度指标（可选设） | （服务对象满意度指标） |  |  |
|  | 过程管理 指标 | 计划管理指标 | “两个责任”落实情况 | 落实到位 | 落实到位 |
|  |  | 资金管理指标 | 省预算内投资支付率 | ≥ % | ≥ % |
|  |  |  | 总投资完成率 | ≥ % | ≥ % |
|  |  | 项目管理指标 | 项目开工情况 | 按计划开工 | 按计划开工 |
|  |  |  | 超规模、超标准、超概算管理 | 按照批复规模、标准实施，避免违规超概算。 | 按照批复规模、标准实施，避免违规超概算。 |
|  |  | 监督检查指标 | 审计、督查、巡视等指出问题项目比例 | 0% | 0% |