附件1

重大区域发展战略建设（长江经济带绿色发展方向）2021年生态环境突出问题整改项目中央预算内投资计划表

| 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模 | 拟开工年份 | 拟建成年份 | 投资类别 | 总投资 | 已下达投资 | 累计完成投资 | 本次下 达投资 | 部门和地方采取的资金安排方式 | 年度建设内容 | 项目（法人）单位及项目 责任人 | 日常监管 直接责任 单位及监管 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湖南省(13项) |  |  |  |  | 合计 | 136,605 |  |  | 111,864 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 33,695 |  |  | 33,695 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 地方预算内投资 | 17,954 |  |  | 14,784 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 其他地方财政性建设资金 | 49,683 |  |  | 34,683 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 其他投资 | 35,273 |  |  | 28,702 |  |  |  |  |
| 湘潭市双马垃圾填埋场专项整改项目(2012-430371-04-02-120543) | 新建 | 包括渗滤液水位监测工程、150吨浓缩液处理系统建设工程、提升泵站及污水管网工程、填埋库区雨污水分流改造工程、截洪沟加高工程、填埋作业整改工程以及附属设施整改工程 | 2021 | 2021 | 合计 | 3,963 |  |  | 3,963 | 直接投资 | 包括渗滤液水位监测工程、150吨浓缩液处理系统建设工程、提升泵站及污水管网工程、填埋库区雨污水分流改造工程、截洪沟加高工程、填埋作业整改工程以及附属设施整改工程 | 湘潭城乡建设发展集团有限公司- 黄立新 | 湘潭市城市管理和综合执法局- 赵雯纬 |
|  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 608 |  |  | 608 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 其他投资 | 3,355 |  |  | 3,355 |  |  |  |  |
| 衡阳县利达生活垃圾卫生填埋场生态环境修复项目(2012-430421-04-01-781440) | 新建 | 新建一条100吨/天的污水处理生产线，增加2座生化池，新建雨污分流渠道800米和拆除老化膜及敷设新膜共计78400平方米、增设气体收集处理系统，新增灭蚊除臭装置、增设地下水监测系统以及应急设施设备 | 2021 | 2021 | 合计 | 2,500 |  |  | 2,500 | 直接投资 | 新建一条100吨/天的污水处理生产线，增加2座生化池，新建雨污分流渠道800米和拆除老化膜及敷设新膜共计78400平方米、增设气体收集处理系统，新增灭蚊除臭装置、增设地下水监测系统以及应急设施设备 | 衡阳县环境卫生所-唐骁 | 衡阳县城市执法局- 罗仕友 |
|  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 972 |  |  | 972 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 其他地方财政性建设资金 | 1,528 |  |  | 1,528 |  |  |  |  |
| 衡阳市第二生活垃圾填埋场综合治理工程项目(2012-430421-04-01-942299) | 改建 | 对衡阳市第二生活垃圾填埋场进行封场，范围为已填埋垃圾区域，封场总面积约75230平方米,对第二生活垃圾填埋场的飞灰填埋区施行雨污分流系统工程，对衡阳市吉兴生活垃圾填埋场渗沥液处理系统进行改扩建，建设规模200吨/天。对吉兴生活垃圾填埋场原DN800雨水管替换为一根DN1800雨水管，进行雨水导排工程 | 2020 | 2021 | 合计 | 7,363 |  |  | 7,363 | 直接投资 | 对衡阳市第二生活垃圾填埋场进行封场，范围为已填埋垃圾区域，封场总面积约75230平方米,对第二生活垃圾填埋场的飞灰填埋区施行雨污分流系统工程，对衡阳市吉兴生活垃圾填埋场渗沥液处理系统进行改扩建，建设规模200吨/天。对吉兴生活垃圾填埋场原DN800雨水管替换为一根DN1800雨水管，进行雨水导排工程 | 衡阳市环境卫生事务中心- 王荣华 | 衡阳市城市管理和综合执法局- 谢茂文 |
|  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 2,485 |  |  | 2,485 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 其他地方财政性建设资金 | 4,878 |  |  | 4,878 |  |  |  |  |
| 衡东县金龙矿区环境综合整治项目(2012-430424-04-01-980296) | 新建 | 对金龙矿区两个矿区的地表水、尾矿库、废渣综合治理；对石岩嘴尾矿库闭库及高陡边治理，石岩嘴尾矿库右侧垂高32米，长1.5千米，上方有应急公路处治理加固，原铅锌矿尾矿库157平台以下排洪设施加深加宽及应急公路延伸，对金龙矿区塌陷区采用充填法治理约15000平方米；对矿区周边严格管控类耕地安全利用，流转耕地面积1145.17亩，进行整治提升；修复矿山山地面积4695亩，改造林区公路9.7千米；新建生活用水和生产用水工程并配套改善当地居民人居环境相关设施等 | 2021 | 2022 | 合计 | 28,000 |  |  | 18,000 | 直接投资 | 对金龙矿区两个矿区的地表水、尾矿库、废渣综合治理；对石岩嘴尾矿库闭库及高陡边治理，石岩嘴尾矿库右侧垂高32米，长1.5千米，上方有应急公路处治理加固，原铅锌矿尾矿库157平台以下排洪设施加深加宽及应急公路延伸，对矿区周边严格管控类耕地安全利用，流转耕地面积1145.17亩，进行整治提升，调整种植结构；新建生活用水和生产用水工程，完成修复矿山山地面积4695亩和矿区塌陷工程；配套完成当地居民人居环境相关设施等 | 衡东县城乡建设投资开发有限公司- 延国峰 | 衡东县人民政府-颜国辉 |
|  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 6,037 |  |  | 6,037 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 其他地方财政性建设资金 | 21,963 |  |  | 11,963 |  |  |  |  |
| 邵东市侧水河流域关停煤矿污染综合整治项目(2012-430521-04-01-461193) | 新建 | 1.矿涌水处理工程；2.河道清淤工程；3.底泥脱水及处置工程；4.河道护坡及生态恢复；5.煤矸石堆生态恢复工程，对9处裸露煤矸石废渣堆进行治理，进行坡面修整绿化，修建截排水沟及挡土墙等；6.未规范封堵矿洞治理，对30个矿洞进行规范治理并对洞口周边区域生态恢复 | 2020 | 2022 | 合计 | 13,046 |  |  | 13,046 | 直接投资 | 1.矿涌水处理工程，对原山龙村矿涌水处理工程进行改扩建，改扩建规模为3000立方米/天。新建一座原阳合煤矿矿涌水处理工程，设计规模为500立方米/天。新建一座原嘉禾山煤矿矿涌水处理工程，设计规模为300立方米/天；2.河道清淤工程；3.底泥脱水及处置工程；4.河道护坡及生态恢复；5.煤矸石堆生态恢复工程 | 邵阳市生态环境局邵东分局-黄祥田 | 邵东市政府督查室- 冒志姣 |
|  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 4,198 |  |  | 4,198 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 其他投资 | 8,848 |  |  | 8,848 |  |  |  |  |
| 常德市津市工业园企业废水混入电排水排入澧水整改项目(2020-430781-77-01-049827) | 新建 | 包括嘉山电排前置清理，工业污水排口及泵站改造；园区团湖、官堰等水塘、沟渠33万平方米黑臭水体黑臭消除；污水管网清淤改造9727米；新建工业污水收集管网25516米，雨水收集管网20485米 | 2020 | 2021 | 合计 | 17,925 |  |  | 17,925 | 直接投资 | 包括嘉山电排前置清理，工业污水排口及泵站改造；园区团湖、官堰等水塘、沟渠33万平方米黑臭水体黑臭消除；污水管网清淤改造9727米；新建工业污水收集管网25516米，雨水收集管网20485米 | 津市高新技术产业开发区管理委员会-彭发利 | 津市市发展和改革局- 万君 |
|  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 2,846 |  |  | 2,846 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 其他投资 | 15,079 |  |  | 15,079 |  |  |  |  |
| 大建煤矿区及周边矿区遗留环境问题综合整治工程(2104-431381-04-01-282608) | 新建 | 1.矿涌水治理：建设矿井涌水收集池，并敷设配套管道约6千米，新建提升泵站；2.尾排水治理：升级改造原大建煤矿矿井涌水处理厂，扩建原有利民污水处理厂，完善配套管网，尾排水达标排放；3.矿区生态恢复工程：对大建煤矿区及周边矿区进行生态修复治理，坡面修整绿化等，并收集煤矸石堆场渗漏水输送至大建煤矿矿井涌水处理厂、利民污水处理厂处理等；4.污染河道整治工程：对柳溪河小横村以下约15千米河段污染面开展环境综合整治，主要进行河道清淤疏浚、岸坡生态修护以及完善、疏浚沿岸生产生活用水设施 | 2020 | 2022 | 合计 | 18,691 |  |  | 11,520 | 直接投资 | 1.矿涌水治理：建设矿井涌水收集池，并敷设配套管道约6千米，新建提升泵站；2.尾排水治理：升级改造原大建煤矿矿井涌水处理厂，扩建原有利民污水处理厂，完善配套管网，尾排水达标排放；3.矿区生态恢复工程：对大建煤矿区及周边矿区进行生态修复治理，坡面修整绿化等，并收集煤矸石堆场渗漏水输送至大建煤矿矿井涌水处理厂、利民污水处理厂处理等 | 娄底锑都投资发展有限公司-伍志高 | 冷水江市自然资源局- 易升星 |
|  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 5,520 |  |  | 5,520 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 其他地方财政性建设资金 | 8,000 |  |  | 6,000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 其他投资 | 5,171 |  |  |  |  |  |  |  |
| 涓水一桥排渍口污染问题环境综合整治工程(2012-430321-04-01-421933) | 新建 | 1.排水工程：江声中学校内雨污分流改造管道改造长度约为2080米，湘莲大道新建排水管网长度约923米，江生路新建排水管网长度约为1465米，新增区域截污干管950米，新增检查井32座、化粪池3座。2.渠道清淤疏浚工程：渠道清淤5950立方米，提升泵站以及排渍泵站工程 | 2020 | 2022 | 合计 | 9,200 |  |  | 6,030 | 直接投资 | 渠道清淤5950立方米，在凤凰西路新建一座临时一体化提升泵站，扩建自排涵和泵站，新建泵站管理用房、泵站进水前池、道路、绿化等相关附属工程 | 湘潭县发展和改革局-李智 | 湘潭县住建局-林涛 |
|  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 2,030 |  |  | 2,030 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 地方预算内投资 | 7,170 |  |  | 4,000 |  |  |  |  |
| 邵阳市洋溪桥污水处理厂外水体黑臭问题整改及雨污管网提升工程(2104-430502-04-01-819180) | 新建 | 洋溪沟支流两岸建污水截流主管至洋溪桥污水处理厂，污水管网建设总长约16211米；建立两岸的雨水主支管网，雨水管网总长约14114米；完善初雨处理措施，新建雨水综合处理设施20套，垃圾和固体颗粒物截流器12套，模块化人工湿地2000平方米，初雨调蓄池400立方米；洋溪沟生态修复和末端水域环境整治提升工程：生态驳岸沿线两岸预估长度约18千米，补水泵站1座 | 2021 | 2022 | 合计 | 13,956 |  |  | 13,956 | 直接投资 | 建设污水截流主管、污水处理厂、雨水管网工程，新建雨水综合处理设施、垃圾和固体颗粒物截流器、模块化人工湿地、初雨调蓄池、下凹式绿地等海绵设施，实施生态修复和末端水域环境整治提升工程 | 双清区发展和改革局-欧阳永 | 双清区城管局-刘韵东 |
|  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 3,172 |  |  | 3,172 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 地方预算内投资 | 10,784 |  |  | 10,784 |  |  |  |  |
| 湘乡经开区皮革工业园生态环境综合治理工程(2104-430381-04-05-943269) | 改扩建 | 实施现有污水厂改造工程，将原处理设施部分系统改为2组处理能5000吨/天的并联运行系统,总处理能力为10000吨/天。对A/O池和初沉池进行加盖密封；更换初沉池、二沉池、终沉池部分设备，修复初沉池的破损池体。改造二沉池污泥回流系统，改造氧化沟系统，新增微滤布过滤机、污泥高干脱水系统和高级催化氧化工艺。对出水总排口进行改造，对除臭系统进行改造，建立一套中控系统等 | 2021 | 2022 | 合计 | 6,439 |  |  | 6,439 | 直接投资 | 新增微滤布过滤机、污泥高干脱水系统和高级催化氧化工艺，对出水总排口进行改造，对除臭系统进行改造，建立一套中控系统等 | 湘乡市皮革工业园污水处理有限责任公司- 陈华坚 | 湘乡市发展和改革局- 周新湘 |
|  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 2,897 |  |  | 2,897 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 其他地方财政性建设资金 | 3,542 |  |  | 3,542 |  |  |  |  |
| 江北污水处理厂问题整改暨观音庵、白泥田片区生态环境修复工程(2104-430511-04-01-484631) | 新建 | 建设白泥田社区范围内河道局部拓宽及清淤、生态驳岸等工程，淤泥清理约15000吨，生态驳岸约2011米；新建生活污水管网，污水主干管约3.6千米、支管约5.6千米；优化及提升片区现有的湿地，增加湿地自净化能力及景观特色，湿地改造涉及面积约14000平方米 | 2021 | 2022 | 合计 | 7,022 |  |  | 4,022 | 直接投资 | 实施河道局部拓宽及清淤、垃圾清理、生态驳岸建设，新建生活污水管网，优化及提升片区现有湿地 | 邵阳市北塔社会事业发展投资有限公司-徐小韵 | 北塔区发展和改革局- 郑小兰 |
|  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 625 |  |  | 625 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 其他地方财政性建设资金 | 6,397 |  |  | 3,397 |  |  |  |  |
| 郴州市苏仙区郴江河沿岸及周边河渠管网改造工程项目(2104-431003-04-01-140335) | 改建 | 对郴江河苏仙段7处污水直排点半径300米范围内的管网进行检测，对郴江河干流王仙湖沿线和白水干渠（白水消防站段）进行污水管道敷设，对渗漏、破损污水管进行更换及修复，对雨污混接管网进行整改，敷设污水管并清淤处理，对破除路面进行恢复，建设智能分流井和污水检查井 | 2021 | 2022 | 合计 | 4,500 |  |  | 3,100 | 直接投资 | 对郴江河苏仙段7处污水直排点半径300米范围内的管网进行检测，对郴江河干流王仙湖沿线和白水干渠（白水消防站段）进行污水管道敷设，对渗漏、破损污水管进行更换及修复，对雨污混接管网进行整改，敷设污水管并清淤处理 | 苏仙区城市管理和综合执法局-田世强 | 苏仙区发展和改革局- 张玮 |
|  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 1,680 |  |  | 1,680 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 其他投资 | 2,820 |  |  | 1,420 |  |  |  |  |
| 郴江河及同心河北湖段沿线雨污分流和污水支管建设工程项目(2104-431002-04-01-371103) | 新建 | 完善同心河沿线污水管网空白区建设和支管驳接建设工程及截污干管渗漏修复，含同心西路雨污分流工程，新铺设雨水及污水管网3公里；完善同心河沿线同心桥村、骆仙铺村村组居民污水支管建设，铺管网约5公里；完善安和街道万华汽车城片区污水支管建设，铺设支管约3公里；完成八角山路、黄泥路等市政道路雨污错接整改。完善郴江河物流园片区污水支管建设及海泉路雨污混接整改 | 2021 | 2022 | 合计 | 4,000 |  |  | 4,000 | 直接投资 | 完善同心河沿线污水管网空白区建设和支管驳接建设工程及截污干管渗漏修复，含同心西路雨污分流工程；完善同心河沿线同心桥村、骆仙铺村村组居民污水支管建设；完善安和街道万华汽车城片区污水支管建设；完成八角山路、黄泥路等市政道路雨污错接整改 | 北湖区城市管理和综合执法局-廖永忠 | 北湖区发展和改革局- 孙刚 |
|  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 625 |  |  | 625 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 其他地方财政性建设资金 | 3,375 |  |  | 3,375 |  |  |  |  |

附件2

重大区域发展战略建设（长江经济带绿色发展方向）2021年其他区域尾矿库治理项目中央预算内投资计划表

| 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模 | 拟开工年份 | 拟建成年份 | 投资类别 | 总投资 | 已下达投资 | 累计完成投资 | 本次下达投资 | 部门和地方采取的资金安排方式 | 年度建设内容 | 项目（法人）单位及项目责任人 | 日常监管 直接责任 单位及监管责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湖南省(7项) |  |  |  |  | 合计 | 14,265 |  |  | 14,265 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 5,165 |  |  | 5,165 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 地方预算内投资 | 924 |  |  | 924 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 其他地方财政性建设资金 | 8,176 |  |  | 8,176 |  |  |  |  |  |
| 平江县咀上尾矿库等万古矿区黄金尾矿库综合治理工程(2104-430626-04-05-705594) | 新建 | 对平江县12座无主黄金尾矿库开展安全治理、污染治理、清空闭库及库区生态修复等 | 2021 | 2022 | 合计 | 8,720 |  |  | 8,720 | 直接投资 | 开展12座尾矿库安全治理工程、污染治理工程和生态修复 | 湖南省平江县黄金开发总公司- 潘见光 | 平江县发展和改革局-许排云 | 核减初期征地费、监测运营费用等全部投资，核减覆土绿化、工程建设其他费和基本预备费部分投资，核减后总投资5289万元。依据《国务院办公厅关于中部六省比照实施振兴东北地区等老工业基地和西部大开发有关政策范围的通知》（国办函〔2007〕2号），湖南省平江县参照执行西部地区政策，按照不超过项目核定总投资的60%予以补助 |
|  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 3,173 |  |  | 3,173 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 其他地方财政性建设资金 | 5,547 |  |  | 5,547 |  |  |  |  |  |
| 保靖县志民矿业有限责任公司尾矿库闭库治理工程项目(2020-433125-77-01-073442) | 新建 | 初期坝以上两级堆积子坝全部开挖并运往库尾堆存，初期坝右坝肩侧坝前锰渣滩面开挖标高至237米；新建排洪系统工程及原排洪系统封堵工程、未堆存锰渣区防渗工程、滩面封场及覆土复绿工程等 | 2020 | 2021 | 合计 | 459 |  |  | 459 | 直接投资 | 堆积坝开挖和转运工程、滩面治理工程、新建排洪系统工程及原排洪系统封堵工程、未堆存锰渣区防渗工程、滩面封场及覆土复绿工程等 | 保靖县应急管理局- 龙承分 | 州生态环境局保靖分局- 李清萍 | 核减工程建设其他费部分投资，核减后总投资445万元。依据《国务院办公厅转发国务院西部开发办关于西部大开发若干政策措施实施意见的通知》（国办发〔2001〕73号），湖南省湘西州参照执行西部地区政策，按照不超过项目核定总投资的60%予以补助 |
|  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 267 |  |  | 267 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 地方预算内投资 | 192 |  |  | 192 |  |  |  |  |  |
| 原花垣县玉石矿业有限责任公司尾矿库闭库及环境综合整治项目(2104-433124-04-01-434974) | 改建 | 堆积坝降坝高及削坡处理，开挖多余尾砂均匀回填至库中及库尾滩面平整、绿化。堆积坝削坡2013立方米，新建左岸环库截洪沟404米，右岸环库截洪沟408米，坝前排水沟84米，滩面排水沟393米，坝坡排水沟282米；滩面治理及绿化16100立方米；增加位移8个，浸润线观测设施6个，水质监测设施3个及警示标志 | 2021 | 2021 | 合计 | 577 |  |  | 577 | 直接投资 | 完成尾矿坝治理、排洪系统及滩面治理 | 花垣县应急管理局-吴启兵 | 花垣县发展和改革局-聂井友 | 核减便道重修工程全部投资，核减工程建设其他费和基本预备费部分投资，核减后总投资373万元。依据《国务院办公厅转发国务院西部开发办关于西部大开发若干政策措施实施意见的通知》（国办发〔2001〕73号），湖南省湘西州参照执行西部地区政策，按照不超过项目核定总投资的60%予以补助 |
|  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 223 |  |  | 223 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 其他地方财政性建设资金 | 354 |  |  | 354 |  |  |  |  |  |
| 原花垣县德忠公司康复选厂杠杠尾矿库闭库及环境综合整治(2104-433124-04-01-378475) | 新建 | 新建排水涵管50米，滩面排水沟2635米，截洪沟2500米；滩面平整、绿化157000平方米；增加位移观测点12、浸润线观测点3个，水质监测设施3个及警示标志 | 2021 | 2021 | 合计 | 1,331 |  |  | 1,331 | 直接投资 | 完成滩面治理、排洪系统及观测设施建设 | 花垣县应急管理局-吴启兵 | 花垣县发展和改革局-聂井友 | 核减相关建设工程单价、工程建设其他费、基本预备费部分投资，核减后总投资1028万元。依据《国务院办公厅转发国务院西部开发办关于西部大开发若干政策措施实施意见的通知》（国办发〔2001〕73号），湖南省湘西州参照执行西部地区政策，按照不超过项目核定总投资的60%予以补助 |
|  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 616 |  |  | 616 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 其他地方财政性建设资金 | 715 |  |  | 715 |  |  |  |  |  |
| 花垣县龙潭大坪老虎冲尾矿库闭库及环境综合整治(2104-433124-04-01-217822) | 改建 | 坝肩坝脚排水沟3000立方米，坝脚沉淀池1个；新建隧洞330米，新建排水明渠60米；覆土64830立方米，滩面植草108050平方米，滩面排水沟715.8平方米，环库排水沟725立方米；削坡2000立方米，坡面排水沟200米；增加位移、浸润线观测设施23个及安全警示牌8个 | 2020 | 2021 | 合计 | 1,533 |  |  | 1,533 | 投资补助 | 完成坝脚沉淀池、滩面治理、排洪系统及观测设施建设 | 花垣县应急管理局-吴启兵 | 花垣县发展和改革局-聂井友 | 核减排洪治理设施工程、覆土绿化工程、工程建设其他费、基本预备费部分投资，核减后总投资633万元。依据《国务院办公厅转发国务院西部开发办关于西部大开发若干政策措施实施意见的通知》（国办发〔2001〕73号），湖南省湘西州参照执行西部地区政策，按照不超过项目核定总投资的60%予以补助 |
|  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 379 |  |  | 379 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 其他地方财政性建设资金 | 1,154 |  |  | 1,154 |  |  |  |  |  |
| 花垣县同力尾砂回收选矿厂通州尾矿库闭库及环境综合整治项目(2104-433124-04-01-705333) | 改建 | 包括子坝覆土6000立方米，浆砌石工程1085立方米，滩面及堆积坝渠底碾压碎石2000立方米，尾矿充填950立方米，滩面平整5500立方米，滩面植草11000平方米以及增加位移、浸润线观测设施34个及安全警示牌20个 | 2021 | 2021 | 合计 | 667 |  |  | 667 | 直接投资 | 开展子坝覆土、浆砌石、滩面治理、排洪系统及观测设施建设 | 花垣县应急管理局-吴启兵 | 花垣县发展和改革局-聂井友 | 核减坝体工程、排水系统、覆土绿化工程、工程建设其他费、基本预备费部分投资，核减后总投资435万元。依据《国务院办公厅转发国务院西部开发办关于西部大开发若干政策措施实施意见的通知》（国办发〔2001〕73号），湖南省湘西州参照执行西部地区政策，按照不超过项目核定总投资的60%予以补助 |
|  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 261 |  |  | 261 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 其他地方财政性建设资金 | 406 |  |  | 406 |  |  |  |  |  |
| 原溆浦县钒冶炼厂岩湾尾矿库闭库工程(2104-431224-04-05-773632) | 改扩建 | 原溆浦县钒冶炼厂岩湾尾矿库库容83.2万立方米，沿库区修建截洪沟、排水沟，完善库区排渗设施，增设安全及监控设施，坝体整治，库面整治，周边环境整治等 | 2021 | 2021 | 合计 | 978 |  |  | 978 | 直接投资 | 原溆浦县钒冶炼厂岩湾尾矿库库容83.2万立方米，沿库区修建截洪沟、排水沟，完善库区排渗设施，增设安全及监控设施，坝体整治，库面整治，周边环境整治等 | 溆浦县应急管理局-戴宽国 | 溆浦县政府督查室- 舒友忠 | 核减工程建设其他费、基本预备费部分投资，核减后总投资411万元。依据《国家发展改革委办公厅关于明确湖南省有关县（市）执行西部地区中央预算内投资政策问题的函》（发改办地区〔2017〕1295号），湖南省溆浦县参照执行西部地区政策，按照不超过项目核定总投资的60%予以补助 |
|  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 246 |  |  | 246 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 地方预算内投资 | 732 |  |  | 732 |  |  |  |  |  |

附件3

重大区域发展战略建设（长江经济带绿色发展方向）2021年湿地保护和修复项目中央预算内投资计划表

| 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模 | 拟开工年份 | 拟建成年份 | 投资类别 | 总投资 | 已下达投资 | 累计完成投资 | 本次下达投资 | 部门和地方采取的资金安排方式 | 年度建设内容 | 项目（法人）单位及项目 责任人 | 日常监管 直接责任 单位及监管责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湖南省(5项) |  |  |  |  | 合计 | 27,418 |  |  | 24,341 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 3,554 |  |  | 3,554 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 地方预算内投资 | 8,803 |  |  | 7,026 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 其他地方财政性建设资金 | 15,061 |  |  | 13,761 |  |  |  |  |  |
| 湖南溆浦思蒙国家湿地公园湿地保护和修复工程项目(2104-431224-04-01-967298) | 新建 | 1.新建界碑8块，界桩35个，标牌30个；2.新建巡护道路12公里，巡护步道10公里，巡护道路提质改造14公里；3.岸线生境改善14公顷，小微湿地3处，河道清淤及采砂尾堆清理12万立方米；4.生态型自然刚性水岸5公里，生态型自然原型柔性水岸6公里，生态型自然改造柔性水岸6公里等；5.天然植被保护与修复50公顷，森林质量精准提升50公顷，湿地植被恢复30公顷，水禽栖息地修复20公顷，食源地建设（鸟类栖息林）20公顷；6.生态廊道建设15公里；配置科研监测设备和宣教设备等 | 2021 | 2022 | 合计 | 8,600 |  |  | 8,600 | 直接投资 | 1.保护管理站建设，巡护系统建设；2.实施湿地生态修复工程、水岸生态修复工程、生境修复工程；3.设置监测样点及购置监测设施设备；4.宣教布展400平方米、购置标本陈列设施设备、湿地科普宣教设备等 | 溆浦思蒙国家湿地公园管理处-熊辉 | 溆浦县林业局- 李平国 | 核减保护管理工程、湿地修复工程、科研监测工程、科普宣教工程中巡护系统、森林质量精准提升等全部投资，核减湿地植被修复、天然植被保护与修复部分投资，核减后总投资2306万元。依据《国家发展改革委办公厅关于明确湖南省有关县（市）执行西部地区中央预算内投资政策问题的函》（发改办地区〔2017〕1295号），湖南省溆浦县参照执行西部地区政策，按照不超过项目核定总投资的60%予以补助 |
|  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 1,369 |  |  | 1,369 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 其他地方财政性建设资金 | 7,231 |  |  | 7,231 |  |  |  |  |  |
| 湖南华容东湖国家湿地公园湿地保护与修复工程建设项目(2104-430623-04-05-602354) | 新建 | 包括水生态系统构建工程约35万平方米；河道清理工程包含水面植物清理约3万平方米，河道底泥清理约3.4万平方米；沿河道两侧修建巡护路82.9公里，游步道124.4公里，修建配套服务站点10处；林相改造共3处；植被恢复工程及边坡治理工程18.45万平方米；建设河道缓冲带长16公里，总面积60万平方米；杨泗港区域农业面源污染项目3个片区总面积54.88万平方米 | 2021 | 2022 | 合计 | 3,087 |  |  | 1,787 | 直接投资 | 包括水生态系统构建工程约35万平方米；河道清理工程包含水面植物清理约3万平方米，开展河道底泥清理；开展植被恢复与主要采用适宜本地生长的乔木、灌木、水生植物由内向外分区环形种植；林相改造共3处（大源冲村、周家垅村和陈家大湾)；建设生物多样性监测平台；实施裸露山体修复 | 湖南华容东湖国家湿地公园管理所-张友慧 | 华容县发展和改革局-张杰勇 | 核减保护管理工程、湿地恢复工程、科研监测工程、科普宣教工程中管理站维护、巡护设施设备等全部投资，核减水禽栖息地恢复部分投资，核减后总投资990万元 |
|  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 431 |  |  | 431 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 其他地方财政性建设资金 | 2,656 |  |  | 1,356 |  |  |  |  |  |
| 湖南绥宁花园阁国家湿地公园湿地保护和修复项目(2104-430527-04-01-634417) | 新建 | 新建2个湿地保护管理站，给排水、供电工程各2项；新建巡护车道8公里，维修巡护车道10公里，新建巡护步道20公里，新修巡护码头2个，配备北斗导航仪10台；新建小微湿地2处，水系连通工程18万立方米，岸线生境改善20公里；森林农田—水域区间防护林营造工程60公顷，水生植物多样性恢复工程80公顷，水鸟栖息生境改善修复70公顷，森林质量精准提升60公顷，生态廊道建设18公里；外来入侵物种治理5公顷。配备科研监测及宣教设备 | 2021 | 2022 | 合计 | 5,690 |  |  | 5,690 | 直接投资 | 新建湿地保护管理站，新建巡护车道、维修巡护车道；新建小微湿地、水系连通工程；开展岸线生境改善、水生植物多样性恢复工程、外来入侵物种治理等 | 湖南绥宁花园阁国家湿地公园管理处-吴广洲 | 绥宁县发展和改革局-蒋太玉 | 核减湿地保护工程、湿地修复工程、科普宣教工程中保护管理站、水系连通工程等全部投资，核减岸线生境改善部分投资，核减后总投资1131万元。依据《国务院办公厅关于中部六省比照实施振兴东北地区等老工业基地和西部大开发有关政策范围的通知》（国办函〔2007〕2号），湖南省绥宁县参照执行西部地区政策，按照不超过项目核定总投资的60%予以补助 |
|  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 664 |  |  | 664 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 地方预算内投资 | 5,026 |  |  | 5,026 |  |  |  |  |  |
| 湖南吉首峒河国家湿地公园湿地保护和恢复项目(2104-433101-04-05-393022) | 新建 | 1.改建保护管理站960平方米，鸟类救护站200平方米，改建巡护码头2个、巡护道路10千米，安装湿地公园界碑18块、界桩400个，购置巡护车、巡护艇、巡护摩托车、北斗导航仪等设备；2.恢复及修复湿地60公顷，恢复河汊挺水植物 60公顷、河滩植被40公顷；3.改建监测样带5条、监测样地5处和档案室40 平方米，购置科研监测设施设备和湿地监测管理系统；4.布置展板300平方米，观鸟屋60平方米，宣教长廊200米，制作安装湿地公园宣传牌、解说牌、标识标牌、宣传栏，购置标本陈列设施设备和解说、电教设备 | 2021 | 2022 | 合计 | 4,200 |  |  | 2,423 | 直接投资 | 1.改建保护管理站960平方米，鸟类救护站200平方米，改建巡护码头2个、巡护道路10千米，安装湿地公园界碑18块、界桩400个，购置巡护车、巡护艇、巡护摩托车、北斗导航仪等设备。2.恢复及修复湿地60公顷，恢复河汊挺水植物 60公顷、河滩植被40公顷。3.改建监测样带5条、监测样地5处和档案室40 平方米，购置科研监测设施设备和湿地监测管理系统 | 吉首市自然资源局-田军文 | 吉首市发展和改革局-罗翼 | 核减湿地保护工程、湿地修复工程、科研监测工程、科普宣教工程中保护管理站、科研监测野外站点建设等全部投资，核减湿地恢复和修复、观鸟屋建设部分投资，核减后总投资729万元。依据《国务院办公厅转发国务院西部开发办关于西部大开发若干政策措施实施意见的通知》（国办发〔2001〕73号），湖南省湘西州参照执行西部地区政策，按照不超过项目核定总投资的60%予以补助 |
|  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 423 |  |  | 423 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 地方预算内投资 | 3,777 |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |
| 浏阳河国家湿地公园湿地保护和修复项目(2104-430181-04-01-217913) | 新建 | 包括河流疏浚25.8千米，生态岸线防护林带建设23.5千米，中洲岛和南车湾生境岛建设，湿地公园管理及生态系统监测预警系统建设，实施野生动植物生境恢复及栖息地保护工程，科普宣教中心室内展览布设704平方米，实施人工湿地污水一体化处理和排水截污管网建设等水体修复工程等 | 2021 | 2023 | 合计 | 5,841 |  |  | 5,841 | 直接投资 | 进行河流疏浚、生态岸线防护林带建设、中洲岛和南车湾生境岛建设，湿地公园管理及生态系统监测预警系统建设，实施野生动植物生境恢复及栖息地保护工程，科普宣教中心室内展览布设，实施人工湿地污水一体化处理和排水截污管网建设等水体修复工程等 | 湖南浏阳河国家湿地公园-廖文晖 | 浏阳市发展和改革局-曾义 | 核减湿地保护工程、科研监测工程中水系与水质保护及科普宣教工程等全部投资，核减栖息地保护工程部分投资，核减后总投资1514万元 |
|  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 667 |  |  | 667 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 其他地方财政性建设资金 | 5,174 |  |  | 5,174 |  |  |  |  |  |

附件4

重大区域发展战略建设（长江经济带绿色发展方向）2021年协同推进生态优先绿色发展工程中央预算内投资计划表

| 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模 | 拟开工年份 | 拟建成年份 | 投资类别 | 总投资 | 已下达投资 | 累计完成投资 | 本次下达投资 | 部门和地方采取的资金安排方式 | 年度建设内容 | 项目（法人）单位及项目 责任人 | 日常监管直接责任单位及监管责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湖南省(5项) |  |  |  |  | 合计 | 87,138 |  |  | 56,808 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 19,833 |  |  | 19,833 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 地方预算内投资 | 7,675 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 其他地方财政性建设资金 | 34,981 |  |  | 22,406 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 企业自有投资 | 10,080 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 其他投资 | 14,569 |  |  | 14,569 |  |  |  |  |  |
| 耒阳市耒水黄市片区生态环境系统整治项目(2012-430481-04-05-530829) | 新建 | 治理客土57658.4立方米，场地平整28829.2平方米，覆绿28829.2平方米，固化稳定化重金属污染底泥14414.6立方米，污染废水处理16016.2立方米；垃圾清理22吨，固化稳定化重金属污染土壤3040立方米，场地平整4615平方米，覆绿4615平方米；建设处理规模为750吨/日的污水处理厂1座，铺设污水收集管网4.5千米；治理农业面源污染1213亩，改良1213亩农田土壤；建设生态沟渠2.963千米 | 2021 | 2022 | 合计 | 10,223 |  |  | 2,548 | 直接投资 | 开展废弃矿区污染治理、重金属污染场地治理、农村生活污水治理、农业面源污染及农田土壤改良以及生态沟渠建设等4项工程 | 耒阳市黄市镇政府-谷环球 | 耒阳市发展和改革局-谭红平 | 核减重金属污染场地治理工程全部投资，核减农业面源污染治理及农田土壤改良工程部分投资，核减相关二类费，核减后总投资4246.7万元。依据《国务院办公厅关于中部六省比照实施振兴东北地区等老工业基地和西部大开发有关政策范围的通知》（国办函〔2007〕2号），耒阳市比照西部大开发有关政策，按照不超过项目核定总投资60%予以补助 |
|  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 2,548 |  |  | 2,548 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 地方预算内投资 | 7,675 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 邵东市桐江河区域生态环境系统整治项目(2012-430521-04-01-257077) | 新建 | 河道周边石膏采空区治理、矿涌水治理、污水治理及新修13个保护圈、修建防洪堤31.12千米、新建18处排水涵闸、18处排渍泵站 | 2021 | 2024 | 合计 | 18,210 |  |  | 18,210 | 直接投资 | 开展矿区废渣治理、农村生活污水处理及管网工程、农业面源污染治理、矿区采空区整治、河道清淤、生态护坡等6项工程 | 邵东新区开发建设投资有限公司- 曾剑萍 | 邵东市政府督查室-冒志姣 | 核减矿区废渣治理工程全部投资，核减农村生活污水处理及管网工程、采空区治理工程、农业面源污染治理工程部分投资，核减相关二类费、预备费，核减后总投资8090.3万元 |
|  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 3,641 |  |  | 3,641 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 其他投资 | 14,569 |  |  | 14,569 |  |  |  |  |  |
| 岳阳县洞庭湖流域黄沙街镇片区绿色发展示范工程项目(2012-430621-04-05-372250) | 新建 | 农业面源污染治理5000亩；建设配套污水收集管网13千米，建设分散式污水处理站2个；费家河流域河道综合治理11千米，小微水体治理30处；洞庭春牌岳阳黄茶原产地保护、低产茶园改造4000亩及相关配套设施建设；研学旅行营地、农耕体验基地和科普教育基地等农耕文化特色建设项目；空心房整治和改造100套，建设50套特色民宿和20家特色农家乐；绿色示范工程公共服务平台 | 2021 | 2023 | 合计 | 15,000 |  |  | 8,623 | 直接投资 | 开展农业面源污染治理、污水收集管网及分散式污水处理站建设、费家河流域河道综合治理、低产茶园改造、农耕文化特色建设、空心房整治和改造、绿色示范工程公共服务平台等项目 | 岳阳县农业农村局-张斌 | 岳阳县发展和改革局-杨洲 | 核减优质茶园绿色示范工程、农耕文化园绿色示范工程、“老屋”拯救绿色示范工程、生活污水处理工程投资全部投资，核减荒山整改工程部分投资，核减相关二类费，核减后总投资4991.8万元 |
|  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 2,246 |  |  | 2,246 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 其他地方财政性建设资金 | 12,754 |  |  | 6,377 |  |  |  |  |  |
| 沅江水系沧浪河滑泥湖区域生态环境系统整治工程(2012-430722-04-05-785493) | 新建 | 对区域内3000亩农田农业面源污染进行综合治理；对汉寿县回回村1处废弃鞭炮制造加工厂进行工业污染治理、土壤修复；对区域内2000亩废旧水产养殖区域进行生态修复，种植生态水草2000亩，生态浮床设施200座；清淤滑泥湖区域受工业污染、面源污染的农田沟渠，清淤底泥15万方 | 2021 | 2023 | 合计 | 14,253 |  |  | 4,173 | 直接投资 | 开展农田镉污染修复及面源污染治理、废弃鞭炮厂工业污染治理、沟渠清淤、废弃水产养殖区域生态修复、农村生活污水治理等5项工程 | 汉寿县现代农业投资开发有限公司-肖敏 | 汉寿县发展和改革局-彭晋华 | 核减微信服务平台、宣传培训、推广有机肥补贴、推广高效低毒低残留农药补贴投资全部投资，核减镉污染修复及面源污染治理工程、农村污水处理工程部分投资，核减相关二类费、预备费，核减后总投资9272.5万元 |
|  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 4,173 |  |  | 4,173 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 企业自有投资 | 10,080 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湘阴县鹤龙湖生态环境综合治理及蟹虾小镇项目(2020-430624-77-01-022223) | 改扩建 | 清理建筑及生活垃圾3050立方米，清理湖内底泥300万立方米，清理湖坎14.5公里;新建生态护岸17150米;开展生态绿化改善工程15.6公里，新建湖心生态岛一座并对现状湿地进行修复 | 2020 | 2021 | 合计 | 29,452 |  |  | 23,254 | 直接投资 | 开展农村生活污水治理工程、内源治理工程、生态护坡工程、生态修复工程等6项工程 | 湘阴县城市建设投资有限公司- 王国庆 | 湘阴县发展和改革局-李创 | 核减有机养殖工程、精品旅游项目配套设施全部投资，核减内源治理工程、生态修复工程、虾蟹小镇建设部分投资，核减相关二类费、预备费，核减后总投资16055.9万元 |
|  |  |  |  |  | 中央预算内投资 | 7,225 |  |  | 7,225 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 其他地方财政性建设资金 | 22,227 |  |  | 16,029 |  |  |  |  |  |