附件

湖南省重点地区转型发展专项（重点地区承接产业转移平台

建设—国家级新区方向）2022年中央预算内投资计划表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 建设  性质 | 建设规模 | 拟开工年份 | 拟建成年份 | 投资类别 | 总投资 | 已下达 投资 | 累计完成投资 | 本次下达投资 | 部门和地方采取的资金安排方式 | 年度建设内容 | 项目（法人）单位及项目责任人 | 日常监管 直接责任单位及监管责任人 | 备注 |
| 车用锂电材料研发检测平台一期项目（2107-430104-04-01-633660） | 新建 | 建筑面积10800平方米，建设中试实验线、研发检测楼等，购置电感耦合等离子体发射光谱仪等高端检测分析仪器。 | 2021 | 2023 | 合计 | 12,800 | 4,513 | 4,513 | 8,287 | 投资补助 | 土建施工、设备购置等 | 湖南长远锂科新能源有限公司-周友元 | 长沙高新区管理委员会经济发展局-刘骁雄 |  |
| 中央预算内投资 | 3,700 |  |  | 3,700 |
| 企业自有投资 | 9,100 | 4,513 | 4,513 | 4,587 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 智能网联汽车检验检测总部及产业孵化基地（2020-  430100-47-01-005861） | 新建 | 建筑面积60615平方米，包括1#智能网联产业服务中心、企业研发检测及孵化车间，2#测试用房和制造中心等工程建设。 | 2022 | 2024 | 合计 | 38,614 | 3,019 | 3,019 | 35,595 | 投资补助 | 土建施工等 | 湖南湘江智能科技创新中心有限公司-刘婷 | 湖南湘江新区管理委员会经济发展局-郭丁文 |  |
| 中央预算内投资 | 5,000 |  |  | 5,000 |  |
| 地方预算内投资 | 33,614 | 3,019 | 3,019 | 30,595 |  |
|  |  |  |  |  |  |