附件

2025年省预算内“湘西州基本建设支持”专项投资计划拟支持项目

单位：万元

序号	项目

名称	项目代码	建设内容	项目

所在

市州	项目

所在

县市区	拟开工年份	拟建成年份	投资类别	总投资	已下达投资	累计完成投资	本次拟争取省预算内投资	部门和地方采取的资金安排方式	项目（法人）单位	项目

责任人	项目日常监管单位	项目日常监管单位责任人	备注
合计（6个）	合计	66293.99	22280	10426	10000
省预算内投资	10000
10000
地方投资	20693.99	280	280
其他投资	35600	22000	10146
1	吉首经开区保障性租赁住房建设项目	2405-433101-04-01-308331	总建筑面积为73378平方米（1154套），项目分三期实施。一期工程创新创业园保障性租赁住房：总建筑面积31320平方米，其中保障性租赁住房15575平方米（324套），以及设备和服务用房、停车场等配套基础设施；二期工程文心路保障性租赁住房：总建筑面积37412平方米，其中保障性租赁住房3663平方米（728套）以及水泵房、配电间、垃圾收集站、停车位、充电桩等配套基础设施；三期工程汇祥保障性租赁住房：总建筑面积4646平方米，其中保障性租赁住房4646平方米（102套），停车位、充电桩、道路、给排水、燃气、消防、电力、照明等附属工程。	湘西州	吉首市	2025	2027	合计	22306	280	280	2000	直接 投资	吉首市腾达资产运营有限公司	杨卿	吉首市住房保障服务中心	王群
省预算内投资	2000
2000
地方投资	6706	280	280
其他投资	13600
2	凤凰古城历史文化街区等保护提升项目	2310-433123-04-02-166297	一是公有建筑修缮和传统街巷立面整治：老营哨64号、老营哨11号等80座历史保护建筑共约14158平方米；东正街、中营街等25条传统街巷立面整治共约8564平方米；水门口、南边街、回龙阁等3处吊脚楼群立面整治共7200平方米；二是国家级非遗传承体验中心修缮：主体改造7140平方米、展陈销售4998平方米，附属停车场11324平方米、其他附属设施修建改造1项；三是配套公共基础设施建设：古城、沙湾2个历史文化街区及周边红砂岩及青石板路面提质改造修缮面积约12000平方米、配套消防设施维修、雨污水管网新建及维修约5千米、仿古特色路灯500盏、线路入地改造约2千米、历史文化街区标识标牌、接驳站点提质改造等。	湘西州	凤凰县	2024	2026	合计	21493	12800	8146	1500	直接 投资	凤凰县住房和城乡建设局	杨正敬	湘西州住房和城乡建设局	鲁民明
省预算内投资	1500
1500
地方投资	7193
其他投资	12800	12800	8146
3	里耶古城秦简（博物馆）改造项目	2309-430000-04-02-931251	博物馆建筑结构加固、除险;重新布局博物馆的功能分区和规划合理动线;扩建展厅和文物库房面积,重新进行展陈布局和装饰装修;增设多媒体系统、智慧展馆信息化工程及附属设施。提质改造扩建展厅和库房新增面积2091平方米,改造后总建筑面积为9447平方米。其中,展厅面积4044平方米,文物库房及储藏用房面积932平方米,科研、社教、文创用房面积1455平方米,其他辅助用房及公共空间面积3016平方米。	湘西州	龙山县	2025	2025	合计	6435	2500	1000	1400	直接 投资	龙山县里耶古城（秦简）博物馆	周东征	龙山县里耶管理区管理委员会	彭海波
省预算内投资	1400
1400
地方投资	2535
其他投资	2500	2500	1000
4	永顺县溪州新城小学（永顺县民族实验学校分校）建设项目	2309-433127-04-01-877216	项目用地40579.38平方米，新建教学楼2栋，建筑面积10000平方米，教室60间，60个教学班，设计学位3000个，新建设备用房200平方米。项目完成后可解决新城区小学生就学及县民族实验小学学生搬迁需求，分流城区学生约1000名，缓解城区学校就学压力。	湘西州	永顺县	2024	2025	合计	3479.99	1000	1000	1000	直接 投资	永顺县民族实验学校	黄梅	永顺县教育和体育局	田波
省预算内投资	1000
1000
地方投资	1479.99
其他投资	1000	1000	1000
5	湘西民族职业技术学院家政康养实习实训基地建设项目	2210-433100-04-01-377114	新建家政康养实习实训综合楼16551平方米,其中,地上建筑面积10086平方米、地下室兼人防面积5984平方米、架空层面积481平方米；家政康养实训设备设施购置；室外水电、排污、通讯、消防及环保等附属工程建设。	湘西州	州本级	2025	2026	合计	9600	5700
2100	直接 投资	湘西民族职业技术学院	周峻	湘西州教育和体育局	王耀宗
省预算内投资	2100
2100
地方投资	1800
其他投资	5700	5700
6	湘西土家族苗族自治州溶江中学新建教学楼项目	2508-433100-04-01-552737	新建教学楼一栋，建筑面积6650平方米、设备用房800平方米,配套建设室外道路400平方米、绿地100平方米、给排水、消防、环保等附属工程,购置相应设施设备。	湘西州	州本级	2025	2026	合计	2980
2000	直接 投资	溶江 中学	彭宇	湘西州教育和体育局	王耀宗
省预算内投资	2000
2000
地方投资	980
其他投资