附件1

2026年省重点建设项目（省重点民间投资项目）申报表

填报单位：（盖章） 填报人： 联系电话： 填报时间：年 月 日 单位：亿元

序号	项目

名称	项目代码	所在地	项目

业主	建设

阶段	开工

年份	计划竣工年份	建设规模及主要

建设内容	总投资	投资

来源	截至2025年底开累完成投资	2026年

计划投资	2026年形象进度目标	是否取得可研批复或核准

（备案）	可研批复或核准（备案）文号	是否向民间资本推介

是否民间投资项目	项目资本金	是否需要向金融机构推介	是否需要用地保障	是否需要环评保障	项目联系人	联系方式	备注
合计
1

注：1.请严格按照规范格式要求填写。详见附件3。

2.申报项目原则上应为单独立项项目，如为同一业主或配套关联的多个单独立项项目构成的，需在申报表中列出全部子项目。

3.“民间投资项目”是指具有集体、私营、个人性质的内资法人单位以及由其控股（包括绝对控股和相对控股）的法人单位在我省域内建造或购置固定资产的投资项目，不包括国有企业和外资控股的法人单位的固定资产投资项目。

4.“是否向民间资本推介”是指通过省投资在线监管平台公开向民间资本推介项目。

附件2

2026年省重点前期工作项目申报表

填报单位：（盖章） 填报人： 联系电话： 填报时间： 年 月 日 单位：亿元

序号	项目

名称	所在地	前期项目

类型	项目

业主	计划开工年份	计划竣工年份	建设规模及主要建设内容	总投资额	资金来源	已确定来源的投资额	目前前期

工作进度	2026年前期

工作目标	备注
注：1.请严格按照规范格式要求填写。详见附件3。

2.申报项目原则上应为单独立项项目，如为同一业主或配套关联的多个单独立项项目构成的，需在申报表中列出全部子项目。

附件3

项目申报表填写规范格式要求

一、项目名称

1.简练明晰，一般不超过25字，原则上应包含项目所在市州名称。对基础设施项目，项目名称应按立项名称填写，如“金塘冲水库工程”。对产业项目，项目名称原则上应包含所在地域或归属单位、核心建设内容和建设性质等信息，如“娄底年产38万吨新能源用高新金属磁材料产业化项目”“岳阳林纸年产70万吨文化纸项目”。

2.除有省政府及有关省直部门的批准外，项目名称不应表述为“×××产业园项目”，可表述为“×××基地项目”或其他不含“产业园”字样的名称。

二、所在地

不跨市州项目，填写至县市区，如“湘潭市湘潭县”；跨市州项目，填写至市州，如“长沙市、湘潭市”。

三、项目业主

填写项目业主工商注册的全称，对有多个项目业主的，填写不超过3家，后注“等”。

四、建设阶段

今年前已开工的，填写续建；计划今年内开工的，填写新开工。

五、开竣工年份

对开工年份，续建项目填写“实际开工年份”，新开工项目填写“2026年”；对竣工年份，填写“预计项目整体建成投用的年份”。

六、建设规模及主要内容

1.简练明晰，一般不超过200字。描述拟建项目各单项工程的主要内容，如新建技术业务用房、新建或改建市政道路、扩建生产线等，并填写与之相关的量化指标，如建筑面积、道路里程、生产线数量及产能等。

2.度量单位一般用汉字名称代替，如公里、平方米、吨等。

3.项目建设的用地规模不在此体现。

七、总投资

应按项目立项的投资填写，如已批复概算，按概算投资填写。单位为亿元，小数点后保留2位。

八、投资来源

包括中央资金（国家预算内资金、国债专项资金、部委专项资金）、省级资金（省预算内资金、省专项建设资金）、专项债券、市县自筹、企业自筹、银行贷款、利用外资等。

九、截至2025年底开累完成投资和2026年计划投资

开累投资按已完成投资据实填写；计划投资应为充分考虑各种情况后预计2026年全年能完成的最大投资额，并与项目总投资及建设年限相匹配，既要避免少报，也要避免不切实际的超报。单位为亿元，小数点后保留2位。

十、2026年形象进度目标

简练明晰，一般不超过100字。描述2026年项目建设要实现的主要节点目标，如开工、土建施工、结构封顶、设备安装、调试运行、竣工投产等关键节点，并标注相应完成月份。

十一、是否取得可研批复或核准（备案）及文号

以在各级发改部门取得的可研批复或核准（备案）为准。

十二、前期项目类型。（仅限“省重点前期工作项目申报表”）

包括列入国家或全省经济和社会发展五年规划、相关专项规划的重大项目，省委省政府决策部署的其他重大项目，各市州落实省委省政府部署开展的其他重大项目。

十三、前期工作进度。（仅限“省重点前期工作项目申报表”）

主要包括规划设计、建设用地规划、项目建议书、可行性研究报告、初步设计概算、建设工程规划、施工图设计、施工许可等环节的材料编制、招标、咨询、评估、审查、论证等相关工作的进度。

附件4-1

2026年省重点建设项目情况简介（模板）

（注：简介在1000字以内）

一、项目情况介绍。主要包括建设地点、规模、主要建设内容、总投资、建设工期和项目建设必要性等。其中，民间投资项目说明项目法人主要股权关系，说明项目法人及项目法人控股股东近3年是否被列入过严重失信主体、经营异常名录、拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单、重大税收违法失信主体名单等。

二、建设条件落实情况。对新开工项目，主要包括项目前期手续，特别是项目可研、用地、环评、规划选址等文件批复情况，以及项目投资主体、资金来源和落实情况，土地拆迁、水、电、气等主要建设条件落实情况。对续建项目，主要包括建设进展情况等。

三、2026年建设计划。主要包括年度计划投资、工程（工作）进度目标，以及主要节点目标（如开工、土建施工、结构封顶、设备安装、调试运行、竣工投产等关键节点）。

四、需要支持协调的事项。如需省级层面协调保障项目环评、用地，请说明需要加强环评、用地保障的具体情况。如需向金融机构推介，请详细介绍项目资金总需求，已落实资金情况和目前资金缺口情况，详细说明希望获得资金支持的金融机构类型、资金支持方式和资金支持额度，同步论证项目的收益性和履约还款的确定性。

五、联系人及联系方式。主要包括项目负责人、具体联系人的姓名、手机号码。

附件：项目可研批复或核准（备案）文件

附件4-2

2026年省重点前期工作项目情况简介（模板）

（注：项目名称按照拟申报审批（核准、备案）的名称填写，简介1000字以内）

一、项目情况介绍。主要包括计划建设地点、规模、主要建设内容、总投资、建设工期和项目建设必要性等。

二、前期工作进度。主要包括项目前期手续，特别是规划设计、建设用地规划、项目建议书、可行性研究报告、初步设计概算、建设工程规划、施工图设计、施工许可等环节的材料编制、招标、咨询、评估、审查、论证等相关工作的工作进度。项目投资主体、资金来源和落实情况，土地拆迁、水、电、气等主要建设条件落实情况。

三、2026年前期工作目标。主要包括规划设计、建设用地规划、项目建议书、可行性研究报告、初步设计概算、建设工程规划、施工图设计、施工许可等环节的材料编制、招标、咨询、评估、审查、论证等相关工作的进度目标。项目投资主体、资金来源和落实情况，土地拆迁、水、电、气等主要建设条件工作目标。

四、联系人及联系方式。主要包括项目负责人、具体联系人的姓名、手机号码。

附件5

矢量文件格式说明

一、文件命名：文件名称为项目名称。

二、文件格式：项目矢量文件的格式为shp，图1中的文件为必须提交的文件类型，请园区确认后提供。（提供项目建设用地范围矢量数据，非园区范围矢量数据。）

图1矢量文件格式

三、矢量文件的坐标系：中国2000国家大地坐标系_度。坐标系定义如图2所示。

图2矢量文件坐标系

四、将所有矢量文件压缩成zip文件，报送。

矢量文件格式咨询联系人：唐铃，0731-89991646。