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[bookmark: _GoBack]为进一步规范财政资金管理，强化绩效意识和支出责任，建立绩效评价体系，推动预算绩效管理水平提高，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》（湘财绩〔2020〕5号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）和《湖南省财政厅关于开展2025年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2026〕2号）等文件规定和全省深化零基预算改革有关要求，湖南省发展和改革委员会设立绩效评价工作组（以下简称“工作组”），对2025年度省预算内基本建设专项资金进行了部门评价。在项目实施单位提供资料的基础上，按照重要性原则，根据项目的实际情况，开展了资料审阅、账务核实、现场查勘、支付记录抽查、询问、分析计算等现场评价程序，并结合项目决策、项目过程、项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等情况对项目进行了综合评价，现将部门评价情况报告如下：
[bookmark: _Toc1137_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc17540][bookmark: _Toc16231]一、预算支出基本情况
[bookmark: _Toc3644_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc5598][bookmark: _Toc25835]（一）预算支出概况
[bookmark: _Toc21768]1.项目背景
为深入贯彻落实国家及省委、省政府重大战略和重大事项部署，全面助推全省经济社会高质量发展，持续完善基础设施与公共服务体系、强化创新驱动发展支撑、补齐重点领域发展短板，依据《国务院办公厅关于加快构建废弃物循环利用体系的意见》（国办发〔2024〕7号）、《国务院关于印发<深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划>的通知》（国发〔2024〕17号）、《国家发展改革委关于印发<试点引领以人为本的新型城镇化战略五年行动计划实施的工作方案>的通知》，以及《湖南省“十四五”粮食和物资储备及应急体系建设规划》《湖南省推进以创新为支撑的高校师生创业就业三年行动方案（2023-2025年）》（湘政办发〔2023〕26号）、《湖南省加快推进北斗规模应用若干政策措施》《湖南省推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》（湘政发〔2024〕5号）、《湖南省深入推进以人为本的新型城镇化战略五年行动计划实施方案》（湘政发〔2024〕15号）、《关于支持全省低空经济高质量发展的若干政策措施》（湘政办发〔2024〕20号）、《湖南省“两业融合共进”行动方案（2024-2027年）》（湘政办发〔2024〕31号）等文件要求，设立省预算内基本建设专项资金。
专项资金聚焦经济社会发展关键领域和薄弱环节，重点保障重大战略落地、重点项目建设及前期工作推进，精准赋能各类基础性、保障性、创新性建设工作。资金重点覆盖重大战略配套建设、易地扶贫搬迁安置区公共服务及配套基础设施提质升级、重大投资项目前期工作、“五好园区”建设、废旧物资回收循环利用、旅游发展大会配套保障、湘西州重点领域基本建设、新型城镇化战略试点建设、先进制造业与现代服务业融合发展、北斗规模应用及高校师生创新创业、省属本科高校重点学科能力提升、农业水价综合改革、人口小县机构改革试点、规上服务业企业培育、省级储备粮仓储基础设施建设、碳达峰碳中和、价格调控监管、优化营商环境、农产品成本调查等多个领域，通过精准赋能重点领域建设、补齐发展短板、强化创新驱动支撑，持续完善全省基础设施和公共服务体系，夯实产业发展根基、优化发展环境，为全省经济社会高质量发展提供坚实的基建保障和要素支撑。
[bookmark: _Toc2663]2.主要内容及实施情况
2025年度省预算内基本建设专项资金紧扣设立初衷和年度工作重点，聚焦省级统筹、战略落地、短板补齐、产业赋能、民生保障等多个方向，精准支持各类重点项目建设和专项工作开展，具体支持财政统筹项目、落实重大战略和重大事项其他建设项目、易地扶贫搬迁安置区公共服务和配套基础设施提质升级项目、重大投资项目前期工作经费、“五好园区”建设项目、废旧物资回收循环利用项目、旅游发展大会支持项目、湘西州基本建设支持项目、新型城镇化战略五年行动计划试点项目、先进制造业和现代服务业融合发展项目、高校师生创业就业创新项目支持（北斗规模应用）项目、其他前期费用、省属本科高校重点学科能力提升项目、农业水价综合改革计量设施建设项目、人口小县机构改革试点项目、规上服务业企业培育奖励项目、省级储备粮仓储建设项目，以及碳达峰碳中和、价格调控监管、优化营商环境、农产品成本调查等相关工作及经费保障。
2025年度各项目实施单位基本按照相关资金管理办法、实施方案及年度建设目标要求，有序推进项目立项、建设、落地、验收等各项工作，规范开展资金使用与项目管理，全面落实各项建设任务，已基本完成年度既定项目建设内容和工作目标。
[bookmark: _Toc11283][bookmark: _Toc32534][bookmark: _Toc1137_WPSOffice_Level2]（二）预算资金使用管理情况
[bookmark: _Toc18664]1.专项资金安排及拨付情况
2025年度省预算内基本建设专项资金严格按照投资计划文件及函件要求统筹安排、规范下达，主要依据《湖南省发展和改革委员会关于下达2025年省预算内基本建设投资第一批投资计划的通知》（湘发改投资〔2025〕124号）、《湖南省发展和改革委员会关于下达2025年省预算内基本建设投资规上服务业企业培育奖励方向投资计划的通知》（湘发改投资〔2025〕356号）、《湖南省发展和改革委员会关于下达2025年省预算内基本建设投资碳达峰碳中和工作经费的通知》（湘发改投资〔2025〕406号）、《湖南省发展和改革委员会关于下达2025年省预算内基本建设投资第二批投资计划的通知》（湘发改投资〔2025〕427号）、《湖南省发展和改革委员会关于下达2025年省预算内基本建设投资优化营商环境工作经费的通知》（湘发改投资〔2025〕527号）、《湖南省发展和改革委员会关于下达2025年度省预算内基本建设投资价格监测补助资金计划的通知》（湘发改投资〔2025〕548号）、《湖南省发展和改革委员会关于下达2025年省预算内基本建设投资第三批投资计划的通知》（湘发改投资〔2025〕573号）、《湖南省发展和改革委员会关于下达2025年省预算内基本建设投资第四批投资计划的通知》（湘发改投资〔2025〕574号）、《湖南省发展和改革委员会关于收回及调整下达部分省预算内基本建设投资计划的通知》（湘发改投资〔2025〕796号）、《湖南省发展和改革委员会关于请下达2025年省预算内基本建设投资农产品成本调查补助经费的函》（湘发改函〔2025〕16号）、《湖南省发展和改革委员会关于报送2025年省预算内基本建设投资资金投资计划（长株潭生态绿心美丽乡村建设）的函》等文件执行。
2025年度省预算内基本建设专项资金共计242,297.00万元。其中财政统筹资金49,216.40万元，具体包括省机场集团长沙黄花机场改扩建工程15,000.00万元、消防基础设施建设省级奖补资金12,850.00万元、省气象局省气象灾害监测预警信息化工程6,090.40万元、湖南省能源集团组建支持5,000.00万元、湖南省低空经济集团组建支持5,000.00万元、岳阳城陵矶口岸航运物流发展3,000.00万元、省气象局东南区域人工影响天气能力建设（湖南段）1,026.00万元、北斗规模应用国际峰会办会经费1,250.00万元；实际安排2025年度省预算内基本建设专项资金193,080.60万元，已全部拨付至各省直相关单位及全省14个市州，支持落实重大战略和重大事项其他建设项目62,885.20万元、易地扶贫搬迁安置区公共服务和配套基础设施提质升级项目19,900.00万元、重大投资项目前期工作经费18,400.00万元、“五好园区”建设项目15,000.00万元、废旧物资回收循环利用项目15,000.00万元、旅游发展大会支持项目10,000.00万元、湘西州基本建设支持项目10,000.00万元、新型城镇化战略五年行动计划试点项目10,000.00万元、先进制造业和现代服务业融合发展项目7,122.00万元、高校师生创业就业创新项目支持（北斗规模应用）项目5,000.00万元、其他前期费用3,294.40万元、省属本科高校重点学科能力提升项目4,000.00万元、农业水价综合改革计量设施建设项目3,000.00万元、人口小县机构改革试点项目3,000.00万元、规上服务业企业培育奖励项目2,208.00万元、省级储备粮仓储建设项目2,000.00万元、碳达峰碳中和工作经费1,200.00万元、价格调控监管工作经费461.00万元、优化营商环境工作经费320.00万元、农产品成本调查工作经费290.00万元。另收回以前年度下达部分省预算内基本建设资金498.00万元，调整用于省机场集团长沙黄花机场改扩建工程400.00万元、2025年湘赣边区域合作示范区建设推进大会35.00万元、湘赣边优质农产品共同推广项目63.00万元。
[bookmark: _Toc22352]2.专项资金使用情况
根据项目实施单位提交的自评材料，结合现场抽查统计，截至2025年12月31日，项目实施单位已使用2025年度省预算内基本建设专项资金115,341.48万元，2025年度预算执行率为47.60%。
[bookmark: _Toc32270]3.专项资金分配及组织管理情况
专项资金分配方面，根据《省预算内基本建设投资管理办法》（湘发改投资〔2015〕806号）、《湖南省农业水价综合改革计量设施建设方案》（湘发改农〔2022〕654号）、《湖南省化肥商业储备管理办法》（湘发改经贸规〔2023〕698号）、《省预算内基本建设投资废旧产品设备回收循环利用专项管理办法》（湘发改环资规〔2024〕365号）、《省预算内基本建设投资“五好”园区建设专项管理办法》（湘发改园区规〔2024〕368号）、《湖南省重大投资项目前期工作经费管理办法》（湘发改投资规〔2024〕526号）、《关于培育发展规上服务业企业的若干措施》（湘发改就服〔2024〕932号）、《湖南省试点引领以人为本的新型城镇化战略五年行动计划实施的工作方案》（湘发改规划〔2025〕219号）、《2025年湖南省预算内基本建设投资废旧产品设备回收循环利用方向实施方案》《2025年度省预算内基建投资两业融合发展专项实施方案》《2025年省预算内“易地搬迁安置区提质升级”专项实施方案》等文件精神，结合项目实施单位实际情况，我委2025年度省预算内基本建设专项资金除财政统筹部分外，主要分配在落实重大战略和重大事项其他建设项目、易地扶贫搬迁安置区公共服务和配套基础设施提质升级、重大投资项目前期工作经费3个方面，资金安排101,185.20万元，占年度专项资金总规模的41.76%。
组织管理方面，由项目实施单位按照我委发布的《关于组织申报2025年省预算内基建投资“五好”园区建设专项的通知》《关于做好2025年省预算内基建投资高校师生创业就业创新及北斗规模应用方向项目申报工作的通知》《关于组织开展2025年省预算内基建投资废旧产品设备回收循环利用方向项目申报工作的通知》《关于组织开展2025年省预算内“湘西州基本建设支持”专项项目申报工作的通知》《关于组织开展2025年省预算内“易地搬迁安置区提质升级”专项项目申报工作的通知》《关于组织开展2025年度省预算内基建投资两业融合发展专项申报工作的通知》《关于组织开展2025年省预算内新型城镇化战略五年行动计划试点专项项目工作的通知》等各子项目申报通知要求进行申报，并提交纸质申报材料，由省直相关单位、各市州发改委初审后汇总报送我委，省直相关单位、各市州发改委对报送的项目申报材料的真实性、完整性、合法性严格把关，我委汇总后组织审查，确定拟支持的项目后按程序进行公示，公示无异议后及时下拨资金，并对项目执行、资金使用等方面进行监督管理，项目完工后，督促各项目实施单位按照相关规定及时办理项目竣工验收、资料归档等工作，切实保障项目落地规范、资金管控合规、财政资金使用提质增效。2025年度省预算内基本建设专项资金项目具体分配明细如下：
单位：万元
	序号
	专项资金分配方向
	金额
	占比

	1
	财政统筹资金
	49,216.40 
	20.31%

	（1）
	其中：省机场集团长沙黄花机场改扩建工程
	15,000.00 
	6.19%

	（2）
	      消防基础设施建设省级奖补资金
	12,850.00 
	5.30%

	（3）
	      省气象局省气象灾害监测预警信息化工程
	6,090.40 
	2.51%

	（4）
	      湖南省能源集团组建支持
	5,000.00 
	2.06%

	（5）
	      湖南省低空经济集团组建支持
	5,000.00 
	2.06%

	（6）
	      岳阳城陵矶口岸航运物流发展
	3,000.00 
	1.24%

	（7）
	      省气象局东南区域人工影响天气能力建设（湖南段）
	1,026.00 
	0.42%

	（8）
	      北斗规模应用国际峰会办会经费
	1,250.00 
	0.52%

	2
	落实重大战略和重大事项其他建设项目
	62,885.20 
	25.95%

	3
	易地扶贫搬迁安置区公共服务和配套基础设施提质升级
	19,900.00 
	8.21%

	4
	重大投资项目前期工作经费
	18,400.00 
	7.59%

	5
	“五好园区”建设
	15,000.00 
	6.19%

	6
	废旧物资回收循环利用
	15,000.00 
	6.19%

	7
	旅游发展大会支持
	10,000.00 
	4.13%

	8
	湘西州基本建设支持
	10,000.00 
	4.13%

	9
	新型城镇化战略五年行动计划试点
	10,000.00 
	4.13%

	10
	先进制造业和现代服务业融合发展
	7,122.00 
	2.94%

	11
	高校师生创业就业创新项目支持（北斗规模应用）
	5,000.00 
	2.06%

	12
	其他前期费用
	3,294.40 
	1.36%

	13
	省属本科高校重点学科能力提升
	4,000.00 
	1.65%

	14
	农业水价综合改革计量设施建设
	3,000.00 
	1.24%

	15
	人口小县机构改革试点
	3,000.00 
	1.24%

	16
	规上服务业企业培育奖励
	2,208.00 
	0.91%

	17
	省级储备粮仓储建设
	2,000.00 
	0.83%

	18
	碳达峰碳中和工作经费
	1,200.00 
	0.50%

	19
	价格调控监管工作经费
	461.00 
	0.19%

	20
	优化营商环境工作经费
	320.00 
	0.13%

	21
	农产品成本调查工作经费
	290.00 
	0.12%

	合计
	242,297.00 
	100.00%


[bookmark: _Toc19841_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc20960][bookmark: _Toc28742]（三）预算支出绩效目标完成程度
[bookmark: _Toc1144]1.总体目标
[bookmark: _Toc4090]紧扣国家及全省重大战略部署，统筹推进基础设施提质、产业能级提升、民生保障改善、改革试点落地、绿色低碳发展等各项工作，充分发挥财政资金引导、保障和撬动作用，全面补齐发展短板、优化发展格局，助力全省经济社会高质量发展。各专项具体目标如下：
（1）落实重大战略和重大事项其他建设
支持省委、省政府决策部署的重大战略、重大政策、重大规划、重大项目等，推进相关领域基础设施建设水平不断提升；落实有关文件要求，对首次进入中国民营企业500强的盈利企业予以奖励；支持北斗规模应用国际峰会举办，适当补助长株潭一体化发展专项资金缺口，支持其他有关项目建设。
（2）易地扶贫搬迁安置区公共服务和配套基础设施提质升级
通过易地搬迁安置区提质升级专项的实施，拟在1-3年内逐步完成易地搬迁安置区提质升级工作，确保搬迁群众稳得住、逐步能致富，推动集中安置区融入新型城镇化实现高质量发展。
（3）重大投资项目前期工作经费
落实省委、省政府部署，支持一批重大投资项目开展前期工作，储备一批优质项目，争取更多中央资金。
（4）“五好园区”建设
贯彻落实省委、省政府关于创建“五好”园区的决策部署，通过支持园区公共基础设施和创新平台建设，推动园区高质量发展。
（5）废旧物资回收循环利用
落实全省推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作要求，加快实施回收循环利用行动，支持废旧产品设备回收循环利用项目按期推进建设，严格过程管理，取得良好成效。
（6）旅游发展大会支持
按照省委、省政府关于支持旅发大会工作部署，支持旅发大会主办地提升基础设施。
（7）湘西州基本建设支持
立足湖南实际和湘西州需求，以湘西州建州70周年为契机，拟分三年从省预算内基建投资中支持湘西州3亿元，2025-2027各1亿元，支持湘西州建设一批惠民生、强基础、利长远的重大项目，促进湘西州经济社会高质量发展。
（8）新型城镇化战略五年行动计划试点
新型城镇化战略五年行动计划试点取得进展，试点县市城镇化质量水平提升。
（9）先进制造业和现代服务业融合发展
贯彻落实《湖南省“两业融合共进”行动方案（2024-2027年）》，支持50个以上先进制造业和现代服务业融合发展项目建设，提升融合发展水平，增强服务型制造能力，推动服务业转型升级。
（10）高校师生创业就业创新项目支持（北斗规模应用）
落实省政府工作部署，重点支持服务高校师生创业就业创新的公共服务平台、北斗规模应用攻关、北斗规模应用示范和湘政办发〔2023〕42号明确的北斗规模应用奖励事项，构建以创新为支撑的高校师生创业就业优良生态，加快建成全国北斗技术创新引领区、北斗规模应用示范区、北斗产业高质量发展集聚区。
（11）其他前期费用
保障省委、省政府确定的重大项目前期推进，相关重大项目委托评估评审、重大规划编制、重大课题研究、重大立法宣传等相关经费需要；开展“十五五”专项规划编制、新闻宣传、政策研究、评估评审、项目核查、绩效评价等相关工作。
（12）省属本科高校重点学科能力提升
依托“儿科罕见病教育部重点实验室”“低维量子结构与调控”教育部重点实验室、“物质微结构与功能湖南省重点实验室”等重点实验室，完善基础设施、更新和购置相关科研设备。完成相应重点学科教学、科研和管理能力提升建设任务。
（13）农业水价综合改革计量设施建设
2023-2025年完成全省14个市州大中小型灌区计量设施建设任务3247处。
（14）人口小县机构改革试点
对人口小县争资项目配套资金予以补助，支持争资项目加快落地。
（15）规上服务业企业培育奖励
贯彻落实《湖南省培育发展规上服务业企业的若干措施》，给予一批新增规上服务业企业一次性奖励，进一步提升服务业对经济发展的支撑和拉动作用，提升规上服务业企业发展规模和质效。
（16）省级储备粮仓储建设
建设仓容20.72万吨（麦容）及附属设施，符合省级储备粮统一承储仓容布局且承担储备任务。
（17）碳达峰碳中和工作经费
为推动能耗双控转向碳排放双控做好前期研究工作。落实碳达峰碳中和工作要求，推动分行业分领域碳达峰碳中和工作开展。
（18）价格调控监管工作经费
通过价格监测取得全省重要商品、服务收费和粮食收储价格数据，为保供稳价及建立健全稻谷收购监测体系提供重要依据，为全面、及时、准确掌握全省重要商品、服务收费和全省粮食收购价格信息发挥重要作用。
（19）优化营商环境工作经费
全省营商环境持续优化提升，经营主体满意度获得感不断增强。做好营商环境领域各项指标监测工作。
（20）农产品成本调查工作经费
通过农产品成本调查取得全省农本收益数据，为制定有关涉农政策提供重要依据，在引导种养结构合理调整、促进农民持续增收方面发挥重要作用。
2.阶段性目标
[bookmark: _Toc30873][bookmark: _Toc6398][bookmark: _Toc11480][bookmark: _Toc22299][bookmark: _Toc10078][bookmark: _Toc7712][bookmark: _Toc27969]围绕省预算内基本建设项目总体目标，2025年度省预算内基本建设专项资金各专项具体年度目标如下：
（1）落实重大战略和重大事项其他建设
支持的重大项目和重点事项按期推进，相关领域基础设施建设水平不断提升；落实有关文件要求，对首次进入中国民营企业500强的盈利企业予以奖励。推进相关领域基础设施建设水平不断提升；支持北斗规模应用国际峰会举办，适当补助长株潭一体化发展专项资金缺口，支持其他有关项目建设；支持省委、省政府决策部署的重大项目建设。
（2）易地扶贫搬迁安置区公共服务和配套基础设施提质升级
重点支持易地搬迁安置区提质升级任务重和易地搬迁安置区规模大、数量多的市州，聚焦群众急难愁盼问题，通过对安置区污水管网、供水排水系统（含溢洪道）、消防设施、充电设施、护坡堡坎等方面提质改造，完善易地搬迁安置区配套基础设施，让易地搬迁群众住的安全、过的安心，进一步提升搬迁群众幸福感、获得感。
（3）重大投资项目前期工作经费
落实省委、省政府部署，支持一批重大投资项目开展前期工作，储备一批优质项目，争取更多中央资金。
（4）“五好园区”建设
贯彻落实省委、省政府关于创建“五好”园区的决策部署，支持园区现代化产业体系重大项目、存量企业提质扩能重大项目、闲置资产盘活重大项目、合作共建试点园区等配套基础设施建设项目和创新平台建设，确保完成年度投资计划任务，提升园区承载能力，促进园区加快转型升级，推动园区高质量发展。
（5）废旧物资回收循环利用
落实我省推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作要求，加快实施回收循环利用行动，支持废旧产品设备回收循环利用项目按期推进建设，严格过程管理，取得良好成效。
（6）旅游发展大会支持
按照省委、省政府关于支持旅发大会工作部署，支持旅发大会主办地提升基础设施。
（7）湘西州基本建设支持
重点支持已开工或2025年拟实施的惠民生、强基础、利长远的重大项目，通过这批项目的实施，切实提升湘西州民生、教育、文旅等领域发展水平，逐步提升人民群众生产生活条件，促进湘西州经济社会高质量发展。
（8）新型城镇化战略五年行动计划试点
新型城镇化战略五年行动计划试点取得进展，试点县市城镇化质量水平提升。
（9）先进制造业和现代服务业融合发展
支持30个以上先进制造业和现代服务业融合发展项目建设。
（10）高校师生创业就业创新项目支持（北斗规模应用）
落实省政府相关政策，支持6个左右高校师生创业就业创新方向项目，15个左右北斗规模应用方向项目。
（11）其他前期费用
完成不低于200个投资项目评估评审，编制“十五五”相关领域专项规划，开展重大课题研究，形成一批优秀成果，加强立法宣传；及时支付委托第三方机构开展评估评审费用；开展“十五五”专项规划编制、新闻宣传、政策研究、资金绩效评价等；支付委托评审费用，开展项目核查、绩效评价等服务。
（12）省属本科高校重点学科能力提升
完成高层次人才牵头组建学科建设和科研攻关团队，启动实验室设施建设，开展儿科罕见病从分子机制到诊疗的精准预测及干预技术、蛋白质解析算法和相关电子显微镜国产化技术等研究。
（13）农业水价综合改革计量设施建设
2025年完成全省7个市州大中小型灌区计量设施建设任务1343处。
（14）人口小县机构改革试点
对人口小县争资项目配套资金予以补助，支持争资项目加快落地。
（15）规上服务业企业培育奖励
奖励1000家以上新增规上服务业企业。
（16）省级储备粮仓储建设
主体工程完成70%。
（17）碳达峰碳中和工作经费
为推动能耗双控转向碳排放双控做好前期研究工作。落实碳达峰碳中和工作要求，推动分行业分领域碳达峰碳中和工作开展。
（18）价格调控监管工作经费
通过价格监测取得全省重要商品、服务收费和粮食收储价格数据，为保供稳价及建立健全稻谷收购监测体系提供重要依据，为全面、及时、准确掌握全省重要商品、服务收费和全省粮食收购价格信息发挥重要作用。
（19）优化营商环境工作经费
全省营商环境持续优化提升，经营主体满意度获得感不断增强。做好营商环境领域各项指标监测工作。
（20）农产品成本调查工作经费
通过农产品成本调查取得全省农本收益数据，为制定有关涉农政策提供重要依据，在引导种养结构合理调整、促进农民持续增收方面发挥重要作用。
[bookmark: _Toc15174]3.目标完成情况及实施效果情况分析
[bookmark: _Toc19803][bookmark: _Toc20446][bookmark: _Toc8513][bookmark: _Toc1233]2025年度，省预算内基本建设专项资金基本按照既定投资计划和绩效指标推进落地，全年各项既定绩效任务总体落地落实、推进成效良好。我委依托规范化的项目管理机制、常态化的进度调度机制和标准化的资金监管机制，有序推动各领域专项建设任务落地实施，项目建设整体推进平稳，年度各项既定发展目标基本顺利落地。其中重点支持落实重大战略和重大事项其他建设项目36个、易地扶贫搬迁安置区公共服务和配套基础设施提质升级项目267个、重大投资项目前期工作经费项目73个、“五好园区”建设支持项目32个、废旧物资回收循环利用项目36个、旅游发展大会支持项目2个、湘西州基本建设项目6个、新型城镇化战略五年行动计划试点项目26个、先进制造业和现代服务业融合发展项目30个、高校师生创业就业创新项目支持（北斗规模应用）项目21个、省属本科高校重点学科能力提升项目3个、农业水价综合改革计量设施建设项目50个、人口小县机构改革试点项目8个、省级储备粮仓储建设项目1个等，通过专项资金的精准撬动与靶向赋能，有效盘活全省基建投资资源，持续完善城乡配套设施、培育产业发展新动能、夯实基层民生保障、优化区域发展结构，为全省固投资、稳增长、补短板、促转型提供了有力的基建支撑。
[bookmark: _Toc26846][bookmark: _Toc32283][bookmark: _Toc19841_WPSOffice_Level1]二、绩效评价工作情况
本次绩效评价严格依据《湖南省财政厅关于开展2025年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2026〕2号）和《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》（湘财绩〔2020〕5号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）等制度文件规定组织实施。整体工作按照“前期筹备、现场核查、汇总定稿”三个阶段有序推进，全程程序规范、依据充分、过程严谨。
一是扎实开展前期筹备工作。我委高度重视本次绩效评价工作，专项成立由委分管负责人任组长、投资处牵头、相关业务处室协同参与的绩效评价工作组，统筹推进各项评价任务落地。2026年4月30日，我委印发《关于开展2025年度省预算内基本建设投资绩效评价工作的通知》，明确本次评价范围、现场核查对象、工作标准、实施步骤及时间节点，压实各项工作责任。同时，系统梳理专项资金政策依据、项目投资计划文件、资金下达文件等基础资料，全面摸清项目整体实施情况，科学搭建评价指标体系、设计调研问卷，细化完善工作流程，编制形成专项绩效评价工作方案，为评价工作规范有序开展筑牢基础。
二是规范组织现场核查评价。评价工作组选取省直相关单位及长沙市、岳阳市、邵阳市、湘西土家族苗族自治州等重点地区开展实地现场评价。通过听取项目工作汇报、实地踏勘项目现场、开展座谈问询、发放调查问卷、台账资料比对复核等多种方式，全方位、多角度核验项目实施及资金管理情况。重点核查绩效目标设定与完成情况、专项资金拨付使用及合规管理情况、政策落地适配情况、项目实施管控流程、资产配置及收益管理等核心内容，确保评价内容全面、问题精准。本次现场抽查评价项目共计192个，占项目总个数的30.33%；抽查专项资金共计100,043.60万元，占项目总金额的41.29%。
三是推进报告汇总撰写。现场评价工作结束后，工作组统筹整理数据及问题资料，对发现的问题及时反馈相关单位核实整改。并就相关确定内容按评分标准对指标进行逐一打分，综合分析后形成部门评价报告。
[bookmark: _Toc14494][bookmark: _Toc18130][bookmark: _Toc13427_WPSOffice_Level1]三、预算支出主要绩效及评价结论
[bookmark: _Toc1149][bookmark: _Toc13427_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc22830]（一）主要绩效情况
[bookmark: _Toc15394]1.攻坚重点项目，扩大有效投资需求
坚持把项目建设作为稳增长的核心抓手，充分发挥重大项目牵引带动作用，纵深推进项目“四比四提”行动。2025年，全省统筹谋划、精准铺排各类重点建设项目，扎实推进304个省重点建设项目、2372个中央投资项目落地实施，累计完成投资超5300亿元。紧扣基础设施补短、产业体系升级目标，全力推进十大基础设施项目、十大产业项目建设，共计完成投资1363.3亿元。通过持续加大有效投资力度、加快重点项目落地投产，进一步夯实全省经济发展底盘、激活内生发展动力，有效对冲经济下行压力，持续巩固全省稳增长良好态势。
2.拓宽参与路径，有效激活民间投资
持续优化民间投资发展环境，积极引导社会资本参与全省重大建设。2025年度面向民间资本推介项目900个，总投资达3453亿元。同步搭建省级重点民间投资项目库，首批入库项目61个，总投资979亿元，实现民间投资项目精准对接、动态管理。经过持续培育引导，全省民间投资占比保持全国前列，发展活力持续迸发。同时，在长沙成功举办全国促进民营经济发展壮大现场会，交流推广经验做法，凝聚发展共识，进一步提振市场主体信心，持续激发民间投资活力与创造力。
3.多方筹措资金，夯实项目储备
坚持向上争取、政策撬动、内部统筹相结合，全方位拓宽项目资金渠道，为项目落地提供充足资金保障。2025年，全省积极对接国家政策导向，全年争取“两重”“两新”资金433亿元、中央预算内资金220.4亿元，新型政策性金融工具投放182.05亿元，“自审自发”专项债用于建设项目448亿元。深入开展“项目大谋划、谋划大项目”专项行动，新增入库谋划项目2043个，不断充实项目储备库，为后续投资接续发展筑牢坚实保障。
4.深化综合改革，夯实发展动能
聚焦发展堵点难点持续深化重点领域改革，以改革赋能发展、以服务提升效能。稳步推进农业水价综合改革，压实各方工作责任，积极完成计量设施建设任务，构建契合全省实际、运行高效的供水计量体系。深化园区体制机制创新改革，出台支持“飞地园区”发展若干政策，新增2家千亿级园区，园区规模工业增加值占比提升至76%左右，产业集聚能力持续增强。深入推进人口小县机构改革试点，稳步落实各项改革举措，保障试点工作落地见效。持续开展营商环境提质攻坚，布局实施改革创新试点，评选发布全省“十佳”案例。畅通营商诉求办理全链条闭环管理和服务，编印《营商环境专刊》51期，相关工作获省领导批示74次。全省营商环境软实力、政务服务水平全面提升，区域整体发展动能持续增强。
5.统筹城乡发展，增进民生福祉
[bookmark: _Toc10667_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc30628]持续统筹推进城乡协调发展、区域均衡发展和民生提质增效，多点发力补齐城乡建设短板、夯实民生保障基础。充分发挥旅游发展大会“办一次会、兴一座城”的综合效应，依托大会筹办大力推进文旅领域项目建设，有效扩大文旅投资规模，拉动消费增长，推动文旅产业深度融合。同步推进城市更新与生态环境提质，全方位优化城乡人居环境品质，持续拓展群众就业空间、拓宽增收渠道。聚焦湘西州地区振兴发展，扎实推进易地扶贫搬迁安置区公共服务和配套基础设施提质升级，加大以工代赈项目对湘西区域的倾斜支持力度，落实湘西州专项基建扶持政策，有效破解区域发展不平衡问题。有序推进新型城镇化试点建设、废旧物资回收循环利用体系构建，严格落实规上服务业企业培育奖励政策，全年规上服务业企业营收增长5.2%。持续培育多元产业业态、夯实基层民生保障，全方位提升人民群众的获得感、幸福感与安全感。
6.夯实基础保障，强化产业支撑
严守粮食安全底线，聚焦省级储备粮统一布局规划与仓储管理标准，重点建设承担承储任务、辐射带动作用突出的重点项目，形成规模化有效仓容（麦容）及配套附属设施体系，全面提升省级储备粮仓储承载、规范存储及应急保障能力。粮安考核“国考”再次获评“优秀”等次。依托基建专项资金精准赋能各类产业与科创项目，推动先进制造业和现代服务业协同升级，助力北斗规模应用产业化发展。依托省属高校重点实验室等平台强化学科建设与科研能力，夯实全省科创根基。各类基础设施、民生工程、产业项目等协同推进，既筑牢粮食安全、物资保障等民生底线，又不断完善产业发展配套，为全省经济社会平稳健康运行提供全方位坚实支撑。
[bookmark: _Toc30811]（二）评价结论
2025年度省预算内基本建设专项资金严格遵循财政资金管理规定及项目建设管理要求，规范完成资金分配、拨付使用及全过程监管工作，资金使用合规有效、项目实施管控有序。为持续扩大有效投资需求、保持经济平稳运行作出了积极的重要贡献，项目年度绩效目标已基本完成。通过定量和定性分析，从项目决策、项目过程、项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面进行评价，本项目部门评价综合评分为96.29分，评价等级为优。
[bookmark: _Toc10667_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc19694][bookmark: _Toc31037]四、绩效评价指标分析
[bookmark: _Toc30803][bookmark: _Toc7149][bookmark: _Toc417][bookmark: _Toc14991_WPSOffice_Level2]（一）项目决策情况
项目决策指标分值为8分，评价得分8分，各项指标均已完成。
[bookmark: _Toc28751][bookmark: _Toc11109]（二）项目过程情况
项目过程指标分值为12分，评价得分9.17分，主要扣分原因为：一是部分市州、县市区专项资金拨付不及时，专项资金未能足额拨付到位、预算执行率不高、资金使用率不高，未能充分发挥财政资金使用效益；二是部分项目财务管理、项目管理方面欠规范。
[bookmark: _Toc26953][bookmark: _Toc26822_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc31061][bookmark: _Toc3491]（三）项目成本情况
项目成本指标分值为10分，评价得分10分，各项指标均已完成。
[bookmark: _Toc22850]（四）项目产出情况
项目产出指标分值为30分，评价得分29.62分，主要扣分原因为：一是部分市州转发下达投资计划时间稍晚或未转发下达个别投资计划；二是个别项目产出数量指标未完成。
[bookmark: _Toc9700][bookmark: _Toc7852]（五）项目效益情况
项目效益指标分值为30分，评价得分29.5分，主要扣分原因为：个别项目经济效益指标未完成。
[bookmark: _Toc23629]（六）项目满意度情况
项目满意度指标分值为10分，评价得分10分，各项指标均已完成。
[bookmark: _Toc14991_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc30046][bookmark: _Toc383]五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
[bookmark: _Toc8345][bookmark: _Toc27514_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc26855]（一）主要经验及做法
2025年度省预算内基本建设专项资金项目整体管理规范、落地有序、成效突出，在稳投资、补短板、促产业、惠民生等方面发挥了重要支撑作用。结合全年项目实施、资金监管及绩效运行情况，主要经验及做法体现在以下几个方面：
1.坚持战略引领精准投放，资金配置质效持续提升
始终紧扣国家及全省重大战略部署，立足全省经济社会发展短板弱项，精准谋划、精准布局、精准投放省预算内基建资金，切实发挥财政资金四两拨千斤的撬动作用。严格对照各类专项管理办法、实施方案及政策文件要求，聚焦重大战略落地、基础设施提质、产业转型升级、城乡统筹发展、民生福祉改善、科技创新赋能等重点领域，统筹保障多领域专项项目建设需求。通过集中资金、集中资源、集中力量支持重点领域和薄弱环节建设，有效避免资金分散、投放碎片化问题，全面提升资金配置精准度与靶向性。全年资金重点投向重大项目建设、区域协调发展、产业融合创新、公共服务提质等关键领域，有力支撑全省有效投资扩容需求，为经济平稳健康运行筑牢坚实基础。
2.健全项目管控体系，项目推进质效稳步提质
持续完善“项目储备、申报审核、计划下达、调度推进、监管核查、绩效评价”全链条闭环管理机制，构建标准化、规范化、常态化的项目管理体系。严格执行项目申报初审、复审、公示、下达等程序，压实各市州、省直单位主体责任，从严把关项目申报材料的真实性、完整性和合规性，接受社会监督。建立常态化项目调度机制，定期跟踪项目建设进度、资金拨付使用情况，及时协调解决项目推进中的堵点难点问题。同步强化现场核查、台账抽查、绩效督导等监管举措，对项目实施全过程动态管控，督促项目单位严格按照建设内容、建设标准和时间节点推进实施，有效保障了全年各类项目有序落地、建设任务稳步推进。
3.拓宽资金争取渠道，投资支撑动能持续增强
坚持向上争取与内部统筹双向发力，多措并举拓宽建设资金来源渠道，持续夯实全省项目投资接续发展基础。紧盯国家政策导向和投资重点，精准对接“两重”“两新”、中央预算内投资等国家资金支持方向，积极谋划储备优质项目，全力争取上级资金落地赋能全省发展。统筹用好政策性金融工具、专项债、省级预算内资金等各类资金资源，形成多渠道、多元化的资金保障格局。同时深入开展“项目大谋划、谋划大项目”专项行动，持续充实全省项目储备库，实现项目储备一批、开工一批、建成一批的良性循环。持续优化民间投资发展环境，常态化推介优质投资项目，搭建民间投资对接平台，充分激活社会资本活力，有效扩大全省建设项目投资规模。
[bookmark: _Toc15007]4.深化改革创新赋能，激活区域发展潜能
坚持以改革破难题、以创新促发展，持续深化重点领域体制机制改革，不断优化营商环境、完善产业生态、夯实民生根基。纵深推进园区体制改革、人口小县机构改革、农业水价综合改革等重点领域改革，出台飞地园区扶持政策、服务业培育激励政策，提升产业集聚发展能级。全面落实设备更新、以旧换新、两业融合、北斗规模应用、高校创新创业等创新发展政策，持续培育新兴产业业态、壮大市场主体规模。同步抓实易地搬迁安置区提质、欠发达地区基建帮扶、新型城镇化试点、粮食仓储保障、文旅融合发展等民生和基础工作，统筹兼顾发展与安全、建设与民生、创新与转型，全方位激活区域发展优势、释放发展潜能，稳步推动全省经济社会高质量发展走深走实。
[bookmark: _Toc23661][bookmark: _Toc31724][bookmark: _Toc30963_WPSOffice_Level2]（二）存在的问题及其原因分析
[bookmark: _Toc26199828]通过本次部门评价，发现省预算内基本建设专项还存在一些不足，主要体现在：
1.项目资金管理方面
（1）预算执行率不高
截至2025年12月31日，我委2025年度省预算内基本建设投资专项资金预算执行率为47.60%。预算执行率不高的原因，一是部分项目专项资金拨付时间较晚或未拨付到位，如：重大投资项目前期工作经费-陕煤电力汨罗有限公司陕煤汨罗2×100万千瓦燃煤发电工程铁路专用线项目专项资金共计200.00万元，分别于2025年10月28日到账100.00万元、2026年4月24日到账100.00万元。高校师生创业就业创新项目支持（北斗规模应用）-长沙燃气能源集团有限公司基于北斗的空天地一体化智慧燃气安全监管系统（应用示范）专项资金180.00万元，截至现场评价日暂未到账。二是部分项目资金使用效率不高，未完全发挥财政资金使用效益。如：落实重大战略和重大事项其他建设项目-湖南省人民检察院机关业务用房维修改造项目专项资金共计2,000.00万元，截至现场评价日，暂未使用专项资金。落实重大战略和重大事项其他建设项目-湖南省女子监狱扩容改造工程项目专项资金共计2,500.00万元，截至2025年12月31日，实际使用专项资金9.50万元，预算执行率仅0.38%。项目资金使用效率不高的主要原因为：①因为部分项目为跨年度项目，项目仍在建设期内，而项目实施单位是根据项目实施进度开支专项资金，导致截至2025年12月31日专项资金未全部使用；②项目实施周期及前期准备阶段时间较长，导致项目经费无法按照预期计划实施；③个别项目款项需待项目结束，验收完工后才能将项目经费付至建设方或服务商。
（2）部分项目实际投资进度较慢
根据现场抽查情况来看，部分项目实际投资进度较慢。如：新型城镇化战略五年行动计划试点武冈市特色产业发展中心武冈市特色农产品加工基地建设项目2025年计划投资4,987.63万元，实际完成投资129.73万元。“五好园区”建设-新邵县经济开发区建设有限公司新邵经开区科创园及基础配套设施建设项目2025年计划完成投资5,000.00万元，实际完成投资16.62万元。
（3）个别项目专项资金未进行单独核算
根据现场抽查情况来看，个别项目专项资金未进行单独核算。如：高校师生创业就业创新项目支持（北斗规模应用）-湖南斯北图科技有限公司基于北斗的星载导航定位及高精度时频载荷系统的研制与应用项目专项资金共计235.00万元，截至现场评价日，未对专项资金支出进行单独核算。
（4）个别项目专项资金用于非本项目支出
根据现场抽查情况来看，个别项目专项资金用于非本项目支出。如：落实重大战略和重大事项其他建设项目-湖南省公安厅特勤局训练基地二期项目专项资金共计4,000.00万元，截至2025年12月31日已使用专项资金279.93万元，主要用于项目前期费用，其中列支垫付一期项目设计、勘察等咨询费96.92万元。
（5）个别项目专项资金支出未取得发票
根据现场抽查情况来看，个别项目专项资金支出未取得相关发票。如：废旧物资回收循环利用-邵阳市邵菱机械设备制造有限公司扩建改造项目专项资金共计500.00万元，截至2026年3月18日，已到账的100.00万元专项资金全部用于设备采购，对应支出均未取得相关发票。
2.项目实施管理方面
（1）专项资金管理办法未及时更新
省预算内基本建设专项资金中包含多个子项目，目前仍延用2015年印发的《省预算内基本建设投资管理办法》，部分业务处室虽单独制定了子项管理办法，但缺少统一的制度规范，导致原有管理办法与现行管理模式不相适应，影响专项资金管理效能和绩效目标的实现。
[bookmark: _Toc26732]（2）部分项目采购管理程序欠规范
根据现场抽查情况来看，部分项目采购管理程序欠规范，存在个别项目已完工仍未签订施工合同、由无资质的单位承接部分水利建设工程的现象。如：凤凰县水利局农业水价综合改革计量设施建设项目已全部完成施工建设，但截至现场评价日，项目实施单位尚未与施工方签订施工合同。洞口县黄泥江灌区农业水价综合改革计量设施建设项目采用非联合体方式投标，未设分包单位，项目承包方为中国移动通信集团湖南有限公司邵阳分公司，其经营范围未涵盖水利水电、建筑工程施工等相关业务，不具备开展水利工程建设的相应资质；单位反馈因该项目以信息化建设为主，对应工程占比约70%，土建工程主要为项目平台搭建等提供少量的辅助配套内容，约占工程量的30%，因此该项目招标时单位考虑项目属性为信息化工程项目。
（3）个别项目申报建设内容与实际用途不一致
根据现场抽查情况来看，个别项目申报建设内容与实际用途不一致。如：废旧物资回收循环利用-湖南大晟鸿造科技有限公司大晟泓造发动机和发电机组再制造厂房建设项目，申报阶段明确主要建设内容为：拟新建两栋钢结构厂房及配套办公楼；拟购置再制造生产、起重等设备，完成发动机和发电机组再制造厂房的建设；项目建成后，可达到年再制造200台发动机及发电机组的产能，大幅提升公司再制造技术水平和生产能力。但根据现场核查及查看三方租赁协议，该厂房已对外出租，实际承租方为湖南经麓人工智能双创服务平台有限公司，使用方为湖南瑞赢半导体科技有限公司。
[bookmark: _Toc1732]3.项目产出效益方面
（1）部分项目绩效目标未完成
根据现场抽查情况来看，部分项目绩效目标未完成。如：省预算内基本建设专项资金部分项目要求投资计划转发下达时间为5个工作日内，实际岳阳市发展和改革委员会第二、三、四批投资计划转发下达时间为7个工作日；邵阳市发展和改革委员会第一批投资计划转发下达时间为6个工作日，第二批投资计划转发下达时间为9个工作日；湘西土家族苗族自治州发展和改革委员会未转发第一批投资计划。规上服务业企业培育奖励项目设定绩效目标为实现规上服务业企业税收增速为正增长，实际2025年全省规上服务业企业税收收入较2024年同比下降3.2%。农业水价综合改革计量设施建设项目计划完成计量设施建设任务1343处，实际完成计量设施建设任务1133处。如：邵阳经济技术开发区管理委员会2025年农业水价综合改革计量设施建设项目主要建设内容包括建设计量设施总任务数15处，均为小型灌区人工计量设施，计划于2025年完工。实际截至现场评价日，该项目正处于规划设计阶段，暂未确定项目实施单位，暂未实施。
（2）部分项目开工时间延后，建设进度未达预期
根据现场抽查情况来看，部分项目开工时间延后，建设进度未达预期，工期大幅延长。如：湘西州基本建设支持-湘西土家族苗族自治州溶江中学新建教学楼项目计划建设周期为2025年8月至2026年7月，实际单位于2026年2月4日取得施工许可证，2026年2月6日开工。落实重大战略和重大事项其他建设项目-湖南省公安厅特勤局训练基地二期项目计划建设期为2024-2026年，实际截至现场评价日，尚未确定施工单位、暂未施工。
[bookmark: _Toc23161][bookmark: _Toc19964][bookmark: _Toc10797_WPSOffice_Level1]六、有关建议
[bookmark: _Toc30938][bookmark: _Toc21895_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc17004][bookmark: _Toc28045]（一）强化资金全流程管理，提升资金使用效益
一是加强对省级专项资金的监管，加快专项资金拨付进度，确保最大程度地发挥专项资金的引导带动作用，发挥专项资金的实效。二是提升专项资金使用效率，加快投资进度，强化项目进度管控，针对跨年度项目，制定详细的项目进度计划，并分解到季度、月度。建立项目进度跟踪台账，定期检查项目进展情况，对进度滞后的项目及时督促整改，确保资金按计划使用。三是强化资金使用规范性监管。严格执行专款专用制度，开展财务人员专项培训，规范会计核算，优化资金支付审批环节，将合同、发票等附件作为款项支付的必要依据，有效防范资金管理风险。同步明确资金使用相关要求，引导各单位合理安排支出范围，保障财政资金规范有序运行。
[bookmark: _Toc5058]（二）完善项目全过程监管体系，规范项目实施建设流程
一是更新完善管理制度体系，结合现阶段省预算内基本建设项目管理模式，修订省预算内基本建设专项资金管理办法或完善各子项目管理制度，破解新旧制度适配性不足难题。二是细化建设及采购环节监管，常态化做好工程建设程序指导，优化招投标与合同管理指导工作，细化复合型项目招标界定标准，加强投标单位资质前置审核，督促各单位及时签订施工合同，持续规范项目采购及施工履约管理。三是明确项目建成后的使用要求，强化项目落地监管，确保建设内容与实际用途相符。
[bookmark: _Toc22685][bookmark: _Toc10153]（三）压实绩效全过程管控责任，提升项目产出综合效益
一是督促各市州发改部门严格落实投资计划转发相关要求，严格把控办理时限，确保在5个工作日内完成文件转发工作。对过往未及时转发、漏转的计划事项逐一梳理补全，强化日常工作衔接，保障各项投资计划及时下达至项目实施单位。二是强化目标管理，聚焦规上服务业培育工作，结合行业发展态势优化培育举措，持续夯实服务业市场主体发展基础，多措并举稳定经营效益与税收贡献，逐步推动税收增速回归合理区间，保障项目绩效目标稳步落地。三是各级发改部门、财政部门应加强对项目实施单位的日常监管，强化项目报表的上报，一方面让项目实施单位清晰了解项目现状，增强项目推进的紧迫感；另一方面便于项目主管部门和相关单位及时了解项目实施进度、资金使用情况和项目绩效目标完成情况。针对跨年项目实施滚动管理，进行全过程考核，直至项目整体完成。对于项目实施期需要延长的情况，项目实施单位应及时向主管部门汇报项目进度，申请延期完工，主管部门应积极督促项目实施单位如期完成项目。同时建立对跨期实施项目中长期的绩效评价机制，与下年的投入项目一起上报，纳入下一个年度的绩效考评，且进行重点考评，直到该项目实施完成。
[bookmark: _Toc22691_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc24081][bookmark: _Toc792]七、其他需要说明的问题
无。
[bookmark: _Toc29098][bookmark: _Toc26822_WPSOffice_Level1]
附件1:2025年度省预算内基本建设专项资金绩效评价基础数据表
[bookmark: _Toc27514_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc13735]附件2:2025年度预算内基本建设投资省级专项资金绩效自评表
[bookmark: _Toc4972]
附件1
2025年度省预算内基本建设专项资金绩效评价
基础数据表
	序号
	指标名称
	单位/其他
	计划批复
	实际完成

	一
	项目基本情况
	
	
	

	1
	支持项目个数
	个
	633
	633

	2
	总投资额（截至2025年底累计完成投资）
	万元
	18581276.58
	3643103.47

	（1）
	其中：中央财政资金
	万元
	461114.99
	97644

	（2）
	      省级财政资金
	万元
	1746483.95
	825348.55

	（3）
	      市县财政资金
	万元
	1299836.96
	591448.74

	（4）
	      债务资金
	万元
	1413444.33
	307054.26

	（5）
	      其他自筹资金
	万元
	13660396.35
	1821607.92

	3
	2025年省预算内基本建设专项资金到账金额
	万元
	242297
	189823.17

	4
	2025年省预算内基本建设专项资金使用金额
	万元
	242297
	115341.48

	二
	项目产出及绩效指标
	
	
	

	1
	落实重大战略和重大事项其他建设项目
	
	
	

	（1）
	单个项目支持额度
	万元
	≤15000
	130-15000

	（2）
	实际投资占计划投资比
	是否超概
	否
	否

	（3）
	工程变更率
	%
	≤15
	0

	（4）
	项目建设过程中重大环境污染事项发生率
	%
	0
	0

	（5）
	奖励企业个数
	个
	3
	3

	（6）
	支持项目数量
	个
	34
	36

	（7）
	完工工程验收合格率
	%
	100
	100

	（8）
	阶段性工程验收合格率
	%
	100
	100

	（9）
	支持项目在建过程中发生重大质量事故发生次数
	次
	0
	0

	（10）
	投资计划转发下达时间
	工作日
	5
	5

	（11）
	资金指标下达率
	%
	90
	100

	（12）
	形成固定资产投资
	亿元
	4
	4.69

	（13）
	项目建设过程中重大安全事故发生率
	%
	0
	0

	2
	易地扶贫搬迁安置区公共服务和配套
基础设施提质升级项目
	
	
	

	（1）
	实际投资占计划投资比
	是否超概
	否
	否

	（2）
	工程变更率
	%
	≤15
	0

	（3）
	项目建设过程中重大环境污染事项发生率
	%
	0
	0

	（4）
	支持项目建设数量
	个
	267
	267

	（5）
	阶段性工程验收合格率
	%
	100
	100

	（6）
	支持项目在建过程中发生重大质量事故发生次数
	次
	0
	0

	（7）
	投资计划转发下达时间
	工作日
	5
	部分市州未及时转发下达

	（8）
	资金指标下达率
	%
	90
	100

	（9）
	带动参与项目低收入群体人均年收入
	元
	3000
	3000

	（10）
	支持项目建成后年度服务人数
	万人次
	2
	3

	（11）
	项目建设过程中重大安全事故发生率
	%
	0
	0

	3
	重大投资项目前期工作经费项目
	
	
	

	（1）
	实际投资占计划投资比
	是否超概
	否
	否

	（2）
	项目建设过程中重大环境污染事项发生率
	%
	0
	0

	（3）
	支持项目数量
	个
	73
	73

	（4）
	项目2年内开工率
	%
	50
	尚未达到年限

	（5）
	投资计划转发下达时间
	工作日
	5
	个别市州未及时转发下达

	（6）
	资金指标下达率
	%
	90
	100

	（7）
	带动参与项目低收入群体人均年收入
	元
	3000
	3000

	（8）
	项目是否持续发挥作用
	是/否
	是
	是

	（9）
	项目是否提升当地形象影响
	是/否
	是
	是

	4
	“五好园区”建设项目
	
	
	

	（1）
	单个项目补助金额
	万元
	200-1000
	390-580

	（2）
	工程变更率
	%
	≤15
	0

	（3）
	支持项目个数
	个
	32
	32

	（4）
	项目投资总额
	亿元
	34
	34

	（5）
	投资计划转发下达时间
	工作日
	5
	个别市州未及时转发下达

	（6）
	带动社会投资
	亿元
	1
	4.46

	（7）
	项目建设过程中重大安全事故发生率
	%
	0
	0

	5
	废旧物资回收循环利用专项项目
	
	
	

	（1）
	实际投资占计划投资比
	是否超概
	否
	否

	（2）
	工程变更率
	%
	≤15
	0

	（3）
	支持项目建设过程中重大环境污染事项发生率
	%
	0
	0

	（4）
	支持项目建设数量
	个
	35
	36

	（5）
	阶段性工程验收合格率
	%
	100
	100

	（6）
	投资计划转发下达时间
	工作日
	5
	部分市州未及时转发下达

	（7）
	2025年项目完工率
	%
	5
	19.44%

	（8）
	拉动固定资产投资
	万元
	6000
	31325.77

	（9）
	支持项目建设过程中重大安全事故发生率
	%
	0
	0

	6
	旅游发展大会支持项目
	
	
	

	（1）
	实际投资占计划投资比
	是否超概
	否
	否

	（2）
	工程变更率
	%
	≤15
	0

	（3）
	支持项目建设过程中重大环境污染事项发生率
	%
	0
	0

	（4）
	支持项目建设数量
	个
	2
	2

	（5）
	阶段性工程验收合格率
	%
	100
	100

	（6）
	支持项目在建过程中发生重大质量事故发生次数
	次
	0
	0

	（7）
	投资计划转发下达时间
	工作日
	5
	个别市州未及时转发下达

	（8）
	资金指标下达率
	%
	90
	100

	（9）
	拉动固定资产投资
	万元
	4000
	9264.29

	（10）
	支持公共基础设施项目建成后年度服务人数
	万人次
	50
	240

	（11）
	支持项目建设过程中重大安全事故发生率
	%
	0
	0

	7
	湘西州基本建设支持项目
	
	
	

	（1）
	实际投资占计划投资比
	是否超概
	否
	否

	（2）
	工程变更率
	%
	≤15
	0

	（3）
	支持项目建设过程中重大环境污染事项发生率
	%
	0
	0

	（4）
	支持项目建设数量
	个
	6
	6

	（5）
	阶段性工程验收合格率
	%
	100
	100

	（6）
	支持项目在建过程中发生重大质量事故发生次数
	次
	0
	0

	（7）
	投资计划转发下达时间
	工作日
	5
	5

	（8）
	项目按时开工率
	%
	85
	90

	（9）
	资金指标下达率
	%
	90
	100

	（10）
	带动参与项目低收入群体人均年收入
	元
	3000
	3000

	（11）
	支持项目建成后年度服务人数
	万人次
	2
	2

	（12）
	支持项目建设过程中重大安全事故发生率
	%
	0
	0

	8
	新型城镇化战略五年行动计划试点项目
	
	
	

	（1）
	实际投资占计划投资比
	是否超概
	否
	否

	（2）
	工程变更率
	%
	≤15
	0

	（3）
	支持项目建设数量
	个
	20
	26

	（4）
	竣工验收合格率
	%
	100
	100

	（5）
	投资计划转发下达时间
	工作日
	5
	部分市州未及时转发下达

	（6）
	资金指标下达率
	%
	90
	100

	（7）
	新增就业人数
	人
	2000
	2235

	（8）
	常住人口城镇化率
	是否提升
	是
	是

	9
	先进制造业和现代服务业融合发展项目
	
	
	

	（1）
	单个项目补助金额
	万元
	200-500
	200-382

	（2）
	单个项目补助比例
	%
	≤20
	5.56-10

	（3）
	支持项目个数
	个
	30
	30

	（4）
	投资总额
	万元
	2000
	2000-6000

	（5）
	投资计划转发下达时间
	工作日
	5
	部分市州未及时转发下达

	（6）
	项目储备申报时间
	年/月
	2024年12月底前
	2024年11月22日

	（7）
	带动社会投资
	亿元
	2
	9.01

	（8）
	扶持企业税收总额
	万元
	4000
	38626.72

	10
	高校师生创业就业创新项目支持
（北斗规模应用）项目
	
	
	

	（1）
	工程变更率
	%
	≤15
	0

	（2）
	支持项目建设过程中社会维稳事项发生率
	%
	0
	0

	（3）
	支持项目建设过程中重大环境污染事项发生率
	%
	0
	0

	（4）
	支持项目建设数量
	个
	21
	21

	（5）
	年内项目开工率
	%
	100
	100

	（6）
	支持项目在建过程中发生重大质量事故发生次数
	次
	0
	0

	（7）
	投资计划转发下达时间
	工作日
	5
	个别市州未及时转发下达

	（8）
	资金指标下达率
	%
	90
	100

	（9）
	拉动固定资产投资
	万元
	2000
	9225.05

	（10）
	带动全省北斗产业发展
	%
	5
	28.2

	（11）
	建设服务高校师生等群体创业就业创新平台数量
	个
	6
	6

	（12）
	支持开展创业就业创新项目数量
	个
	10
	10

	11
	其他前期费用
	
	
	

	（1）
	单个项目支持额度
	万元
	≤500
	≤500

	（2）
	单个项目评审费用
	万元
	≤20，≤40
	≤20，≤40

	（3）
	实际投资占计划投资比
	是否超概
	否
	否

	（4）
	完成成果数量
	个
	12
	12

	（5）
	评审项目数量
	个
	200
	200

	（6）
	委托项目数量
	个
	86
	86

	（7）
	委托机构数量
	个
	26
	29

	（8）
	编制规划数量
	个
	2
	2

	（9）
	规划、课题等通过评审率
	%
	100
	100

	（10）
	出具正式评审报告
	个
	86
	86

	（11）
	成果评审通过率
	%
	100
	100

	（12）
	当年投资完成率
	%
	50
	50

	（13）
	投资计划转发下达时间
	工作日
	5
	1

	（14）
	社会公众对省发展改革委制定政策知晓率
	上升
	上升
	上升

	12
	省属本科高校重点学科能力提升项目
	
	
	

	（1）
	实际投资占计划投资比
	是否超概
	否
	否

	（2）
	计提预备费率
	%
	≤15
	0

	（3）
	人才培育引进费用占比
	%
	≤23
	14.44

	（4）
	支持项目建设数量
	个
	3
	3

	（5）
	外部高层次人才参与项目建设数量
	个
	5
	7

	（6）
	支持项目在建设过程中发生重大质量事故次数
	次
	0
	0

	（7）
	投资计划转发下达时间
	工作日
	5
	5

	（8）
	资金指标下达率
	%
	90
	100

	（9）
	推进科技成果转化和技术转移
	项
	10
	10

	（10）
	人才培育
	人次
	100
	100

	（11）
	科研平台和实验室整合
	个
	3
	4

	（12）
	服务院校国省重点学科、重点实验室数量
	个
	3
	5

	13
	农业水价综合改革计量设施建设项目
	
	
	

	（1）
	工程变更率
	%
	15
	0

	（2）
	支持项目建设过程中重大环境污染事项发生率
	%
	0
	0

	（3）
	完成计量设施建设任务
	处
	1343
	1133

	（4）
	已完工工程质量合格率
	%
	100
	100

	（5）
	投资计划转发下达时间
	工作日
	5
	部分市州未及时转发下达

	（6）
	支持项目建设过程中重大安全事故发生率
	%
	0
	0

	14
	人口小县机构改革试点项目
	
	
	

	
	实际投资占计划投资比
	是否超概
	否
	否

	（1）
	工程变更率
	%
	≤15
	0

	（2）
	支持项目建设过程中重大环境污染事项发生率
	%
	0
	0

	（3）
	支持项目建设数量
	个
	8
	8

	（4）
	阶段性工程验收合格率
	%
	100
	100

	（5）
	支持项目在建设过程中发生重大质量事故次数
	次
	0
	0

	（6）
	投资计划转发下达时间
	工作日
	5
	5

	（7）
	资金指标下达率
	%
	90
	100

	（8）
	拉动固定资产投资
	万元
	1000
	2788

	（9）
	支持公共基础设施项目建成后年度服务人数
	万人次
	100
	151

	（10）
	支持项目建设过程中重大安全事故发生率
	%
	0
	0

	15
	规上服务业企业培育奖励项目
	
	
	

	（1）
	单个企业奖励金额
	万元
	2
	2

	（2）
	奖励企业数量
	家
	1000
	1104

	（3）
	规上服务业企业数据填报合格率
	%
	90
	100

	（4）
	投资计划下达时间
	年/月/日
	2025年9月底前
	2025年6月5日

	（5）
	规上服务业企业营收增速
	%
	5
	5.2

	（6）
	规上服务业企业税收增速
	+/-
	正增长
	-3.2%

	16
	省级储备粮仓储建设项目
	
	
	

	（1）
	实际投资占计划投资比
	是否超概
	否
	否

	（2）
	工程变更率
	%
	≤15
	0

	（3）
	支持项目建设过程中重大环境污染事项发生率
	%
	0
	0

	（4）
	新建仓容规模（麦容）
	万吨
	20.72
	20.72

	（5）
	阶段性工程验收合格率
	%
	100
	100

	（6）
	支持项目在建设过程中发生重大质量事故次数
	次
	0
	0

	（7）
	投资计划转发下达时间
	工作日
	5
	1

	（8）
	资金指标下达率
	%
	90
	100

	（9）
	拉动固定资产投资
	万元
	16000
	18131.5

	（10）
	支持项目建设过程中重大安全事故发生率
	%
	0
	0

	17
	碳达峰碳中和工作经费
	
	
	

	（1）
	开展课题研究或宣传活动
	次
	20
	21

	（2）
	制定标准数
	次
	9
	10

	（3）
	项目完成率
	%
	80
	80

	（4）
	资金使用率
	%
	80
	80.29

	（5）
	项目完成时间
	年
	2026 
	2026

	（6）
	审计、督查、巡视等指出问题项目
	个
	0
	0

	18
	价格调控监管工作经费
	
	
	

	（1）
	按照国家、省监测制度明确的周期及数量要求进行报送
	%
	100
	100

	（2）
	登记、报送重要商品、服务收费和稻谷收购价格监测数据真实、全面、准确、及时，全年进行考核评分
	分
	90
	90

	（3）
	每年按规定的重要商品、服务收费和稻谷收购价格数据时间节点进行报送
	年
	2025
	2025

	（4）
	及时反映重要商品、服务收费和稻谷收购价格信息，为保供稳价和制定有关价格政策提供重要依据
	是否良好
	是
	是

	19
	优化营商环境工作经费
	
	
	

	（1）
	专题片
	部
	1
	1

	（2）
	编撰《要情快报-营商环境专刊》
	期
	20  
	51

	（3）
	营商环境报告
	份
	 1
	1

	（4）
	课题研究或宣传活动
	项
	1
	1

	（5）
	问卷调查
	万家
	1
	2.8091

	（6）
	营商环境调研
	次
	10
	13

	（7）
	落实“五进”
	%
	90
	90%

	（8）
	项目完成率
	%
	80
	84.71

	（10）
	投资计划下达时间
	工作日
	5
	1

	（11）
	资金指标下达率
	%
	90
	100

	（12）
	审计、督查、巡视等指出问题项目
	个
	0
	0

	20
	农产品成本调查工作经费
	
	
	

	（1）
	承担农本调查任务（含常规、专项和特色农产品调查）的14个市州、55个县市区，2346户农调户。
	个
	14个市州、55个县市区
	14个市州、55个县市区

	（2）
	按照国家及省级农产品调查工作要求，保质保量完成相关工作，农本调查数据真实、全面、准确、及时。
	是否完成
	农调工作全部完成
	农调工作全部完成

	（3）
	每年按规定的农本调查数据时间节点报送，不瞒报漏报。
	年
	2025年全年
	2025年全年按时报送农本调查数据

	（4）
	通过农产品成本调查工作，为制定有关涉农政策提供重要依据，引导种养结构合理调整、促进农民增收。
	是/否
	是
	是
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2025年度省预算内基本建设专项资金绩效评价指标评分表
	一级
指标
	二级
指标
	三级指标
	指标解释
	分值
	指标说明
	评分

	决  策（8分）
	项目
立项
（2分）
	项目立项依据
充分性
	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划，用以反映和考核立项的依据情况。
	1分
	评价要点：
①立项是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策（0.2分）；
②立项是否符合行业发展规划和政策要求（0.2分）；
③立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.2分）；
④预算支出是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则（0.2分）；
⑤预算支出是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复（0.2分）。
	1

	
	
	立项程序规范性
	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核立项的规范情况。
	1分
	评价要点：
①项目是否按照规定的程序申请设立（0.4分）；
②审批文件、材料是否符合相关要求（0.3分）；
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（0.3分）。
	1

	
	绩效
目标
（4分）
	绩效目标
合理性
	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
	2分
	评价要点：
①项目是否有绩效目标（0.5分）；
②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（0.5分）；
③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（0.5分）；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（0.5分）。
	2

	决  策
（8分）
	绩效
目标
（4分）
	绩效指标
明确性
	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
	2分
	评价要点：
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（0.7分）；
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（0.7分）；
③是否与项目目标任务数或计划数相对应（0.6分）。
	2

	
	资金
投入
（2分）
	项目预算
科学性
	项目预算是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算的科学性、合理性情况。
	1分
	评价要点：
①项目预算是否经过科学论证（0.3分）；
②预算内容与支出内容是否匹配（0.3分）；
③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（0.2分）；
④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（0.2分）。
	1

	
	
	资金分配
合理性
	资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
	1分
	评价要点：
①项目资金分配依据是否充分（0.5分）；
②资金分配额度是否合理，与项目实施单位或地方实际是否相适应（0.5分）。
	1

	过  程
（12分）
	资金
管理
（9分）
	资金
到位率
	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
	3分
	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。
实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。
预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
评价要点：按照完成值与指标值的比例计分，资金到位率100%得3分，资金到位率90%得2.7分，以此类推。
	2.35

	过  程
（12分）
	资金
管理
（9分）
	预算
执行率
	专项资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。
	3分
	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。
实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
评价要点：按照完成值与指标值的比例计分，预算执行率100%得3分，预算执行率90%得2.7分，以此类推。
	1.82

	
	
	资金使用
合规性
	评价项目单位实际使用专项资金是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核预算资金的规范运行情况。
	3分
	评价要点：
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（0.5分）；
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（0.5分）；
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）；
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。
	2.5

	
	组织
实施
（3分）
	管理制度
健全性
	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
	1.5分
	评价要点：
①是否已制定或具有相应的业务管理制度（1分）；
②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（0.5分）。
	1.3

	
	
	制度执行
有效性
	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。
	1.5分
	评价要点：
①是否遵守相关法律法规和相关管理规定（0.4分）；
②项目调整及支出调整手续是否完备（0.4分）；
③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（0.4分）；
④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（0.3分）。
	1.2

	成 本（10分）
	产出成本
	经济成本
	落实重大战略和重大事项其他建设项目单个项目支持额度
	1分
	单个项目支持额度≤15000万元得满分，否则超额项目数量按占总项目数量比例扣分。
	1

	成 本（10分）
	产出成本
	经济成本
	落实重大战略和重大事项其他建设、易地扶贫搬迁安置区公共服务和配套基础设施提质升级、重大投资项目前期工作经费、废旧物资回收循环利用、旅游发展大会支持、湘西州基本建设支持、新型城镇化战略五年行动计划试点、其他前期费用、省属本科高校重点学科能力提升、人口小县机构改革试点、省级储备粮仓储建设项目实际投资占计划投资比
	2分
	实际投资占计划投资比≤100%得满分，每1项不符合要求扣0.1分，扣完为止。
	2

	
	
	
	“五好园区”建设单个项目补助金额
	0.5分
	单个项目补助金额≥200万元，≤1000万元得满分，每1项不符合要求扣0.1分，扣完为止。
	0.5

	
	
	
	先进制造业和现代服务业融合发展单个项目补助金额
	0.5分
	单个项目补助金额≥200万元，≤500万元得满分，每1项不符合要求扣0.1分，扣完为止。
	0.5

	
	
	
	先进制造业和现代服务业融合发展单个项目补助比例
	0.5分
	单个项目补助比例≤20%得满分，每1项不符合要求扣0.1分，扣完为止。
	0.5

	
	
	
	其他前期费用单个项目支持额度
	0.5分
	单个项目支持额度≤500万元，得满分，每1项不符合要求扣0.1分，扣完为止。
	0.5

	
	
	
	其他前期费用单个项目评审费用
	0.5分
	单个项目评审费用≤20万元、≤40万元得满分，每1项不符合要求扣0.1分，扣完为止。
	0.5

	成 本（10分）
	产出成本
	经济成本
	落实重大战略和重大事项其他建设、易地扶贫搬迁安置区公共服务和配套基础设施提质升级、“五好园区”建设、废旧物资回收循环利用、旅游发展大会支持、湘西州基本建设支持、新型城镇化战略五年行动计划试点、高校师生创业就业创新项目支持（北斗规模应用）、农业水价综合改革计量设施建设、人口小县机构改革试点、省级储备粮仓储建设省项目工程变更率
	1分
	项目工程变更率≤15%得满分，每1项不符合要求扣0.1分，扣完为止。
	1

	
	
	
	省属本科高校重点学科能力提升计提预备费率
	0.5分
	计提预备费率≤15%得满分，每1项不符合要求扣0.2分，扣完为止。
	0.5

	
	
	
	省属本科高校重点学科能力人才培育引进费用占比
	0.5分
	人才培育引进费用占比≤23%得满分，每1项不符合要求扣0.2分，扣完为止。
	0.5

	
	
	
	规上服务业企业奖励单个企业奖励金额
	0.5分
	奖励单个企业奖励金额2万元得满分，每1项不符合要求扣0.1分，扣完为止。
	0.5

	
	
	社会成本
	高校师生创业就业创新项目支持（北斗规模应用）支持项目建设过程中社会维稳事项发生率
	1分
	项目建设过程中社会维稳事项发生率0%得满分，每发生1次扣0.2分，扣完为止。
	1

	成 本（10分）
	产出成本
	生态环境成本
	落实重大战略和重大事项其他建设项目、易地扶贫搬迁安置区公共服务和配套基础设施提质升级、重大投资项目前期工作经费、废旧物资回收循环利用、旅游发展大会支持、湘西州基本建设支持、高校师生创业就业创新项目支持（北斗规模应用）、农业水价综合改革计量设施建设、人口小县机构改革试点、省级储备粮仓储建设项目建设过程中重大环境污染事项发生率
	1分
	项目建设过程中重大环境污染事项发生率0%得满分，每发生1次扣0.5分，扣完为止。
	1

	产 出（30分）
	产出
数量
（10分）
	实际
完成率
	落实重大战略和重大事项其他建设项目奖励企业数量
	0.25分
	奖励企业数量3家得满分，否则按完成比例计分。
	0.25

	
	
	
	落实重大战略和重大事项其他建设项目个数
	0.25分
	支持项目建设数量34个得满分，否则按完成比例计分。
	0.25

	
	
	
	易地扶贫搬迁安置区公共服务和配套基础设施提质升级支持项目建设数量
	0.5分
	支持项目建设数量267个得满分，否则按完成比例计分。
	0.5

	
	
	
	重大投资项目前期工作经费支持项目数量
	0.5分
	支持项目数量73个得满分，否则按完成比例计分。
	0.5

	
	
	
	“五好园区”建设支持项目个数
	0.5分
	支持项目建设数量32个得满分，否则按完成比例计分。
	0.5

	
	
	
	废旧物资回收循环利用项目建设数量
	0.5分
	支持项目建设数量35个得满分，否则按完成比例计分。
	0.5

	
	
	
	旅游发展大会支持项目建设数量
	0.5分
	支持项目建设数量2个得满分，否则按完成比例计分。
	0.5

	产 出（30分）
	产出
数量
（10分）
	实际
完成率
	湘西州基本建设支持项目建设数量
	0.5分
	支持项目建设数量6个得满分，否则按完成比例计分。
	0.5

	
	
	
	新型城镇化战略五年行动计划试点支持项目数量
	0.5分
	支持项目建设数量20个得满分，否则按完成比例计分。
	0.5

	
	
	
	先进制造业和现代服务业融合发展支持项目个数
	0.5分
	支持项目建设数量30个得满分，否则按完成比例计分。
	0.5

	
	
	
	高校师生创业就业创新项目支持（北斗规模应用）数量
	0.5分
	支持项目建设数量21个得满分，否则按完成比例计分。
	0.5

	
	
	
	其他前期费用完成成果数量
	0.2分
	完成成果数量12个得满分，否则按完成比例计分。
	0.2

	
	
	
	其他前期费用评审项目数量
	0.2分
	评审项目数量200个得满分，否则按完成比例计分。
	0.2

	
	
	
	其他前期费用委托项目数量
	0.1分
	委托项目数量86个得满分，否则按完成比例计分。
	0.1

	
	
	
	其他前期费用委托机构数量
	0.1分
	委托机构数量≥26个得满分，否则按完成比例计分。
	0.1

	
	
	
	其他前期费用编制规划数量
	0.2分
	编制规划数量2个得满分，否则按完成比例计分。
	0.2

	
	
	
	省属本科高校重点学科能力提升支持项目建设数量
	0.5分
	支持项目建设数量3个得满分，否则按完成比例计分。
	0.5

	
	
	
	农业水价综合改革计量设施建设完成计量设施建设任务
	0.5分
	设完成计量设施建设任务1343处得满分，否则按完成比例计分。
	0.42

	产 出（30分）
	产出
数量
（10分）
	实际
完成率
	人口小县机构改革试点建设项目数量
	0.5分
	支持项目建设数量8个得满分，否则按完成比例计分。
	0.5

	
	
	
	规上服务业企业奖励企业数量
	0.5分
	奖励企业数量1000家得满分，否则按完成比例计分。
	0.5

	
	
	
	省级储备粮仓储建设新建仓容规模（麦容）
	0.5分
	新建仓容规模（麦容）20.72万吨得满分，否则按完成比例计分。
	0.5

	
	
	
	碳达峰碳中和工作经费开展课题研究或宣传活动
	0.25分
	开展课题研究或宣传活动20次得满分，否则按完成比例计分。
	0.25

	
	
	
	碳达峰碳中和工作经费制定标准数
	0.25分
	制定标准数量9项得满分，否则按完成比例计分。
	0.25

	
	
	
	价格调控监管工作经费按照国家、省监测制度明确的周期及数量要求进行报送。
	0.25分
	按照要求100%进行报送得满分，否则按完成比例计分。
	0.25

	
	
	
	优化营商环境工作经费专题片
	0.1分
	完成专题片1部得满分，否则按完成比例计分。
	0.1

	
	
	
	优化营商环境工作经费编撰《要情快报-营商环境专刊》
	0.1分
	编撰《要情快报-营商环境专刊》20期得满分，否则按完成比例计分。
	0.1

	
	
	
	优化营商环境工作经费营商环境报告
	0.1分
	编制营商环境报告1份得满分，否则按完成比例计分。
	0.1

	
	
	
	优化营商环境工作经费课题研究或宣传活动
	0.1分
	完成课题研究或宣传活动1项得满分，否则按完成比例计分。
	0.1

	
	
	
	优化营商环境工作经费问卷调查
	0.1分
	完成1万家问卷调查得满分，否则按完成比例计分。
	0.1

	产 出（30分）
	产出
数量
（10分）
	实际
完成率
	优化营商环境工作经费营商环境调研
	0.1分
	完成营商环境调研10次得满分，否则按完成比例计分。
	0.1

	
	
	
	优化营商环境工作经费落实“五进”
	0.1分
	落实“五进”90%以上得满分，否则按完成比例计分。
	0.1

	
	
	
	农产品成本调查工作经费承担农本调查任务（含常规、专项和特色农产品调查）的14个市州、55个县市区
	0.25分
	14个市州、55个县市区承担农本调查任务得满分，否则按完成比例计分。
	0.25

	
	产出
质量
（10分）
	质量
达标率
	落实重大战略和重大事项其他建设、易地扶贫搬迁安置区公共服务和配套基础设施提质升级、废旧物资回收循环利用、旅游发展大会支持项目、湘西州基本建设支持、新型城镇化战略五年行动计划、农业水价综合改革计量设施建设、人口小县机构改革试点、省级储备粮仓储建设项目试点阶段性工程验收合格率
	1分
	阶段性工程验收合格率达100%得满分，否则根据项目阶段性验收情况酌情扣分。
	1

	
	
	
	落实重大战略和重大事项其他建设项目、易地扶贫搬迁安置区公共服务和配套基础设施提质升级、旅游发展大会支持、湘西州基本建设支持、高校师生创业就业创新项目支持（北斗规模应用）、省属本科高校重点学科能力提升、人口小县机构改革试点、省级储备粮仓储建设项目在建过程发生重大质量事故
	1分
	项目在建过程中未发生重大质量事故得满分，否则不扣分。
	1

	产 出（30分）
	产出
质量
（10分）
	质量
达标率
	落实重大战略和重大事项其他建设项目完工项目合格率
	1分
	完工项目合格率100%得满分，否则根据项目完工验收情况酌情扣分。
	1

	
	
	
	项目投资总额
	1分
	①“五好园区”建设34亿元得0.5分，否则按完成比例计分；
②先进制造业和现代服务业融合发展2000万元得0.5分，否则按完成比例计分。
	1

	
	
	
	其他前期费用规划、课题等通过评审率
	0.5分
	通过评审率100%得满分，否则按通过比例计分。
	0.5

	
	
	
	其他前期费用出具正式评审报告
	0.5分
	出具正式评审报告86个得满分，否则按完成比例计分。
	0.5

	
	
	
	高校师生创业就业创新项目支持（北斗规模应用）年内项目开工率
	0.5分
	年内项目开工率100%得满分，否则按完成比例计分。
	0.5

	
	
	
	省属本科高校重点学科能力提升外部高层次人才参与项目建设数量
	1分
	外部高层次人才参与项目建设数量≥5个
	1

	
	
	
	规上服务业企业奖励规上服务业企业数据填报合格率
	0.5分
	规上服务业企业数据填报合格率90%得满分。
	0.5

	
	
	
	碳达峰碳中和工作经费、优化营商环境工作经费项目完成率
	0.5分
	项目完成率80%得满分，否则按完成比例计分。
	0.5

	
	
	
	碳达峰碳中和工作经费、优化营商环境工作经费资金使用率
	0.5分
	资金使用率80%得满分，否则按完成比例计分。
	0.5

	
	
	
	碳达峰碳中和工作经费、优化营商环境工作经费审计、督查、巡视等指出问题项目
	0.5分
	审计、督查、巡视等指出问题项目0个得满分，否则按完成比例计分。
	0.5

	产 出（30分）
	产出
质量
（10分）
	质量
达标率
	价格调控监管工作经费登记、报送重要商品、服务收费和稻谷收购价格监测数据真实、全面、准确、及时，全年进行考核评分。
	0.5分
	价格调控监管工作经费登记、报送重要商品、服务收费和稻谷收购价格监测数据真实、全面、准确、及时，全年进行考核评分≥90分得满分，否则按完成比例计分。
	0.5

	
	
	
	重大投资项目前期工作经费项目2年内开工率
	0.5分
	项目2年内开工率≥50%得满分，否则按完成比例计分。
	0.5

	
	
	
	农产品成本调查工作经费按照国家及省级农产品调查工作要求，保质保量完成相关工作，农本调查数据真实、全面、准确、及时。
	0.5分
	农调工作全部完成得满分，否则按完成比例计分。
	0.5

	
	产出
时效
（10分）
	完成
及时性
	落实重大战略和重大事项其他建设项目、易地扶贫搬迁安置区公共服务和配套基础设施提质升级、重大投资项目前期工作经费、“五好园区”建设、废旧物资回收循环利用、旅游发展大会支持、湘西州基本建设支持、新型城镇化战略五年行动计划试点、先进制造业和现代服务业融合发展、高校师生创业就业创新项目支持（北斗规模应用）、其他前期费用、省属本科高校重点学科能力提升、农业水价综合改革计量设施建设、人口小县机构改革试点、省级储备粮仓储建设、优化营商环境工作经费项目投资计划下达时间
	1分
	在5个工作日之内转发下达投资计划得满分，每1个市州出现不符合要求情况扣0.1分，扣完为止。
	0.7

	产  出（30分）
	产出
时效
（10分）
	完成
及时性
	规上服务业企业奖励投资计划下达时间
	1分
	投资计划下达时间在2025年9月底前得满分，否则不计分。
	1

	
	
	
	农产品成本调查工作经费每年按规定的农本调查数据时间节点报送，不瞒报漏报。
	0.5分
	2025年全年按时报送，不瞒报漏报得满分，否则按完成情况计分。
	0.5

	
	
	
	落实重大战略和重大事项其他建设项目、易地扶贫搬迁安置区公共服务和配套基础设施提质升级、重大投资项目前期工作经费、旅游发展大会支持、湘西州基本建设支持、新型城镇化战略五年行动计划试点、高校师生创业就业创新项目支持（北斗规模应用）、省属本科高校重点学科能力提升、人口小县机构改革试点、省级储备粮仓储建设、优化营商环境工作经费项目资金指标下达率
	1分
	资金指标下达率≥90%得满分，否则按完成比例计分。
	1

	
	
	
	易地扶贫搬迁安置区公共服务和配套基础设施提质升级、湘西州基本建设支持项目按时开工率
	1分
	按时开工率≥85%得满分，否则按完成比例计分。
	1

	
	
	
	2025年项目完工率
	1分
	废旧物资回收循环利用项目完工率≥5%得满分，否则按完成情况计分。
	1

	
	
	
	先进制造业和现代服务业融合发展项目储备申报时间
	1分
	储备申报时间在2024年12月底前得满分，每延迟1天扣0.1分，扣完为止。
	1

	产  出（30分）
	产出
时效
（10分）
	完成
及时性
	其他前期费用成果评审通过率
	1分
	成果评审通过率100%得满分，否则按通过比例计分。
	1

	
	
	
	当年投资完成率
	1分
	①其他前期费用当年投资完成率≥50%得0.5分，否则按完成比例计分。
②农业水价综合改革计量设施建设≥90%得0.5分，否则按完成比例计分。
	1

	
	
	
	碳达峰碳中和工作经费项目完成时间
	1分
	2026年完成项目得满分，否则按完成比例计分。
	1

	
	
	
	价格调控监管工作经费每年按规定的重要商品、服务收费和稻谷收购价格数据时间节点进行报送。
	0.5分
	2025年全年及时报送得满分，否则按完成情况计分。
	0.5

	效   益（30分）
	项目
效益
（30分）
	经济效益
	拉动固定资产投资
	6分
	①落实重大战略和重大事项其他建设项目形成固定资产投资≥4亿得1分，否则按完成情况计分；
②废旧物资回收循环利用拉动固定资产投资6000万元得1分，否则按完成情况计分；
③旅游发展大会支持拉动固定资产投资≥4000万元得1分，否则按完成情况计分；
④高校师生创业就业创新项目支持（北斗规模应用）2000万元得1分，否则按完成情况计分；
⑤人口小县机构改革试点拉动固定资产投资1000万元得1分，否则按完成情况计分；
⑥省级储备粮仓储建设拉动固定资产投资≥16000万元得1分，否则按完成情况计分。
	6

	效   益（30分）
	项目
效益
（30分）
	经济效益
	拉动社会投资
	2分
	①“五好园区”建设带动社会投资≥1亿元得1分，否则按完成情况计分；
②先进制造业和现代服务业融合发展2亿元得1分，否则按完成情况计分。
	2

	
	
	
	易地扶贫搬迁安置区公共服务和配套基础设施提质升级、重大投资项目前期工作经费、湘西州基本建设支持项目带动参与项目低收入群体人均年收入
	2分
	带动参与项目低收入群体人均年收入≥3000元得满分，每1项不符合要求扣0.1分，扣完为止。
	2

	
	
	
	先进制造业和现代服务业融合发展扶持企业税收总额
	1分
	扶持企业税收总额≥4000万元得满分，否则按完成比例计分。
	1

	
	
	
	高校师生创业就业创新项目支持（北斗规模应用）带动全省北斗产业发展
	1分
	带动全省北斗产业发展≥5%得满分，否则按完成比例计分。
	1

	
	
	
	省属本科高校重点学科能力提升推进科技成果转化和技术转移
	1分
	推进科技成果转化和技术转移≥10项得满分，否则按完成比例计分。

	1

	
	
	
	规上服务业企业营收增速
	0.5分
	营收增速≥5%得满分，否则按完成比例计分。
	0.5

	
	
	
	规上服务业企业税收增速
	0.5分
	规上服务业企业税收增速为正增长得满分，否则不计分。
	0

	效   益（30分）
	项目
效益
（30分）
	社会效益
	落实重大战略和重大事项其他建设、易地扶贫搬迁安置区公共服务和配套基础设施提质升级、“五好园区”建设、废旧物资回收循环利用、旅游发展大会、湘西州基本建设支持、农业水价综合改革计量设施建设、人口小县机构改革试点、省级储备粮仓储建设项目建设过程中重大安全事故发生率
	3分
	项目建设过程中重大安全事故发生率0%得满分，每发生1次扣0.5分，扣完为止。
	3

	
	
	
	项目建成后年度服务人数
	4分
	①易地扶贫搬迁安置区公共服务和配套基础设施提质升级支持项目建成后年度服务人数≥2万人次得1分，否则按完成比例计分；
②旅游发展大会支持项目建成后年度服务人数≥50万人次得1分，否则按完成比例计分；
③湘西州基本建设支持项目建成后年度服务人数≥2万人得1分，否则按完成比例计分；
④人口小县机构改革试点支持公共基础设施项目建成后年度服务人数≥100万人次得1分，否则按完成比例计分。
	4

	
	
	
	新型城镇化战略五年行动计划试点新增就业人数
	1分
	新增就业人数≥2000人得满分，否则按完成比例计分。
	1

	
	
	
	新型城镇化战略五年行动计划试点常住人口城镇化率
	1分
	常住人口城镇化率有效提升得满分，否则酌情计分。
	1

	
	
	
	重大投资项目前期工作经费支持项目持续发挥作用
	1分
	项目持续发挥作用≥90%得满分，否则酌情计分。
	1

	
	
	
	重大投资项目前期工作经费支持项目对当地形象影响
	1分
	项目对当地形象影响有效提升得满分，否则酌情计分。
	1

	效   益（30分）
	项目
效益
（30分）
	社会效益
	高校师生创业就业创新项目支持（北斗规模应用）建设服务高校师生等群体创业就业创新平台
	1分
	建设服务高校师生等群体创业就业创新平台6个得满分，否则按完成比例计分。
	1

	
	
	
	高校师生创业就业创新项目支持（北斗规模应用）开展创业就业创新项目数量
	1分
	开展创业就业创新项目数量≥10个得满分，否则按完成比例计分。
	1

	
	
	
	其他前期费用项目社会公众对省发展改革委制定的政策知晓率
	0.5分
	社会公众对省发展改革委制定的政策知晓率上升得满分，否则酌情计分。
	0.5

	
	
	
	省属本科高校重点学科能力提升人才培育
	0.5分
	人才培育≥100人次得满分，否则按完成比例计分。
	0.5

	
	
	
	省属本科高校重点学科能力提升科研平台和实验室整合
	0.5分
	科研平台和实验室整合数量≥3个得满分，否则按完成比例计分。
	0.5

	
	
	
	省属本科高校重点学科能力提升服务院校国省重点学科、重点实验室数量
	0.5分
	服务院校国省重点学科、重点实验室数量≥3个得满分，否则按完成比例计分。
	0.5

	
	
	
	农产品成本调查工作经费通过农产品成本调查工作，为制定有关涉农政策提供重要依据，引导种养结构合理调整、促进农民增收。
	0.5分
	农产品成本调查工作经费通过农产品成本调查工作，为制定有关涉农政策提供重要依据，引导种养结构合理调整、促进农民增收得满分，否则酌情计分。
	0.5

	效   益（30分）
	项目
效益
（30分）
	社会效益
	及时反映重要商品、服务收费和稻谷收购价格信息，为保供稳价和制定有关价格政策提供重要依据。
	0.5分
	及时反映重要商品、服务收费和稻谷收购价格信息，为保供稳价和制定有关价格政策提供重要依据情况良好得满分，否则酌情计分。
	0.5

	满意度（10分）
	项目
满意度
（10分）
	社会公众或服务对象满意度指标
	落实重大战略和重大事项其他建设、易地扶贫搬迁安置区公共服务和配套基础设施提质升级、重大投资项目前期工作经费、废旧物资回收循环利用、旅游发展大会支持、湘西州基本建设支持、高校师生创业就业创新项目支持（北斗规模应用）、其他前期费用、省属本科高校重点学科能力提升、人口小县机构改革试点项目社会公众或服务对象满意度
	5分
	社会公众或服务对象满意度≥95%得满分，否则按满意比例计分。
	5

	
	
	
	农业水价改革综合计量设施建设、碳达峰碳中和工作经费、优化营商环境工作经费项目社会公众或服务对象满意度
	1分
	社会公众或服务对象满意度≥90%得满分，否则按满意比例计分。
	1

	
	
	
	价格调控监管工作经费全省价格监测点满意度
	1分
	全省价格监测点满意度≥90%得满分，否则按满意比例计分。
	1

	
	
	
	“五好园区”建设、先进制造业和现代服务业融合发展项目、规上服务业企业奖励扶持企业满意度
	1分
	企业满意度>95%得满分，否则按满意比例计分。
	1

	满意度（10分）
	项目
满意度
（10分）
	社会公众或服务对象满意度指标
	省级储备粮仓储建设农民售粮满意度
	1分
	农民售粮满意度≥95%得满分，否则按满意比例计分。
	1

	
	
	
	农产品成本调查工作经费全省从事农产品成本调查工作的2346户农调户满意度
	1分
	农调户满意度≥80%得满分，否则按满意比例计分。
	1

	总分
	100分
	
	96.29
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