湖南省“十五五”电力发展规划

湖南省发展和改革委员会

湖  南  省  能  源  局

二〇二六年十月

目  录

第一章  总体要求	7

一、指导思想	7

二、发展目标	8

第二章  重点任务	9

一、打造区域电力交换枢纽	9

二、推动清洁电力高质量发展	10

三、增强电力支撑保障能力	12

四、深化电力资源聚合互动	15

五、提升多元调节资源协同水平	16

六、强化创新引领与改革深化	18

第三章  组织实施	20

附表：湖南省“十五五”电力发展规划重大项目表	21

第一章  总体要求

“十五五”时期是我省推动能源结构优化升级、实现“碳达峰”目标的关键时期，亟需加快建设清洁低碳、安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能的新型电力系统，为构建新型能源体系、促进经济社会高质量发展提供强力支撑。根据《国家新型电力系统建设“十五五”规划》、《湖南省国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》、《湖南省新型电力系统发展规划纲要》等有关要求，制定本规划，作为“十五五”时期湖南新型电力系统发展的总体蓝图。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，完整准确全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，深入践行“四个革命、一个合作”能源安全新战略，锚定能源强国战略目标，更好统筹发展和安全，立足湖南区位优势、资源禀赋和电网特点，强化跨区通道建设，提升资源互济能力，实现清洁电力高质量发展水平领先、内陆匮能型省份电力安全保障能力领先、电力资源分类分级聚合互动创新领先、抽水蓄能和新型储能应用领先、核心技术装备创新与市场改革领先的具有湖南特色的新型电力系统。针对湖南电力“够不够、绿不绿、贵不贵”的问题，实施打造区域电力枢纽、推动清洁电力高质量发展、增强电力支撑保障能力、深化电力资源聚合互动、提升多元调节资源协同水平、强化创新引领与改革深化等重点任务，为实现“三高四新”美好蓝图、奋力谱写中国式现代化湖南篇章提供坚强可靠的电力支撑。

二、发展目标

“十五五”期间，风电与光伏发电成为新增装机和发电量的主体，电力安全保障能力与清洁低碳水平显著提升，用能成本控制在合理水平，基本建成“承西启东、连南接北”的区域电力交换枢纽，初步形成具有湖南特色的新型电力系统。

表1  湖南“十五五”电力工业发展主要指标

| 序号 | 类别 | 指标 | 2025年 | 2030年 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合 | 电能占终端能源消费比重 | 24% | 31% | 预期性 |
| 2 |  | 总装机（万千瓦） | 9157 | >12000 | 预期性 |
| 3 | 绿色 低碳 | 非化石能源发电装机占比 | 66% | 70% | 预期性 |
| 4 |  | 非化石能源电量占比 | 52.8% | 58% | 预期性 |
| 5 | 电力 供应 | 电力供应充裕度 | <1.2 | 1.2 | 约束性 |
| 6 |  | 省间电力互济能力（万千瓦） | - | 600 | 预期性 |
| 7 | 电网 发展 | 外电入湘规模（万千瓦） | 1700 | 3000 | 预期性 |
| 8 |  | 配电网承载分布式新能源能力（万千瓦） | 2039 | 3080 | 预期性 |
| 9 | 用电协同 | 需求侧削峰能力占最大负荷比重 | 5% | >5% | 预期性 |
| 10 | 电力市场 | 市场交易电量占比 | 49% | 55% | 预期性 |
| 11 | 民生 服务 | 城市用户平均供电可靠性 | 99.95% | 99.99% | 预期性 |
| 12 |  | 充电桩数量（万个） | 62.7 | 120 | 预期性 |

注：1.配电网接纳分布式新能源能力现状为2025年接入湖南电网分布式新能源装机规模。2.“区域间电力互济规模”指省间背靠背直流工程规模，截至目前我省暂未投产背靠背直流工程，2025年规模填写“-”。

第二章  重点任务

“十五五”期间，围绕区域电力交换枢纽、清洁电力高质量发展、电力支撑能力提升、电力资源聚合互动、多元调节资源协同和创新引领与改革深化六个方面，着力构建具有湖南特色的新型电力系统。

一、打造区域电力交换枢纽

1.提升电力吞吐能力。建设湘南特高压变电站、潇湘特～湘南特线路、湘南特～赣南特线路等1000千伏输变电工程，打造华中特高压“目”字型环网。不断提升既有电力流通道送湘电力水平，大力推进疆电入湘特高压直流工程建设。加快湘粤、湘黔直流背靠背联网工程建设投产，推进湘桂直流背靠背联网工程，进一步加强国网与南网异步互联。到2030年，湖南跨省跨区电力优化配置中枢初具规模，外电入湘规模力争达到3000万千瓦，省间互补互济规模达到600万千瓦。

2.完善省内主干网架。推动大托、湘东南等一批500千伏主网架项目建设，配套建设汨罗电厂、岳州电厂、广寒坪抽蓄等一批电源送出工程，提升电网安全供电水平和大规模外来电疏散能力，适应疆电入湘、省内大型煤电和抽水蓄能电站大规模接网需求。优化220千伏电网，以500千伏站点开合环科学形成供电分区，推动220千伏电网逐步向地市区域内部输电网转化，构建“安全可靠、承载力强、装备精良、运行高效”的坚强220千伏电网，满足地方电网负荷供电、新能源送出和消纳需求。到2030年，形成“强结构、高灵活”的500千伏主干网架和“分区供电、区内成环”220千伏电网格局。

3.提升配电网品质。提升配电网运行效率效益，主动适应分布式新能源、用户侧储能、充电设施等多元负荷规模化发展趋势，高标准推进配电网转型发展，促进新能源就近开发消纳利用。推进城区标准化网格和农村“改必改好”供电所建设，加快实施老旧小区、高层单电源住宅小区、城中村配电设施更新改造。建设标准清晰、灵活坚强的110千伏电网，按需适度发展35千伏电网，补齐中低压配电网短板，推动配电网源网荷储协同、主配微协同、一二次协同发展。到2030年，建成高承载力、高可靠性、高灵活性、高数智化配电网，户均配变容量提升至3.0千伏安，配电自动化有效覆盖率达到100%。

二、推动清洁电力高质量发展

  - 1.因地制宜推动风电和光伏高质量发展。统筹绿色发展与生态保护，深入挖掘资源潜力，建立新能源高质量发展管理体系。推进南部山地与北部平原风电并举开发，严格落实集中式风电开发时序管理，优先推动资源条件优良、消纳空间充裕、前期工作成熟的项目建设。以“千乡万村驭风行动”试点为抓手，加快乡村风电“村企合作”等模式创新。统筹集中式光伏布局，优先在太阳能资源和消纳送出条件较优区域建设项目。因地制宜发展农光、渔光互补等复合型光伏，推动分布式光伏与乡村振兴、交通、建筑等多元融合。充分释放存量资源潜力，推广应用高塔筒、长叶片等先进技术，有序推进易覆冰风电场抗冰改造。到2030年，风电、光伏发电总装机超过5900万千瓦，新能源利用率原则上不低于90%。

2.探索新能源发展新模式。推进构网型新能源、长时间尺度功率预测等新技术应用，推动新能源以聚合模式、虚拟电厂、微电网、多能互补等方式主动参与电网调度和系统调峰。有序推动绿电直连项目建设，鼓励有降碳刚性需求的出口外向型企业利用周边新能源资源探索开展存量负荷绿电直连，积极探索“绿电制氢”，拓宽氢能应用场景，支持产业园区积极发展绿电直连项目，打造零碳园区。

3.着力推动水电挖潜发展。全面摸底水电资源，进一步挖掘大型水电项目扩容潜力，加快推动有开发潜力的水电项目前期研究和核准开工。积极利用超长期特别国债、绿色金融等相关政策，鼓励水电站提质改造、扩机增容，提升全省水电发电能力和调节能力。运用人工智能等新技术持续优化完善现有水电站运行协同调度管理，推动电站调节能力提升改造和小水电集约化运营，有效提升主要流域水能利用率。到2030年，全省常规水电装机超过1720万千瓦。

4.积极推动生物质发电、做好核电厂址保护。因地制宜推动生物质发电转型升级，鼓励生物质电厂实施供热、供汽改造，探索生物质发电与风电、光伏集成发展，鼓励生物质发电在绿电直连、智能微电网、源网荷储一体化、零碳工业园区等新模式应用。到2030年，生物质发电总装机达到170万千瓦。跟踪国家内陆核电政策，继续做好桃花江、小墨山等优质核电厂址保护。

5.加强绿色交通与清洁能源融合发展。构建绿色低碳交通运输体系，大力推广电动汽车、液化天然气船舶等新能源和清洁能源运输工具，完善城际、城市和农村电动汽车充换电网络，加快城市、公路、乡村等场景新能源汽车公共充电基础设施和货运通道、物流园区等新能源重卡充换电设施建设，加强交通能源需求与电网规划协同衔接，推进交能融合发展，打造零碳货运通道。因地制宜发展光储充换一体、油气氢电融合的绿色交通新业态新模式。加快推进“电化洞庭”项目实施和应用推广，积极布局大功率充电设施，实现湖南水路交通的高质量、绿色、可持续发展。到2030年，全省累计建成充电桩数量达到120万个。

三、增强电力支撑保障能力

1.夯实保障性电源基础。充分发挥煤电作为电力安全保障“压舱石”作用，按照“增容控量减碳”的原则，推动煤电向基础保障性和系统调节性电源转变。加快建设省内清洁煤电项目，探索新一代煤电试点示范。加速石门一期、湘潭一期等服役到期的30万千瓦老旧低效机组等容量替代，探索涟源等在役30万千瓦煤电机组调相机改造试点示范，持续推进煤电节能降碳改造和供热改造。积极推进煤电低碳化改造，探索生物质燃料掺烧、绿氨掺烧和碳捕集利用与封存等技术应用。到2030年，全省煤电（含余热余压余气发电机组）装机控制在3660万千瓦左右。

2.提升电力应急备用能力。科学合理地配置应急备用电源与调峰电源规模，适度提升水电、风电、光伏发电以及不可中断用户占比较高地区的应急备用电源配置比例。强化应急备用电源管理工作，科学认定和退出应急备用机组。大力加强抽水蓄能电站应急备用能力建设，推动抽水蓄能电站具备黑启动功能。切实做好一次能源监测预警和供应协调工作，有效提升电源发电能力。进一步完善电力应急响应体系和防灾减灾监测预警体系，做好应对高温干旱、暴雨洪涝、雨雪冰冻等极端情况能源应急保供预案，提高防灾、减灾、抗灾、应急救灾能力和极端条件下快速恢复能力。

3.提升电网主动防御和智慧自愈能力。完善电力安全治理体系，针对性补强系统安全评估、新型并网主体涉网安全等监督管理措施，深入开展新型电力系统的安全稳定机理研究，建设以多时间尺度、平台化、智能化为特征的大电网仿真分析平台，加强适应低惯量和高比例电力电子系统的保护新原理和稳定控制新技术研究与应用。优化新型电力系统三道防线配置，全面升级继电保护、自动化等二次系统配置，推广构网型SVG、构网型储能等电力电子设备主动支撑技术及应用，推进规模化新型储能系统主动支撑与协同控制技术示范工程建设，加强电网全局感知和风险识别能力，深化故障处置智能辅助决策，提升故障研判与应急指挥能力，加强暂态过电压、振荡等风险管控，提升电网动态无功支撑能力。

4.构建新型电力系统智慧调度体系。建设新一代调度运行技术支持系统，依托全国统一电力市场和大电网资源配置能力，统筹全系统电力资源，构建全景观测、精准控制、主配协同的新型有源配电网调度模式，推进省域主配网多元储能资源管理及多时间尺度优化调度提升示范项目建设，提升电网海量资源聚合控制能力，保障系统全局综合动态平衡，保障电力供应安全。运用人工智能技术，不断提升调度系统智慧化水平，逐步实现实时和未来态电力系统安全稳定分析，综合考虑经济高效运行与安全稳定运行，为调度运行方式提供智能决策支持，实现电力系统故障过程推演与电网快速恢复处理方案建议，逐步建立人机融合、群智开放的高智慧调度平台。

5.提升电力系统运维管理智能化水平。推进“智慧电厂”建设，实现火电全流程智能化生产管控，整合全省小水电资源，推进小水电智能化集约化标准化建设，提升精准预报、调洪增发、优化调度等数字化能力。推进“智慧光伏”“智慧风电”建设，实现“光伏+生态+储能”模式应用及风电预测性维护、精准发电预测，建设覆盖新能源运行、维护、管理的一体化平台。推进智慧变电站、数字换流站、智慧线路、透明配电网建设，全面提升设备智能化水平。全面推进分布式电源、储能及负荷控制终端部署，实现配变、分布式能源等关键节点智能识别和感知。通过北斗卫星系统、无人机巡查、布控点视频监控等技术手段实时跟踪电力工程施工进度，提升基建作业智能化水平。推动变电站智能运检、输电线路智能巡检、配电智能运维体系建设，发展电网灾害智能感知体系，提高供电可靠性和恶劣环境适应性。大力推进地方供电营业区、小水电供区电网建设改造，因地制宜完善农村电力管理体制，提升电力普遍服务水平。

四、深化电力资源聚合互动

1.提升终端用能电气化水平。深入拓展电能替代，加快发展新能源汽车、电动船舶，推进电烤烟、电制茶工艺，持续推进交通、工业、建筑、农业及生活领域电能替代。在冶金、建材、陶瓷、石化等行业推动以电代煤、代油。加快钢铁、石化、有色等传统高耗能产业转型升级，强化产业链韧性，推动传统产业向中高端延伸，优化产品结构，实现高质量、智能化、绿色化发展。聚焦电子信息、航空航天等核心优势产业，打造工业用电增长新引擎。持续推动农村能源革命，加快居民炊事、采暖、出行等方面电能替代。到2030年，全省电能占终端能源消费比重达到31%。

2.深入挖掘负荷柔性互动能力。采用数字化技术和先进控制技术，深挖蓄冷、蓄热、建筑楼宇、工商业等多类可调节负荷柔性互动潜力。加快新型电力负荷管理系统建设，完善源网荷储分类聚合平台，提升负荷精准控制和监测指挥能力，推动需求侧资源分层分级聚合参与系统调节。积极培育负荷聚合商、虚拟电厂运营商等新型主体，鼓励参与现货、辅助服务市场交易。开展电力需求侧管理，加强新能源与智能电网、储能、充电桩信息交互，大力推广用户侧储能、大数据中心负荷、电动汽车智能有序充电、车网互动等新模式，做大、做优可调节负荷资源池建设。到2030年，全省需求侧削峰能力达到最大用电负荷的5%以上。

3.推动电力系统数字基础设施转型升级。以“试点先行、量身铺开”为原则开展配电光纤专网建设，强化一、二次规划统筹，推动新、改建电缆线路100%同步建设光缆，稳步提升业务通信覆盖率。建设安全可靠、绿色低碳、智能高效的第二数据中心，提高业务流量处置能力和业务容灾能力。探索电网数字孪生技术，通过部署先进量测、5G通信等技术，强化电力系统全环节智能感知能力，并基于卫星遥感技术构建高精度数字电力系统底座，实现物理电网在数字空间的动态映射与全景呈现。打造“云上新型电力系统”，建立省级能源数据服务体系，实现能耗与碳排放数据一体化管理。

4.推动源网荷储电力资源分类分级聚合。筑牢分布式资源“四可”基础，加快存量分布式资源柔性“四可”改造。建设省级聚合平台，优化分布式电源、可调负荷及用户侧储能等电力资源的聚合应用。完善低压分布式资源接入聚合平台的省地县三级分级管理机制，明确调度管辖范围，建立各类聚合商参与分类聚合的调度管理体系。完善新型负荷管理平台，建立适配资源聚合特性的调度模式与交易机制。依托“电网一张图”构建新型电力系统核心数字底座，显著提升分布式资源消纳能力，实现电力系统的高效互动、供需协同与动态平衡。

五、提升多元调节资源协同水平

1.全面提升煤电调节能力。加快推进煤电灵活性改造、节能降碳改造和供热改造，落实新一代煤电升级专项行动要求，提升煤电深调、快调、高效调节能力，推动全省煤电机组平均最小出力达30%额定负荷及以下。加强与山西、陕西、内蒙古等煤源主产地和贵州等周边省份的衔接，完善与国铁集团、广铁集团的煤炭运力保障机制。推动“煤炭与煤电”“煤电与新能源”联营发展，积极探索煤电与可再生能源、储能的一体化开发、运行模式。充分发挥气电机组灵活调峰优势。到2030年，全省煤电综合调节能力达到70%以上。

2.科学有序推进抽水蓄能电站建设。加快安化、汨罗、炎陵、桃源、攸县、江华、辰溪、双牌等抽水蓄能项目建设，到2030年，全省抽水蓄能装机达到800万千瓦。统筹抽水蓄能电站与电网协调发展，优化调度运行方式，探索抽水蓄能电站调相运行技术，最大限度发挥其在电网调峰、调频、调相、事故备用和黑启动等方面的综合效益。

3.加快新型储能多元化发展。推动电化学、飞轮、压缩空气、氢（氨）、热（冷）等储能在电源侧、电网侧和用户侧多场景应用。支持负荷中心、工业园区建设储能替代输变电改造，鼓励共享储能等商业模式创新。探索储能在调峰、调频、系统支撑等多场景应用。鼓励工商业用户自建储能，降低用能成本。支持通信、金融、互联网等对供电可靠性、电能质量要求高的电力用户配置新型储能，提升用户电力自平衡能力。“十五五”期间源储调节能力增长40%以上。

六、强化创新引领与改革深化

1.推动新型电力系统研发平台建设。高质量构建全国重点实验室、国家能源研发创新平台，全面融入国家实验室体系。积极创建怀柔实验室湖南基地，推进湖南能源装备研究院建设，联合开展关键技术研究、产品试制及工程示范。建立多部门协同创新机制，推行“揭榜挂帅”模式，针对高比例外来电安全运行、清洁能源消纳、源荷双侧协同、电网地质灾害等典型场景，吸引省内外高校、企业联合攻关。结合“芙蓉计划”，深化产教融合，培育电力人才。加强技术成果转化，完善技术要素市场，推动重大技术装备示范应用。探索“人工智能+电力”创新模式，提升电力系统智能化水平。

2.强化核心技术装备攻关。推进新型电力系统技术全链条发展，强化电源侧、输配电侧、负荷侧、储能侧协同创新。电源侧巩固风电产业集群优势，提升省内装备企业市场份额，完善光伏电池装备及逆变器研发制造，夯实细分领域地位。输配电侧依托重点企业研发优势，加强特高压及智能化输变电设备攻关，突破柔性输电技术，支持北斗技术在输电巡检、微电网、新能源出力预测等场景融合示范。负荷侧聚焦电气化交通装备及智能充电系统研发，包括城市智能轨道交通、长续航电动汽车、大功率充电装置。储能侧打造“一核多点”储能产业集群，构建电池核心产业-装备-应用-回收全产业链。氢能领域重点攻关燃料电池、制储运氢技术，发展“三电”系统核心部件及整车制造，推动氢能工程机械多场景示范应用，形成特色产业优势。

3.加快推进电力市场体系建设。积极融入全国统一电力市场，加强省内市场与区域、全国市场的协同运行，抓好“市场功能、经营主体、保障机制”三类要素。统筹计划与市场衔接，推动代理购电用户直接参与市场化交易，构建体系完善的湖南电力市场。理顺地方电网输配电价机制，因地制宜推动地方电网融入全省统一电力市场。做好省间中长期和现货交易衔接，丰富调频、备用等辅助服务品种，探索建立容量市场交易机制。加强分布式光伏、分散式风电、虚拟电厂及智能微电网等灵活资源规范化管理，积极引导聚合商参与市场交易。完善绿电绿证交易机制，推动电力市场与碳市场协同发展，引导企业利用绿色电力制造产品和服务，鼓励用户购买绿色电力产品。完善电力市场运行保障机制体系，加强市场监管，健全特殊情况应急管理机制。

4.健全适应新型电力系统的价格机制。持续深化煤电、新能源上网电价市场化改革，完善新能源可持续发展价格结算机制电价政策，完善气电两部制电价、抽水蓄能和新型储能价格形成机制。健全差别化电价制度，强化对高耗能、高排放企业的电价约束，促进能效提升和绿色转型，有效降低用能成本和碳排放成本。完善用电侧分时电价机制，有效引导错峰用电，实现用电负荷削峰填谷。强化价格政策与市场机制协同，形成支撑新型电力系统安全、经济、绿色转型的完整价格体系。

第三章  组织实施

建立分级规划管理体系，加强与国家相关规划衔接协调，推动本规划与国民经济、国土空间及新型能源体系规划有效协同，衔接生态环境分区管控要求。建立健全主管部门牵头、各部门分工配合、各级政府和企业细化落实的工作机制；加大政策支持，落实财政、税收、土地等扶持政策，完善可再生能源政策体系，深化电力体制改革，完善电力市场体系，构建科学电价形成机制。加强人才引育与产教融合，集聚战略科学家、科技领军人才和卓越工程师，结合“芙蓉计划”完善青年创新人才选拔培养机制。做好评估调整，建立年度审查、中期评估和动态修编机制，完善评估考核体系，依据评估结果动态优化规划项目，确需重大调整的按法定程序修订并向社会公开。完善监督考核，构建覆盖电力全环节的统计指标体系和动态监测评估制度，强化电网公平开放监管，保障各类电源项目平等接入权益。

附表

湖南省“十五五”电力发展规划重大项目表

| 类型 |  |  | 工程项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电源（23项） | 火电（12项） | 建成投产 | 株洲扩能升级改造项目、石门扩能升级改造项目、汨罗电厂、岳州电厂 |
|  |  | 开展前期 | 湘潭电厂三期、华岳电厂四期、益阳电厂四期、浏阳电厂、石门电厂四期、株洲电厂二期；永州、湘阴天然气调峰电厂 |
|  | 水电（9项） | 建成投产 | 平江、攸县广寒坪、炎陵罗萍江、桃源木旺溪、辰溪抽水蓄能电站 |
|  |  | 在建续建 | 安化、汨罗玉池、江华湾水源、双牌天子山抽水蓄能电站 |
|  | 新型储能（1项） | 开工建设 | 岳阳龙泉山压缩空气储能 |
|  | 新能源（1项） | 开工建设 | 相关风电、光伏发电项目 |
| 电网（45项） | 特高压项目（7项） | 提前储备 | 湖南-广西直流背靠背联网工程 |
|  |  | 开工建设 | 新疆-湖南特高压直流工程 |
|  |  | 明确工程方案 | 长沙1000千伏变电站主变扩建工程、湘南1000千伏特高压交流输变电工程、湘南—赣南1000千伏特高压交流通道工程、湘粤直流背靠背联网工程、湘黔直流背靠背联网工程。 |
|  | 500千伏主网架项目（36项） | 明确工程方案 | 长沙县、邵阳西、岳麓、永州南、长沙北、大托500千伏输变电工程，牌楼、自治州、民丰、长沙县、安宁、楚湖、连云、洞庭、雁城500千伏主变（改）扩建工程，鹤岭500千伏主变更换工程，韶山换近区500千伏短路电流控制工程，船山—鹤岭第二回500千伏线路，汨罗电厂、岳州电厂、平江抽蓄、罗萍江抽蓄、辰溪抽蓄、玉池抽蓄500千伏送出工程，东府—长沙北—沙坪双回、古亭—星城双回500千伏线路增容工程。 |
|  |  | 进一步优化工程方案 | 湘南1000千伏特高压变电站500千伏送出工程，新疆—湖南特高压直流工程配套500千伏送出工程，常德东、娄底南、浏阳南、湘东南500千伏输变电工程，潇湘特近区短路电流控制工程，安化抽蓄、广寒坪抽蓄、木旺溪抽蓄500千伏送出工程。 |
|  | 220千伏及以下项目（2项） |  | 相关220千伏输变电工程、110千伏及以下配电网（含智能电网） |