附件

湖南省推进湘赣边区域合作示范区建设三年行动计划（2020—2022年）重点建设项目表

| 序号 | 项目名称 | 所在地 | 建设阶段 | 开工年份 | 竣工年份 | 总投资（万元） | 建设规模及主要建设内容 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计（100项） | 　 | 　 |  |  | 28966353 |  |  |
| **一、交通基础设施联通工程（14个项目，总投资17859000万元）** |  |
|  | 长赣高铁 | 浏阳市 | 新开工 | 2020 |  2025 | 2559000 | 项目全长420.8公里，湖南段长118.3公里 | 省发展改革委 |
|  | 醴茶铁路 | 醴陵市攸县茶陵县炎陵县 | 续建 | 2020 |  2025 | 500000 | 计划对醴茶铁路全线进行电气化改造，往南接入吉衡铁路，往北从株洲、浏阳接入长株潭城际铁路 | 省发展改革委 |
|  | 平江至伍市（湘赣界）高速公路 | 平江县 | 续建 | 2019 |  2023 | 1250000 | 新建双向四车道高速公路，设计速度100公里/小时，总里程94公里，全部在平江县境内 | 省交通运输厅 |
|  | 伍市至益阳高速公路 | 平江县 | 续建 | 2019 |  2022 | 1190000 | 新建双向四车道高速公路，设计速度100公里/小时，总里程84公里，平江县境内7公里 | 省交通运输厅 |
|  | 江背至干杉高速公路 | 浏阳市 | 续建 | 2019 |  2022 | 220000 | 新建双向四车道高速公路，设计速度100公里/小时，总里程21公里，浏阳市境内2公里 | 省交通运输厅 |
|  | 沪昆高速醴陵至娄底高速公路扩容工程 | 醴陵市 | 新开工 | 2020 |  2024 | 2500000 | 新建双向六车道高速公路，设计速度120公里/小时，总里程154公里，醴陵市境内46公里 | 省交通运输厅 |
|  | 茶陵至常宁高速公路（含安仁支线） | 茶陵县安仁县攸 县 | 新开工 | 2020 |  2023 | 1930000 | 新建双向四车道高速公路，设计速度100公里/小时，总里程152公里，茶陵县境内20公里，安仁县境内61公里，攸县境内3公里 | 省交通运输厅 |
|  | 临武至连州（湘粤界）高速公路 | 宜章县 | 新开工 | 2020 |  2023 | 130000 | 新建双向六车道高速公路，设计速度100公里/小时，总里程6公里，全部在宜章县境内 | 省交通运输厅 |
|  | 桂东（湘赣界）至新田高速公路 | 桂东县 | 新开工 | 2021 |  2025 | 3920000 | 新建双向四车道高速公路，设计速度待定，总里程237公里，桂东县境内47公里 | 省交通运输厅 |
|  | 京港澳高速耒阳至宜章段扩容工程 | 宜章县 | 新开工 | 2021 |  2024 | 1750000 | 高速公路四改八，设计速度100公里/小时，总里程146公里，宜章县境内25公里 | 省交通运输厅 |
|  | 普通国省道省际通道工程 | 10县市 | 新开工 | 2020 |  2022 | 170000 | S330、S204、S326、S327等12个省际通道提质改造项目，总里程186.5公里 | 10个县市人民政府 |
|  | 区域内国省干线提质工程 | 10县市 | 新开工 | 2020 |  2022 | 1200000 | G106、G319、G536、S104等24个区域内普通国省干线提质改造项目，总里程593公里 | 10个县市人民政府 |
|  | 红色精品旅游公路工程 | 10县市 | 新开工 | 2020 |  2022 | 210000 | 2020年开展试点，“十四五”全面实施，总里程约700公里 | 10个县市人民政府 |
|  | 农村公路基础交通网工程 | 10县市 | 新开工 | 2020  | 2022 | 330000 | 自然村通硬化路252公里，窄路面加宽100公里，林场道路96公里，安保工程4700公里，危桥改造425座，路网连通工程500公里，双车道改造500公里 | 10个县市人民政府 |
| **二、红色文化旅游提升工程（9个项目，总投资**215000**万元）** |  |
|  | 胡耀邦故里研学实践教育营地建设项目 | 浏阳市 | 新开工 | 2020 |  2022 | 25000 | 建设三栋宿舍楼、一栋综合楼、研学主题馆、国防馆、农耕文化馆、浏阳花炮非遗体验馆、廉洁家风馆、植物园、红色剧场及配套基础设施 | 浏阳市人民政府 |
|  | 湘赣边秋收起义革命根据地及干部学院建设项目 | 浏阳市 | 新开工 | 2020 | 2023 | 40800 | 建设秋收起义干部学院学员楼、文体楼、教学楼、专家楼、综合服务楼等主体工程和军事文化体验区、文博中心等；修缮“毛泽东军事生涯首战告捷之地”、锦绶堂、上坪会议旧址、红十六军兵工厂旧址、毛泽东旧居、红一方面军成立旧址；建设游客服务中心、秋收起义白沙大捷第一枪胜利广场、毛泽东战斗指挥雕塑、停车场和旅游厕所；完成通景路提质改造，文物周边环境整治，游道及旅游标识系统完善；绿化亮化、强弱电、给排水等市政设施建设 | 浏阳市人民政府 |
|  | 红军营国防教育、党性教育、研学实践教育基地建设项目 | 平江县 | 续建 | 2017 |  2022 | 11000 | 维护修缮景区道路、红色遗址；建设研学实践教育基地及停车场等配套基础设施 | 平江县人民政府 |
|  | 炎陵县红色景点群建设项目 | 炎陵县 | 新开工 | 2020 |  2025 | 70600 | 连队建党旧址—叶家祠、毛泽东旧居—桥头江家、工农革命军第一军第一师第一团团部旧址—朱家祠、何孟雄故居（含何炳麟故居）、工农革命军第一军第一师师部旧址—周家祠（含周南学校）、中村八担丘、军民诉苦大会旧址—诉苦台及中村老墟、洣泉书院、接龙桥战斗旧址、十都万寿宫及十都老墟、革命烈士纪念碑、江家试馆、张平化故居、湘山宝塔、张家祠、张经武故居、十都万家大屋、酃县县委、酃县第一届工农兵政府、周亚水故居等旧址和毛泽东、朱德行军路线等红色景点修复；停车场、旅游厕所、标识标牌、供水供电、绿化、周边道路等配套设施建设；周边民居风貌改造等 | 炎陵县人民政府 |
|  | 安仁县红色教育基地升级改造项目 | 安仁县 | 新开工 | 2020 |  2023 | 11000 | 提质改造唐天际故居、苏维埃政府旧址—轿顶屋、朱德“拴马桩”遗址—赵家祠、朱德整军纪念地—卢古祠、烈士公园；配套建设景点道路、停车场、旅游厕所、旅游标识标牌及安护工程等附属设施 | 安仁县人民政府 |
|  | 湘南起义旧址群及李涛故居文旅融合建设项目 | 汝城县 | 新开工 | 2020 | 2020 | 3600 | 文物本体保护修缮、环境整治和陈列布展 | 汝城县人民政府 |
|  | 茶陵县工农兵政府旧址提质改造及列宁学校红色教育基地 | 茶陵县 | 新开工 | 2020 | 2023 | 41000 | 建设和修缮将军广场、红色演艺中心、农业生产体验区、红色文化公园、列宁学校小田旧址至“三大学士亭”长征步道、红色文化驿站、列宁学校旧址等 | 茶陵县人民政府 |
|  | 谭震林、蔡兰阶、蔡会文旧居景区建设项目 | 攸县 | 新开工 | 2020 | 2022 | 8000 | 修复旧居，建设烈士革命事迹陈列馆、进景公路、游客服务中心等景区配套设施 | 攸县人民政府 |
|  | 邓中夏故居提质改造项目 | 宜章县 | 新开工 | 2020 | 2020 | 4000 | 建设邓中夏故居广场、邓中夏故居陈列馆及陈展、游步道，建设修缮古民居及配套基础设施 | 宜章县人民政府 |
| **三、长征文化公园建设工程（6个项目，总投资**115841**万元）** |  |
|  | 红军长征在湖南纪念馆建设项目 | 浏阳市 | 新开工 | 2021  | 2022 | 28000 | 纪念馆建设、环境整治和陈列布展 | 浏阳市人民政府 |
|  | 中央红军长征突破第二道封锁线青石寨集中展示园建设项目 | 汝城县 | 新开工 | 2020 |  2023 | 30000 | 保护修缮文物本体；展示利用设施维修改造，包括标识系统、旅游服务中心、陈列布展提质等 | 汝城县人民政府 |
|  | 中央红军长征突破第三道封锁线指挥部旧址提质改造项目 | 宜章县 | 新开工 | 2020 | 2020 | 5600 | 文物本体保护修缮4800平方米、展陈场馆改造2000平方米、周边环境整治古民居修缮约8000平方米，建设游客服务中心、旅游厕所、标识标牌及智能导游导览系统 | 宜章县人民政府 |
|  | 茶陵云阳山红军纪念公园及“湖口挽澜”纪念馆建设项目 | 茶陵县 | 新开工 | 2020 | 2021 | 15000 | 建设红军广场、牌坊，新建“湖口挽澜”纪念馆，建设4公里游步道及生态停车场等 | 茶陵县人民政府 |
|  | 汝城县中央红军长征入湘第一站总司令部旧址及附属设施建设项目 | 汝城县 | 新开工 | 2020 | 2023 | 7241 | 中央红军长征入湘第一站总司令部旧址复原陈列，文物本体保护修缮，建设景区步行道、露天停车场等附属基础设施 | 汝城县人民政府 |
|  | 汝城县长征干部学院建设项目 | 汝城县 | 新开工 | 2020 | 2021 | 30000 | 建设红色培训基地，新建综合楼、教学楼、学员餐厅、宿舍等，总建筑面积35000平方米 | 汝城县人民政府 |
| **四、现代农业发展示范工程（8个项目，总投资**165900**万元）** |  |
|  | 十大农业特色品牌建设 | 10县市 | 新开工 | 2020　 | 2020 | 2000 | 根据“湘赣红”区域公用品牌整体建设计划，选择一批特色品牌进行重点培育 | 省农业农村厅、10个县市人民政府 |
|  | 十大高标准农田示范片建设 | 10县市 | 新开工 | 2020　 |  2021 | 61000 | 每县建设1个高标准农田建设示范片区 | 省农业农村厅、10个县市人民政府 |
|  | 炎陵县湘赣边贸市场改造升级项目 | 炎陵县 | 新开工 | 2020 | 2021 | 6500 | 改造市场面积31000平方米；新建停车场2000平方米，检测室、仓库、功能性用房1500平方米，综合超市1700平方米等；改造完善消防设施、市场监控、公厕、排水排污地下管网等 | 炎陵县人民政府 |
|  | 桂东县福农王农产品集散中心项目 | 桂东县 | 新开工 | 2020 |  2022 | 40000 | 建设农产品交易中心、冷库、物流区、检测中心、电商产业园及商业配套区、生活配套区等，包含农产品交易平台、农业品牌运营管理中心、信息管理服务平台、销售服务平台等 | 桂东县人民政府 |
|  | 湘赣边区山货交易市场项目 | 桂东县 | 新开工 | 2020 |  2021 | 12000 | 新建交易市场10000平方米、农产品和药材交易特色街、附属配套设施等建设 | 桂东县人民政府 |
|  | 湖南大奎生物科技枳壳全程高值化研发项目 | 安仁县 | 续建 | 2019 |  2021 | 3400 | 建设厂房 5000 平方米、枳壳全程高值化研发生产线 3 条，购置大型烘干机、枳壳提取物全套设备、检验检测设备等 | 湖南大奎生物科技有限责任公司 |
|  | 湘汝50万吨辣椒制品加工项目 | 汝城县三星工业园 | 续建 | 2019 |  2021 | 21000 | 新建生产车间、仓库、冷库、办公楼、宿舍、科研大楼；新建辣椒自动生产流水线16条，蔬菜休闲食品自动生产流水线3条；建设停车场地、绿化、排污、净化灯等设备设施 | 汝城县繁华食品有限公司 |
|  | 湘赣边鲜肉供应中心工程 | 茶陵县 | 新开工 | 2020 | 2025 | 20000 | 建设生猪屠宰加工厂和肉牛屠宰加工厂，包括厂房建设、屠宰设备、环保设备、冷链物流配套设施等 | 茶陵县人民政府 |
| **五、产业转型升级振兴工程（17个项目，总投资**5431143**万元）**　 |  |
|  | 世界烟花之都 | 浏阳市 | 续建 | 2019 |  2025 | 120000 | 建设湘赣边花炮产业全球总部基地、花炮研究院、展示中心、特色产业园等公共服务平台；建设湘赣边“烟花云”花炮联动监管平台 | 浏阳市人民政府 |
|  | 五彩陶瓷之都 | 醴陵市 | 续建 | 2019 |  2021 | 953000 | 建设中国陶瓷谷核心片区（陶子湖）产业开发、釉下五彩城、陶瓷工业互联网综合服务云平台等12个项目 | 醴陵市人民政府 |
|  | 第8.6代超高清新型显示器件生产线项目 | 浏阳经开区（高新区） | 新开工 | 2020 |  2022 | 3200000  | 建设惠科第8.6代超高清新型显示器件生产线，预计形成月产12万片TFT LCD面板、1.8万片白光OLED面板规模 | 惠科股份有限公司 |
|  | 豪恩声学项目 | 浏阳经开区（高新区） | 续建 | 2019 |  2021 | 500000 | 建设微型电声元器件和消费类声学产品生产线 | 湖南盈准科技有限公司 |
|  | 云母产业园（一期）项目 | 平江高新区 | 新开工 | 2020 | 2020 | 24000 | 建设11栋厂房、210个停车位，总建筑面积100620平方米 | 平江县威派云母绝缘材料有限公司 |
|  | 方正达新材料三期 | 平江高新区 | 新开工 | 2020 | 2020 | 30000 | 建设厂房4.75万平方米，年产特种LED高导热耐高压铝基覆铜板材料600万平方米、铝基印制电路600万平方米 | 方正达科技公司 |
|  | 恒基5G应用高氮无磁粉末成果转化项目 | 平江高新区 | 新开工 | 2020 | 2020 | 10000 | 新建粉末制备车间1500平方米，表面改性、分级、合批专用车间1500平方米，5G应用粉末物理和化学性能检测、分析、评价中心2000平方米；购买配套设备设施51台套 | 恒基粉末科技公司 |
|  | 恒茂鲲鹏计算机产业配套基地项目 | 醴陵经开区 | 新开工 | 2020 |  2022 | 30000 | 土地平整及景德镇路等道路建设，企业建设基地厂房及配套设施、购置设备等 | 湖南湘江鲲鹏信息科技有限公司 |
|  | 年产300MW碲化镉薄膜发电玻璃生产线一期项目 | 醴陵经开区 | 新开工 | 2020 |  2022 | 300000 | 建设2条年产150MW碲化镉发电玻璃生产线（含生产设备）及配套设施，建设67320平方米碲化镉联合生产厂房及3600 平方米办公楼、3800平方米职工宿舍与食堂，配套建设道路、给排水、电力、燃气、绿化、景观、护坡等基础设施 | 中建材株洲光电材料有限公司 |
|  | 湖南昊华生物化工制品建设项目 | 攸县 | 新开工 | 2020 | 2021 | 33000 | 项目一期建设生产车间、仓库、仓储、办公大楼；二期建设3条生物农药制品生产线 | 湖南昊华化工有限公司 |
|  | 茶陵硅微粉新型材料项目 | 茶陵县 | 新开工 | 2020 | 2022 | 100000 | 项目占地面积360亩，总建筑面积40000平方米，建设6栋厂房和1栋办公楼、2栋宿舍，建设6条生产线及配套设施、绿化等 | 湖南鼎联硅业有限公司 |
|  | 炎陵工业集中区智能家电产业园项目 | 炎陵县九龙工业园区 | 新开工 | 2020 | 2022 | 29000 | 建筑面积103413.31平方米，新建8栋框架式厂房、4栋钢构厂房、2栋配套综合楼、3栋仓储用房及附属配套设施 | 炎陵县龙酃实业开发有限公司 |
|  | 炎陵县九龙工业园标准厂房及配套设施建设工程和城乡产业协同发展平台建设项目 | 炎陵县九龙工业园区 | 新开工 | 2020 |  2022 | 40647 | 建设人才公寓、标准厂房、工业配套办公用房、配套服务用房、物管用房、地下车库等；建设技术研发转化平台、创业孵化平台、政务服务中心平台及配套道路、管网、绿化、亮化、停车场等 | 炎陵县龙酃实业开发有限公司 |
|  | 国家电子商务进农村综合示范项目 | 桂东县 | 续建 | 2018 |  2021 | 10000 | 建设电商创新创业孵化基地、电商仓储物流园、农村电商服务站、特色电商农产品优选库、电商农产品分销平台等 | 桂东县人民政府 |
|  | 湖南昌宜新材料有色金属合金制造项目 | 汝城县三星工业园 | 续建 | 2019 |  2021 | 20000 | 建设办公楼、科研楼、标准厂房及相关配套服务设施 | 湖南昌宜新材料有限公司 |
|  | 湖南盛联汽车配件有限公司汽车零部件加工项目 | 汝城县三星工业园 | 续建 | 2019  | 2021 | 20000 | 建设办公楼、科研楼、标准厂房及相关配套设施80000平方米 | 湖南盛联汽车配件有限公司 |
|  | 安仁段氏新能源科技有限公司锂电池技术创新产业化项目 | 安仁县工业园区 | 续建 | 2019 |  2021 | 11500 | 升级改造现有标准化厂房1.5万平方米、新建标准化厂房和综合大楼；新建技术研发、检验检测中心、仓储及辅助设施；购置研发检测仪器设备、生产设备，新建锂电池智能化生产线4条 | 安仁段氏新能源科技有限公司 |
| **六、新型城镇化工程（11个项目，总投资**2598472**万元）**　 |
|  | 特色产业小镇建设项目 | 相关县市 | 续建 | 2019 | 2021 | 200000 | 在工业、农业、文旅等产业领域培育一批产业小镇，建设产业发展服务平台和配套公共基础设施 | 省发展改革委、省农业农村厅、省文化和旅游厅、湘赣边相关县市人民政府 |
|  | 衡阳—炎陵天然气支线管道工程 | 攸县茶陵县炎陵县安仁县 | 续建 | 2019 | 2021 | 88324 | 一期管线全程161公里，新建6座站场、4座阀室；二期全长约65km，新建2座站场、2座阀室 | 省天然气公司 |
|  | 城乡环境基础设施建设项目 | 浏阳市醴陵市茶陵县炎陵县汝城县宜章县 | 续建 | 2018 | 2022 | 502348 | 供水：新建供水管网，对自来水厂进行提标改造；燃气：新建燃气管网60公里；垃圾：浏阳、茶陵、醴陵新建垃圾焚烧发电厂各1座，炎陵垃圾填埋场进行二期扩建；污水：新建79个乡镇污水处理设施及配套管网建设 | 省住房城乡建设厅、相关县市人民政府 |
|  | 平江抽水蓄能电站项目 | 平江县 | 续建 | 2019 | 2025 | 880000 | 电站装机容量1400MW，建设上水库、下水库、输水系统 | 岳阳市人民政府、平江抽水蓄能有限公司 |
|  | 湖南华电平江一期2×1000MW煤电项目 | 平江县 | 续建 | 2019 | 2023 | 731000 | 建设2×1000MW煤电机组及脱硫、脱硝装置等环保设施 | 中国华电集团有限公司湖南分公司 |
|  | 普洛风电场项目 | 桂东县 | 新开工 | 2020 | 2023 | 80000 | 规划总装机容10万kW，分二期建设，其中一期建设规模约5万kW；建设进场道路、升压站、场内检修道路等附属工程 | 桂东县人民政府 |
|  | 浩吉铁路浏阳东货运站场一期建设项目 | 浏阳市 | 新开工 | 2020 | 2021 | 15000 | 建设100万吨级标准煤运货运站场、堆场及相关配套设施 | 浩吉铁路股份有限公司、浏阳市人民政府 |
|  | 湘东智慧电商农贸物流园项目 | 浏阳市 | 新开工 | 2020 | 2023 | 53800 | 项目占地182亩，建设综合服务中心、农副产品展贸交易中心、冷链物流仓储、常规农副产品仓储、农副产品物流分拨中心和1535个停车位等 | 浏阳市人民政府 |
|  | 湖南佳家欢食品冷链园物流项目 | 茶陵县 | 新开工 | 2020 | 2022 | 18000 | 建设10000立方米智能保鲜冷链库和10000平方米产品储存库，建设2000平方米分拣车间、5000平方米综合楼 | 湖南佳家欢农副产品物流园有限公司 |
|  | 炎陵县湘赣边农产品冷链物流中心项目 | 炎陵县 | 新开工 | 2020 |  2021 | 10000 | 新建物流仓储库6栋7000平方米、鲜活农产品保鲜冷藏库8500平方米及管理用房、信息化系统，完善冷藏及其他配套设施；新建农产品交易市场32000平方米 | 炎陵县人民政府 |
|  | 安仁县通达物流中心项目 | 安仁县 | 续建 | 2019 | 2022 | 20000 | 建设标准化仓储、库房12栋和货运站场、物流信息平台及水、电、路、绿化等配套设施 | 安仁县兴达物流有限公司 |
| **七、农村人居环境示范工程（6个项目，总投资1114690万元）** |
|  | 十大农村人居环境治理（厕所革命）示范工程 | 10县市 | 新开工 | 2020　 | 2020 | 26694 | 分级推进美丽乡村建设示范村和厕所革命建设，持续推进农村改厕计划 | 省农业农村厅、10个县市人民政府 |
|  | 美丽乡村建设 | 10县市 | 新开工 | 2020 | 2020 | 5000 | 分级推进美丽乡村建设示范 | 省农业农村厅、10个县市人民政府 |
|  | 农村饮水安全巩固提升工程 | 攸县茶陵县炎陵县醴陵市平江县宜章县安仁县汝城县桂东县 | 续建 | 2019 | 2021 | 47775 | 新建清水池、取水池，消毒、净化设备、厂区和配水管网续建改造等 | 省水利厅、攸县、茶陵县、炎陵县、醴陵市、平江县、宜章县、安仁县、汝城县、桂东县人民政府 |
|  | 乡镇污水处理设施及配套管网建设项目 | 平江县醴陵市茶陵县攸 县桂东县汝城县安仁县宜章县 | 新开工 | 2019 | 2022 | 254000 | 建设污水处理设施及1032km配套管网 | 省住房城乡建设厅，平江县、醴陵市、茶陵县、攸县、桂东县、汝城县、安仁县、宜章县人民政府 |
|  | 椒花水库工程 | 浏阳市 | 续建 | 2019 | 2023 | 591781 | 建设水利枢纽工程、大溪河引水工程、供水工程，总容量1.69亿立方米 | 省水利厅、湖南椒花水利枢纽开发建设股份有限公司、浏阳市人民政府 |
|  | 莽山水库工程 | 宜章县 | 续建 | 2015 | 2021 | 189440 | 建设水利枢纽、灌区骨干工程，总容量1.33亿立方米 | 省水利厅、郴州市、宜章县人民政府 |
| **八、生态环境保护治理工程（6个项目，总投资237117万元）** |
|  | 渌江水系综合治理项目 | 醴陵市 | 续建 | 2019 | 2021 | 111159 | 实施醴陵市集镇污水处理设施建设工程（19个建制镇全覆盖）、醴陵市农村生活污水处理工程（253个行政村全覆盖）、醴陵市王仙镇店香河水环境综合整治工程，治理河道长度19.2km | 省生态环境厅、省水利厅、醴陵市人民政府 |
|  | 主要支流重要河段治理工程 | 浏阳市攸县茶陵县醴陵市平江县汝城县桂东县 | 续建 | 2019 | 2022 | 36765 | 新建和加固堤防、河道岸坡整治 | 省水利厅、浏阳市、攸县、茶陵县、醴陵市、平江县、汝城县、桂东县人民政府 |
|  | 中小河流综合整治工程 | 10县市 | 续建 | 2019 | 2022 | 51074 | 河道综合整治 | 省水利厅、10个县市人民政府 |
|  | 小型水库除险加固工程 | 攸县茶陵县醴陵市平江县宜章县 | 续建 | 2019 | 2020 | 13725 | 212座小型病险水库除险加固 | 省水利厅、攸县、茶陵县、醴陵市、平江县、宜章县人民政府 |
|  | 水源涵养与水土保持工程 | 攸县茶陵县炎陵县汝城县桂东县安仁县平江县宜章县 | 续建 | 2019 | 2022 | 9404 | 综合治理水土流失面积168.7平方公里、崩岗18处和坡耕地水土流失综合治理 | 省水利厅、攸县、茶陵县、炎陵县、汝城县、桂东县、安仁县、平江县、宜章县人民政府 |
|  | 渭川河、百宜河整治项目 | 浏阳市 | 新开工 | 2020 | 2021 | 14990 | 雨污水管网的新建、改造、疏通及相关附属设施建设等 | 浏阳市人民政府 |
| **九、基本公共服务保障工程（21个项目，总投资869646万元）** |
|  | 湘赣边应急救治及传染病防治建设项目 | 浏阳市攸县 炎陵县 汝城县 安仁县 宜章县 | 新开工 | 2020 | 2023 | 50905 | 建设应急救治、传染病区用房（含地下停车库）以及应急救治设施设备购置 | 浏阳市、攸县、炎陵县、汝城县安仁县、宜章县人民政府 |
|  | 浏阳市中医医院、集里医院、浏阳市骨伤科医院建设项目 |  浏阳市 | 续建 | 2019 | 2023 | 114918 | 中医院新建1栋急危重症大楼、1个2层地下停车库、顶楼直升机坪，完善广场、生态停车场、内部道路、绿化等附属设施；集里医院新建1栋12层局部4层门诊综合大楼、门诊前广场，1个地下停车场，消防、医疗污水处理系统、道路、绿化等配套设施及相关设备购置；骨伤科医院新建门诊大楼、住院大楼、疗养中心、养生谷、药剂加工中心、医护培训中心等 | 浏阳市人民政府 |
|  | 平江县第一人民医院整体搬迁项目 | 平江县 | 新开工 | 2020 | 2023 | 16000 | 新建1栋4层急诊医技楼及供电、排水、消防等配套设施 | 平江县人民政府 |
|  | 醴陵市属医院建设项目 |  醴陵市 | 新开工 | 2020 | 2022 | 19000 | 二医院新建1栋门诊、住院、医技一体的综合大楼，总建筑面积近30000平方米；四医院新建门诊大楼，总建筑面积9072平方米 | 醴陵市人民政府 |
|  | 炎陵县人民医院整体搬迁项目 | 炎陵县 | 新开工 | 2021 | 2023 | 40500 | 新建门诊医技楼、急诊楼、住院综合楼、独立传染病区、后勤保障综合楼，地下停车场、道路广场、景观绿化、给排水、供配电、消防、医废处置、污水处理等配套附属设施 | 炎陵县人民政府 |
|  | 攸县妇幼保健院建设项目 | 攸县 | 续建 | 2018 | 2021 | 26400 | 改造原同乐湖酒店1栋13层主体楼和1栋6层辅楼及地下室，建设妇保院、计生服务中心、健康管理中心和月子中心 | 攸县人民政府 |
|  | 茶陵县人民医院第二期建设工程项目 |  茶陵县 | 新开工 | 2020 | 2022 | 25497 | 新建1栋门诊楼、1栋急诊楼、1栋医技楼、1栋食堂，对传染病楼进行改造升级，配套建设给排水、变配电、弱电通讯、通风空调、医用气体等工程 | 茶陵县人民政府 |
|  | 桂东县中医医院整体建设项目 |  桂东县 | 新开工 | 2020 | 2022 | 10009 | 新建门诊楼、住院楼及配套基础设施等 | 桂东县人民政府 |
|  | 汝城县人民医院新院区二期（住院楼）项目 |  汝城县 | 续建 | 2019 | 2023 | 15000 | 新建住院楼，配套建设通风空调、医用气体等医疗附属设施，完善周边配套设施 | 汝城县人民政府 |
|  | 醴陵陶瓷学院及湖南陶瓷技师学院新校区建设项目 | 醴陵市 | 新开工 | 2020 | 2023 | 38500 | 建设教学楼、学生宿舍、体育馆、运动场、食堂、智慧校园、陶瓷科技大楼、国际学术交流中心及相关配套工程 | 醴陵市人民政府、湖南轻工高级技工学校 |
|  | 安仁、汝城、桂东、宜章、平江、茶陵职业中专建设项目 | 安仁县汝城县桂东县宜章县平江县茶陵县 | 新开工 | 2020 | 2023 | 128136 | 建设教学楼、实验楼、科技楼、图书馆、艺术楼、办公楼、学生宿舍、体育馆、教师宿舍、实习车间、食堂及后勤楼等 | 安仁县、汝城县、桂东县、宜章县、平江县、茶陵县人民政府 |
|  | 醴陵市新城学校（新三中）建设项目 | 醴陵市 | 续建 | 2019 | 2021 | 50000 | 新建教学楼、科教楼、食堂、宿舍、田径场等教学生活设施 | 醴陵市人民政府 |
|  | 炎陵县第一中学体艺楼建设项目 | 炎陵县 | 新开工 | 2020 | 2021 | 6080 | 新建1栋3层体艺楼及附属工程 | 炎陵县人民政府 |
|  | 湘赣边芙蓉学校新建项目 | 攸县茶陵县 桂东县汝城县 | 续建 | 2019 | 2021 | 39522 | 新建教学楼、图书馆、办公楼、学生宿舍、食堂、运动场等 | 攸县、茶陵县、桂东县、汝城县人民政府 |
|  | 县级教师发展中心建设项目 | 10县市 | 新开工 | 2020 | 2022 | 110000 | 新建培训综合楼、信息技术中心等单体建筑15栋；购买信息化、人工智能设备30套 | 省教育厅、10个县市人民政府 |
|  | 多媒体教室建设项目 | 10县市 | 续建 | 2019 | 2020 | 3000 | 对10个县市中小学（含教学点）尚未建成多媒体教室的2179间教室配备相应的终端硬件 | 省教育厅、10个县市人民政府 |
|  | 茶陵县综合福利院项目 | 茶陵县 | 新开工 | 2020 | 2023 | 15000 | 新建1所集儿童福利院、老人福利院于一体的县级综合福利院 | 茶陵县人民政府 |
|  | 安仁县城市养老设施建设项目 | 安仁县 | 续建 | 2018 | 2022 | 18000 | 建设老年公寓、城市老年护理中心、城市日间照料中心 | 安仁县人民政府 |
|  | 特困人员供养服务机构新扩建及提质升级项目 | 10县市 | 新开工 | 2020 | 2022 | 89279 | 新或扩建特困人员供养服务机构30所，新增供养服务床位3000张以上，其中护理床位2400张以上。对基础条件差、设施设备陈旧的20所特困人员供养服务机构实施适老化改造、护理床位改造、消防设施改造，消除重大安全隐患 | 省民政厅、10个县市人民政府 |
|  | 养老服务体系建设 | 10县市 | 新开工 | 2020 | 2022 | 5000 | 建设养老服务设施，到2022年社区日间照料机构覆盖率达到90%以上，发展农村互助式养老服务 | 省民政厅、10个县市人民政府 |
|  | 乡镇农村公益性墓地建设 | 10县市 | 新开工 | 2020 | 2022 | 48900 | 新建乡镇农村公益性墓地163个，实现镇级全覆盖 | 省民政厅、10个县市人民政府 |
| **十、社会治理能力提升工程（2个项目，总投资359540万元）** |
|  | 世界银行结果导向型贷款湖南省湘赣边区乡村振兴和地方政府治理能力提升项目 | 浏阳市醴陵市攸县茶陵县平江县桂东县汝城县宜章县 | 新开工 | 2020 | 2024 | 280000 | 乡村振兴和地方政府治理能力提升 | 省财政厅、浏阳市、醴陵市、攸县、茶陵县、平江县、桂东县、汝城县、宜章县人民政府 |
|  | 城乡社区综合服务设施规范化和智慧平台建设项目 | 10县市 | 新开工 | 2020 | 2022 | 79540 | 建设655个农村社区、113个城市社区服务设施 | 省民政厅、10个县市人民政府 |